INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: |  AREA: |
|  CASTELLUCCIO SUP.RE |  POTENZA |  PZ 2 | 13  |

INTERVENTO N. 1 **- Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Bosco Difesa 2 | 53 | 199 | 460 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco  |
| 1.1.2 | Bosco Difesa 3 | 54 | 178 | 300 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco  |
| 1.1.3 | Centro Urbano parte alta | 59 | 62-330-302 | 300 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco  |
| 1.1.4 | Centro Urbano parte alta | 55 | 741 | 120 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1/4 | NO | NO  | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| 1.1.1/4 | NO  | NO  | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 **Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Centro Urbano e Periurbano |   |  | 125 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1 | NO  | NO  | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 **Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 4.3.1 | Sentiero S. Antonio abate |  |  | 350 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Sentiero Madonna di Costantinopoli |  |  | 350 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.3 | Sentiero Madonna di Loreto |  |  | 400 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.4 | Sentiero Mulino la Torna |  |  |  150 ml  | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.5 | Sentiero San Michele |  |  | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.6 | Sentiero Grotta San Nilo |  |  | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.3.1/6 | NO  | NO  | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 4.3.1/8 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N**. 5 Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 | Bosco Difesa  | 53 | 129 | 3.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Bosco Difesa  | 54 | 178 | 3.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 5.1.1/2 | NO  | NO  | SI (compatibile) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 5.1.1/2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 **Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(PR) | Tipologia Intervento |
| 6.2.1 | Canalette Strada la Torna |  |  | 110 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.3.2 | Strada Beata M.Angelica |  | strada | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.2 | Strada Castelluccio-Agromonte |  | strada | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.3 | Strada Madonna del Soccorso |  | strada | 3500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.4 | Strada S.Abico |  | strada | 200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.5 | Strada Lavatoio |  | strada | 400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.6 | Strada Torna |  | strada | 1100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.7 | Strada Perruttiero |  | strada | 3300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.8 | Strada Iacolonei |  | strada | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.9 | Strada Galdo - Pollino |  | strada | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.10 | Strada Giardini 1 |  | strada | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.11 | Strada Giardini 2 |  | strada | 300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.3.12 | Strada San Gaetano |  | strada | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradaliPulizia cunette stradali |
| 6.4.1 | Area Attrezzata Bosco Difesa |  |  |  N. 2 | 6 | Fornitura e montaggio di tavolo con panche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 6.1.1/2 | NO  | NO  | SI (compatibile) |
| 6.2.1/2 | NO | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1.1/26.3.1.2/21 | NO | NO | SI (compatibile) |
| 6.4.1 | NO | NO | SI (compatibile) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 6.1.1/66.2.1/56.3.1.1/126.3.1.2/126.4.1/2  | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

 DESCRIZIONE AREA (breve)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1/4 | L’area del bosco Difesa su cui ricadono i viali tagliafuoco si trova nella parte nord-est dell’agro di Castelluccio Superiore, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da Cerro ad alto fusto, con sporadici gruppi di Conifere. In prossimità del bosco è stata allestita una area attrezzata con tavoli panche e punti fuoco.L’area su cui ricade l’intervento riguarda la parte alta dell’abitato di Castelluccio Superiore, lo strato arboreo è costituito prevalentemente di Conifere e Macchia Mediterranea |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Castelluccio Superiore. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale.  |
| 4.3.1/6 | La Rete sentieristica interessa varie aree del territorio comunale. |
| 5.1.1/2 | L’area del bosco Difesa si trova nella parte nord-est dell’agro di Castelluccio Superiore, lo strato arboreo è costituito prevalentemente di Conifere. |
| 6.1.1/2 | Aste fluviali che interessano varie aree del territorio comunale. |
| 6.2.1 | Canalette e cunettoni che interessano aree del territorio comunale. |
| 6.3.1.1/17 | Strade bitumate e sterrate che interessano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano e contrade). |
| 6.3.1.2/17 | Opere d’arte delle infrastrutture stradali (cunette, tombini, ecc.) che interessano aree del territorio comunale. |
| 6.4.1 | L’area su cui ricade la posa in opera del tavolo con le panche riguarda l’area verde Bosco Difesa. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno realizzati con gli operai forestali con l’ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l’utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione del bosco, manutenzione pista con doppia funzionalità di accesso e di interrompere la continuità orizzontale del fuoco la manutenzione del verde urbano e zone limitrofe aree scolastiche, aree attrezzate, parcheggi ecc.

 Manutenzione piste forestali per facilitare interventi di emergenza e prevenzione incendi, pulizia sentieri per facilitare l’accesso alle aree boscate, Pulizia aste fluviali per facilitare il flusso delle acque ed evitare piene, Manutenzione delle strade comunali e pulizia cunette e tombini per il flusso delle acque.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo€ |
| 1.1 | 1.180 ml | **1** | **Cod. Prezzario - I.03.004.01**Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |  |
| 2.1 | 125 GG | **2** | **Cod. Prezzario -NP01**Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |  |
| 4.3 | 1.950 ml | **4** | **Cod. Prezzario -I.03.007.01**Descrizione – Manutenzione di Sentieri |  |
| 5.1 | 7.000 mq | **5** | **Cod. Prezzario – I.01.009.01**Descrizione: Decespugliamento Area Boscata |  |
| 6.1 | 900 mq | **6** | **Cod. Prezzario -I.01.003.02**Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali |  |
| 6.2 | 510 ml | **6** | **Cod. Prezzario -I.03.014.01**Descrizione – Manutenzione Canalette |  |
| 6.3.1 | 14.750 mq | **6** | **Cod. Prezzario - L.01.007.01**Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |  |
| 6.3.2 | 14.750 ml | **6** | **Cod. Prezzario – E.01.030.01**Descrizione: Pulizia di cunette |  |
| 6.4 | N. 2 | **6** | **Cod. Prezzario – F.03.025.01**Descrizione: Fornitura e montaggio di tavolo con panche |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento Noli | Importo€ |
| 6.1 | 119 ore | 6 | **Cod. Prezzario – A.01.008.01**Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |  |
| 4.3 | 32 ore | 4 | **Cod. Prezzario – A.01.011.04**Descrizione: Manutenzione di sentieri e piste forestali |  |
|  |  |  | **TOTALE** |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione anteriore si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.