INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| FRANCAVILLA IN SINNI | POTENZA | PZ 2 | 16 |

INTERVENTO   N.  1   - Missione 1 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Strada caserma forestale Lago d’Erba | 37 | 1 | 650 m | 1 | Manutenzione pista forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT 9210275 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano |  |  | 458 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Strada caserma forestale | 37 | 1 | 650 m |  | Manutenzione strada forestali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Loc. Caramola | 37 | 1 | 50000 mq |  | Decespugliamento area boscata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Ponte Cesinale | 5 | acqua | 10000 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Vasca Consorzio |  |  | 2700 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Torrente del Fico | 4 | Acqua | 1000 m | 6 | Manutenzione annuale canalette- fossi di guardia |
| 6.2.2 | Fosso Pantoni | 2 | varie | 800 m | 6 | Manutenzione annuale canalette- fossi di guardia |
| 6.3.1.1 | Bruscata | 34 |  | 6000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.2.1 | Petto delle Crete | 11 |  | 7600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.3.1 | Martino | 27 |  | 5000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.4.1 | Sant’Angelo | 17 |  | 5800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.5.1 | Grottole | 9 |  | 5000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.6.1 | Castellana | 15 |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.7.1 | Cesinale | 19 |  | 3000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.8.1 | San Biase | 28 |  | 4400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.9.1 | Favazzina | 3 |  | 4600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.10.1 | Avena | 29 |  | 2400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.11.1 | Altosano | 20 |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.12.1 | Mazzarella | 22 |  | 1600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.13.1 | Ischi Cirase | 21 |  | 5000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.14.1 | Givroni | 7 |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.15.1 | Alvanosa | 12 |  | 5000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.16.1 | Piano Lacco | 24 |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.17.1 | Cerro Grosso |  |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.18.1 | Strada Vasca |  |  | 3000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.1.2 | Bruscata | 34 |  | 2000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Petto delle Crete | 11 |  | 1500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Martino | 27 |  | 1000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Sant’Angelo | 17 |  | 1000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Grottole | 9 |  | 1500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Castellana | 15 |  | 1100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Cesinale | 19 |  | 1000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | San Biase | 28 |  | 1000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Favazzina | 3 |  | 1500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Avena | 29 |  | 1000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.11.2 | Altosano | 20 |  | 1000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.2 | Mazzarella | 22 |  | 287 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.13.2 | Ischi Cirase | 21 |  | 1500m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.14.2 | Givroni | 7 |  | 900 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.15.2 | Alvanosa | 12 |  | 2000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.16.2 | Piano Lacco | 24 |  | 1100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.17.2 | Cerro Grosso |  |  | 1100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.18.2 | Strada Vasca |  |  | 520 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.4.1 | Staccionata |  |  | 100 m | 6 | Staccionata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/2 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 6.2.1/2 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 6.3.1..1/18.1 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 6.3..2/18.2 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 6.4.1 | Staccionata |  |  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
| 6.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
| 6.3.1..1/18.1 6.3.1..2/18.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.4.1 | NO | NO | “ |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | La manutenzione di piste forestali esistenti è finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio, tutte prioritariamente a rischio incendio. |
| --- | --- |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Francavilla. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune ecc. |
| 4.1.1 | La sistemazione delle piste riveste particolare importanza per il transito di mezzi in caso di incendio |
| 5.1.1 | Lavori in aree boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento , ripulitura e sfollo |
| 6.1.1/2 | Le aree sedi degli interventi di decespugliamento delle aste fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua interessano varie zone del comune sia nelle vicinanze di aree abitate che in prossimità di strade pubbliche |
| 6.2.1/2 | Riguardano varie aree del territorio ,che presentano rischio idrogeologico , a monte o nelle vicinanze di aree abitate o in prossimità di strade pubbliche L’intervento consiste nella manutenzione e ripulitura di canalette da materiale vario ( terriccio, fogliame, erbe infestanti). |
| 6.3.1..1/18.1 -6.3.1..2/ 18.2 | Riguardano la manutenzione di strade bitumate o sterrate per permettere L’incanalamento di acque di superficie e portarla ai piu’ vicini fossetti, torrenti,fossi |
| 6.4.1 | Realizzazione di staccionate in legno in varie zone del territorio di Francavilla, aree verdi di particolare interesse culturale paesaggistico. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l’anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio, la manutenzione del verde urbano scolastico, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi, pulizia di cunette.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica.

Manutenzione periodica dei fossi  evitando cosi danni ai fondi confinanti. Pulizia delle strade comunali  e realizzazione di staccionate in punti panoramici.

.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali permanenti |
| 2 | 458 gg | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione : Costo medio giornata contributiva |
| 3 | 650 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione : Manutenzione strada forestale di servizio |
| 4 | 50000 mq | 5 | Cod. Prezzario L.01.008.03 Descrizione : Decespugliamento area boscata con pendenza inf.al 50% |
| 5 | 12700 mq | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali |
| 6 | 1800 m | 6 | Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione : Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia |
| 7 | 78400 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento di scarpate stradali |
| 8 | 21013,20 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette |
| 9 | 100 m | 6 | Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione : Fornitura e realizzazione di staccionata |

Per la valutazione degli interventi ,si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.