INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| ALIANO | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO  N.  1   - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Valle Carbone | 2 | 20- 97 | 900 m | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Pantano di Alianello | 52 | 44 | 1.570 m | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Pantano di Alianello | 52 | 308 - 881 883 - 884 | 1.050 m | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Valle Carbone |  |  | 315 m | 1 | Manutenzione strade forestali |
|  |  |  |  | 117 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.1.3 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.3 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  2   - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Aliano | 18 19 20 44 49 50 52 |  | 343 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO  N.  4   - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Valle Carbone |  |  | 362 m | 4 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 117 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  5   - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e       miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Valle Carbone | 2 | 20-97 | 11,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  6   - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Forestella |  |  | 20.000 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso Mango del Carmine |  |  | 8.282,40 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | no | no | no |
| 6.1.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord - ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| --- | --- |
| 1.1.2 1.1.3 | L’area su cui ricadono i viali tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Pantano di Alianello, si trova in prossimità del Fiume Agri e della Strada Statale 598 Val d’ Agri. |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Aliano e delle frazioni di Alianello Vecchio, Alianello Nuovo ed Alianello di sotto. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la Strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 5.1.1 | L’area su cui ricade l’ intervento, si trova nella parte nord – ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone. |
| 6.1.1 | L’ area su cui ricade il Fosso Forestella si trova nella parte sud - ovest dell’ agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Masseria Fortunato, si trova in prossimità del Fiume Agri, della Strada Statale 598 Val d’ Agri e del distributore di benzina Total Erg. |
| 6.1.2 | Il Fosso Mango del Carmine è situato nella zona nord - ovest dell’ agro di Aliano, in prossimità della Strada Provinciale Saurina – Bivio di Acinello. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate e prevenzione incendi |
| 5.1.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 6.1.1 6.1.2 | Manutenzione del bacino idrografico |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. |  | MS | Intervento | Importo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | 3.520 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | 18.374,40 |
| 1.2.1 | 315 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale | 14.162,40 |
| 2.1.1 | 343 GG | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione : Manutenzione del verde urbano e perurbano | 32.585,00 |
| 4.1.1 | 362 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione strade forestali | 16.275,52 |
| 5.1.1 | 11,00 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno | 17.750,70 |
| 6.1.1 6.1.2 | 28.282 mq | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali | 63.635,40 |
|  |  |  | TOTALE | 162.783,42 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.