INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| STIGLIANO | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 **- Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Foresta | 40 | 1 | 3.400 m | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Monte Serra | 57 | 55 | 680 m | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Foresta |  |  | 1.534 m | 1 | Manutenzione strada forestale |
| 117 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N**.** 2 **- Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano**

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Stigliano | 17  26  50  52  57 |  | 950 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 4 **- Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)**

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Foresta |  |  | 1.000 m | 4 | Manutenzione strada forestale |
| 117 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 5 **- Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1 | Foresta | 40 | 1 | 31,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N. 6 **- Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (PR) | Tipologia Intervento |
| 6.3.2.1 | Sc. Santo Spirito |  |  | 25.600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 39 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.2.1 | Sc. Cersolla |  |  | 15.200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 39 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.3.1 | Sc. Cogne |  |  | 69.840 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 39 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.4.1 | Sc. Calvera |  |  | 37.840 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 117 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.5.1 | Sc. Radicata |  |  | 8.800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 39 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.6.1 | Sc. Chiascione |  |  | 16.400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 39 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.7.1 | Zona art. |  |  | 12.960 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.8.1 | Zona art. |  |  | 7.680 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.9.1 | Zona art. |  |  | 8.680 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.10.1 | Zona art. |  |  | 9.560 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.11.1 | Zona art. |  |  | 4.560 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.12.1 | Zona art. |  |  | 7.600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.1.2 | Sc. Santo Spirito |  |  | 6.400 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Cersolla |  |  | 3.800 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Cogne |  |  | 17.460 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Calvera |  |  | 9.423 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Radicata |  |  | 2.200 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Chiascione |  |  | 4.100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Zona art. viale 1 |  |  | 3.240 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Zona art. viale 2 |  |  | 1.920 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Zona art. viale 3 |  |  | 2.170 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Zona art. viale 4 |  |  | 2.390 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.11.2 | Zona art. viale 5 |  |  | 1.140 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.2 | Zona art. viale 6 |  |  | 1.900 m | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1  6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.1  6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.1  6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.1  6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.1  6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.1  6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.1  6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.1  6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.1  6.3.9.2 | no | no | no |
| 6.3.10.1  6.3.10.2 | no | no | no |
| 6.3.11.1  6.3.11.2 | no | no | no |
| 6.3.12.1  6.3.12.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1  6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1  6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1  6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1  6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1  6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1  6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1  6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1  6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1  6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.1  6.3.10.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.1  6.3.11.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.1  6.3.12.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale Foresta. I viali tagliafuoco precisamente costeggiano la Strada Comunale e l’area pic-nic. |
| 1.1.2 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova subito a sud del centro abitato di Stigliano, al Foglio 57 Particella 55. Tale zona è identificata dal toponimo Monte Serra. |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta. |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Stigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta. |
| 5.1.1 | L’ area su cui ricadono le lavorazioni selvicolturali si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale. |
| 6.3.1.1  6.3.1.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e scende verso sud fino alla contrada di Santo Spirito. |
| 6.3.2.1  6.3.2.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e prosegue in direzione in direzione sud – est verso le località di Cersolla e Radicata. |
| 6.3.3.1  6.3.3.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato, precisamente da Via Cilento e prosegue in direzione sud verso la località di Acinello. |
| 6.3.4.1  6.3.4.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, attraversa la contrada Calvera. |
| 6.3.5.1  6.3.5.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord - ovest dell’ agro di Stigliano, attraversa la localita’ Radicata. |
| 6.3.6.1  6.3.6.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilaccello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Chiascione. |
| 6.3.7.1  6.3.7.2 | Il Viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in localita’ Acinello. |
| 6.3.8.1  6.3.8.2 | Il Viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in localita’ Acinello. |
| 6.3.9.1  6.3.9.2 | Il Viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in localita’ Acinello. |
| 6.3.10.1  6.3.10.2 | Il Viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in localita’ Acinello. |
| 6.3.11.1  6.3.11.2 | Il Viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in localita’ Acinello. |
| 6.3.12.1  6.3.12.2 | Il Viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in localita’ Acinello. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1  1.1.2  1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate |
| 5.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 6.3.1.1  6.3.2.1  6.3.3.1  6.3.4.1  6.3.5.1  6.3.6.1  6.3.7.1  6.3.8.1  6.3.9.1  6.3.10.1  6.3.11.1  6.3.12.1  6.3.1.2  6.3.2.2  6.3.3.2  6.3.4.2  6.3.5.2  6.3.6.2  6.3.7.2  6.3.8.2  6.3.9.2  6.3.10.2  6.3.11.2  6.3.12.2 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup./est.  Intervento | MS | Intervento | Importo  € |
| 1.1.1  1.1.2 | 4.080 m | 1 | **Cod. Prezzario I.03.002.01**  Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | **21.297,60** |
| 1.2.1 | 1.534 m | 1 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**  Descrizione: Manutenzione di strada forestale | **68.968,64** |
| 2.1.1 | 950 GG | 2 | **Cod. Prezzario NP001**  Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | **90.250,00** |
| 4.1.1 | 1.000 m | 4 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**  Descrizione: Manutenzione di strada forestale | **44.960,00** |
| 5.1.1 | 31,00 Ha | 5 | **Cod. Prezzario I.01.002.03**  Descrizione: Decespugliamento del terreno | **50.024,70** |
| 6.3.1.1  6.3.2.1  6.3.3.1  6.3.4.1  6.3.5.1  6.3.6.1  6.3.7.1  6.3.8.1 | 224.720 mq | 6 | **Cod. Prezzario L.01.007.01**  Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali | **137.079,20** |
| 6.3.1.2  6.3.2.2  6.3.3.2  6.3.4.2  6.3.5.2  6.3.6.2  6.3.7.2  6.3.8.2 | 56.1423 m | 6 | **Cod. Prezzario E.01.030.01**  Descrizione: Pulizia di cunette | **38.738,35** |
|  |  |  | **TOTALE** | **451.318,49** |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.