INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| GORGOGLIONE | Matera | Matera | 20 |

Azione a) - Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione (AZ) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a.4.1.1 | Sc. Tempa Maruca |  |  | 1.760 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.2.1 | Sc. Cugno dell’Acero |  |  | 2.300 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.3.1 | Sc. Fravitta |  |  | 3.840 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.4.1 | Sc. Grotta dei Briganti |  |  | 3.120 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.5.1 | Sc. Piano della Signora |  |  | 14.800 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
|  |  |  |  | 39 ore | a | Decespugliamento scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| a.4.6.1 | Sc. Acqua Giumenta |  |  | 3.600 mq | a | Decespugliamento di scarpate stradali |
| a.4.7.1 | Sc. Az. Berardi-Casone |  |  | 17.040 mq | a | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 39 ore | a | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| a.4.8.1 | Sc. Piano del Pomo |  |  | 8.560 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.9.1 | Sc. Casone-Sauro |  |  | 20.640 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.10.1 | Sc. Casone |  |  | 10.000 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.11.1 | Sc. Cugno Teodoro |  |  | 6.400 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.12.1 | Sc. Sterpinella |  |  | 3.200 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.13.1 | Sp. Ex SS. 103 |  |  | 5.880 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.14.1 | Sc. Incrocio Sp. Ex SS. 103-fondovalle fiumara |  |  | 5.680 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.1.2 | Sc. Tempa Maruca |  |  | 425 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.2.2 | Sc. Cugno dell’Acero |  |  | 580 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.3.2 | Sc. Fravitta |  |  | 960 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.4.2 | Sc. Grotta dei Briganti |  |  | 780 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.5.2 | Sc. Piano della Signora |  |  | 3.700 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.6.2 | Sc. Acqua Giumenta |  |  | 900 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.7.2 | Sc. Az. Berardi-Casone |  |  | 4.260 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.8.2 | Sc. Piano del Pomo |  |  | 2.140 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.9.2 | Sc. Casone-Sauro |  |  | 4.826 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.10.2 | Sc. Casone |  |  | 2.500 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.11.2 | Sc. Cugno Teodoro |  |  | 1.600 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.12.2 | Sc. Sterpinella |  |  | 800 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.13.2 | Sp. Ex SS. 103 |  |  | 1.470 m | a | Pulizia cunette |
| a.4.14.2 | Sc. Incrocio Sp. Ex SS. 103-fondovalle fiumara |  |  | 1.382 m | a | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| a.4.1.1 a.4.1.2 | no | no | no |
| a.4.2.1 a.4.2.2 | no | no | no |
| a.4.3.1 a.4.3.2 | no | no | no |
| a.4.4.1 a.4.4.2 | no | no | no |
| a.4.5.1 a.4.5.2 | no | no | no |
| a.4.6.1 a.4.6.2 | no | no | no |
| a.4.7.1 a.4.7.2 | no | no | no |
| a.4.8.1 a.4.8.2 | no | no | no |
| a.4.9.1 a.4.9.2 | no | no | no |
| a.4.10.1 a.4.10.2 | no | no | no |
| a.4.11.1 a.4.11.2 | no | no | no |
| a.4.12.1 a.4.12.2 | no | no | no |
| a.4.13.1 a.4.13.2 | no | no | no |
| a.4.14.1 a.4.14.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| a.4.1.1 a.4.1.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.2.1 a.4.2.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.3.1 a.4.3.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.4.1 a.4.4.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.5.1 a.4.5.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.6.1 a.4.6.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.7.1 a.4.7.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.8.1 a.4.8.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.9.1 a.4.9.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.10.1 a.4.10.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.11.1 a.4.11.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.12.1 a.4.12.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.13.1 a.4.13.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.14.1 a.4.14.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| a.4.1.1 a.4.1.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Tempa Maruca è situata nella parte nord dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| --- | --- |
| a.4.2.1 a.4.2.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Cugno dell’Acero è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.3.1 a.4.3.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Fravitta è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.4.1 a.4.4.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Grotta dei Briganti è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada collega il centro abitato con la “Grotta dei Briganti. |
| a.4.5.1 a.4.5.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Piano della Signora è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.6.1 a.4.6.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Acqua Giumenta è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.7.1 a.4.7.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Az. Berardi-Casone è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada collega la Strada Provinciale Val d’Agri alla Strada Comunale Casone. |
| a.4.8.1 a.4.8.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Piano del Pomo è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.9.1 a.4.9.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Casone-Sauro è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada collega la Strada Provinciale Val d’Agri al Fiume Sauro. |
| a.4.10.1 a.4.10.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Casone è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.11.1 a.4.11.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Cugno Teodoro è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.12.1 a.4.12.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Sterpinella è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| a.4.13.1 a.4.13.2 | L’area su cui ricade la Strada Provinciale Ex SS. 103è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada collega il centro abitato alla strada comunale che collega la Strada Provinciale Ex SS. 103 alla Fondovalle Fiumara di Gorgoglione. |
| a.4.14.1 a.4.14.2 | L’area su cui ricade la strada comunale che collega la Sp. Ex SS. 103 alla Fondovalle Fiumara è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la prevenzione del rischio del dissesto idrologico nei terreni montani, con la manutenzione della viabilità comunale, per migliorare la percorribilità, la visibilità ed i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | AZ | Intervento | Importo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.4.1.1 a.4.2.1 a.4.3.1 a.4.4.1 a.4.5.1 a.4.6.1 a.4.7.1 a.4.8.1 a.4.9.1 a.4.10.1 a.4.11.1 a.4.12.1 a.4.13.1 a.4.14.1 | 106.840 mq | a | Cod. Prezzario L.01007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali | 65.172,40 |
| a.4.1.2 a.4.2.2 a.4.3.2 a.4.4.2 a.4.5.2 a.4.6.2 a.4.7.2 a.4.8.2 a.4.9.2 a.4.10.2 a.4.11.2 a.4.12.2 a.4.13.2 a.4.14.2 | 26.324 m | a | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia cunette | 18.163,81 |
|  |  |  | TOTALE | 83.336,21 |

degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.