INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| CARBONE | POTENZA | PZ2 | 13 |

INTERVENTO  N. 1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bosco Vaccarizzo | 28 | 7 | 3700 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Bosco Vaccarizzo | 28 | 7 | 1320 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Bosco Difesa | 18 | 3 | 1350 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo |
| 1.3.1 | Bosco Vaccarizzo | 28 | 7 | 1100m | 1A | Manutenzione pista forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/2 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi | NO | SI |
| 1.2.1 1.3.1 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/2/3/4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N. 2  - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Centro Urbano |  |  | 825 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4–Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Bosco Vaccarizzo | 28 | 7 | 2000 m | 4 | Manutenzione pista forestale |
| 4.2.1 | Sentiero Bosco Vaccarizzo | 24 |  | 1800 m | 4 | Manutenzione Sentiero |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 4.2.1 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 4.2.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N. 5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Vaccarizzo | 28 | 7 | 58000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N. 6  - Missione 6–Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Torrente Serrapotamo |  |  | 25500 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Torrente Vallone | 5 |  | 13600 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Loc. Fragascio | 12 |  | 30 m | 6 | Manutenzione canalette |
| 6.2.2 | Loc. Cotura | 21 |  | 80 m | 6 | Manutenzione canalette |
| 6.3.1.1 | Vallone -Agriturismo |  |  | 2600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.2.1 | Misillera-Pantanazzi |  |  | 4400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.3.1 | Fontana-Pascuna |  |  | 800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.4.1 | Fiumara-Misillera |  |  | 8600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.5.1 | Serrapotamo-Crocevia |  |  | 6200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.6.1 | Serrapotamo-Madonna del Soccorso |  |  | 10800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.7.1 | Pergolo-Montenuovo |  |  | 1640 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.8.1 | Serrapotamo-Depuratore |  |  | 3000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.9.1 | Campo Sportivo-Scaledda |  |  | 800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.10.1 | Crocevia-Salso |  |  | 6000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.11.1 | S.Vito-Serrapotamo |  |  | 2000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.12.1 | Vallone-San Iorio |  |  | 6800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.13.1 | Cotura-Vullo |  |  | 9000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.14.1 | Pascuna-via A.Moro |  |  | 1100 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.15.1 | Vallone-Coccaro |  |  | 2000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.16.1 | SP 40 Castelsaraceno |  |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.17.1 | SP 40 Calvera |  |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.18.1 | Abitato-bivio Cimitero |  |  | 1360 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.19.1 | Abitato-Ponte Serrapotamo |  |  | 1280 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.20.1 | Bivio Cimitero-Vallone |  |  | 1700 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.1.2 | Vallone -Agriturismo |  |  | 320 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.1 | Misillera-Pantanazzi |  |  | 250 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Serrapotamo-Crocevia |  |  | 380 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Serrapotamo-Madonna del Soccorso |  |  | 750 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Crocevia-Salso |  |  | 652 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.1 | Vallone-S.Iorio |  |  | 220 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.13.1 | Cotura-Vullo |  |  | 900 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.16.2 | SP 40 Castelsaraceno |  |  | 310 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.17.2 | SP 40 Calvera |  |  | 750 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.18.2 | Abitato-bivio Cimitero |  |  | 150 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.19.2 | Abitato-Ponte Serrapotamo |  |  | 400 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.20.2 | Bivio Cimitero-Vallone |  |  | 350 m | 6 | Pulizia cunette |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi | NO | NO |
| 6.2.1/2 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi | NO | NO |
| 6.3.1.1/20 6.3.1.2/20 | EUAP 0008 Parco Nazionale del PollinoZPS IT9210275 Massiccio del Pollino e M. Alpi ZPS IT9210271 Appennino Lucano | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1. | L’area su cui ricadono la maggior parte delle fasce tagliafuoco riguardano varie zone del territorio di Carbone soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico- ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio tutte prioritariamente a rischio incendio. |
| --- | --- |
| 2.1. | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Carbone. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune ecc. |
| 4.2 | La sistemazione delle piste riveste particolare importanza per il transito di mezzi in caso di incendio |
| 5.1 | Lavori in aree boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento , ripulitura e sfollo |
| 6.1 | Le aree sedi degli interventi di decespugliamento delle aste fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua interessano varie zone del comune sia nelle vicinanze di aree abitate che in prossimità di strade pubbliche |
| 6.2. | Riguardano varie aree del territorio ,che presentano rischio idrogeologico , a monte o nelle vicinanze di aree abitate o in prossimità di strade pubbliche L’intervento consiste nella manutenzione e ripulitura di canalette da materiale vario ( terriccio, fogliame, erbe infestanti). |
| 6.3. | Riguardano la manutenzione di strade bitumate o sterrate per permettere L’incanalamento di acque di superficie e portarla ai piu’ vicini fossetti, torrenti,fossi |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco loc. Bosco Pellegrino , la manutenzione del verde urbano scolastico, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica.

Manutenzione dei fossi fatta  periodicamente per evitare  danni ai fondi contermini.

Valorizzazione dei sentieri ricadenti nelle varie aree comunali con la realizzazione di staccionate.

Pulizia delle strade comunali mediante il decespugliamento scarpate e pulizia cunette da materiale  che ne  impediscono il regolare deflusso delle acque  in caso di pioggia invadendo il mando stradale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5020 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.002.01 Descrizione : Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 1350 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione viali tagliafuoco attivo |
| 3 | 1000 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione pista forestale |
| 4 | 825gg | 2 | Cod. Prezziario NP.001 Descrizione : manutenzione verde urbano e periurbano |
| 5 | 2000 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali |
| 6 | 1800 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri |
| 7 | 58000 mq | 5 | Cod. Preziario I.03.008.03 Descrizione : Decespugliamento area boscata |
| 8 | 39100 mq | 6 | Cod. Preziario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali |
| 9 | 110 m | 6 | Cod. Preziario I.03.014.01 Descrizione : Manutenzione annuale di canalette |
| 10 | 78080 mq | 6 | Cod. Preziario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali |
| 11 | 5432,20 m | 6 | Cod. Preziario Descrizione : Pulizia cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.