INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| CASTELLUCCIO SUP. RE | POTENZA | PZ 2 | 11 |

INTERVENTO   N.  1   - Missione 1 -  Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bosco Difesa 1 | 53 | 129-130 | 800 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Bosco Difesa 2 | 53 | 199 | 540 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Bosco Difesa 3 | 54 | 178 | 320 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Centro Urbano parte alta | 59 | 62-330-302 | 130 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.5 | Centro Urbano parte alta | 55 | 741 | 170 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.6 | Centro Urbano parte bassa | 57 | 508-509-510 | 110 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/6 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/6 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2    Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano e Periurbano |  |  | 314 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4    Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Pista ciclabile 1° tratto Galleria Elicoidale-Confine Castelluccio Inf.re |  | strade | 400 ml |  | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Pista ciclabile 2° tratto Fosso Magliasole-Galleria Elicoidale |  | strade | 1600 ml |  | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.3 | Pista ciclabile 3° tratto Fosso Mavile-Galleria fosso Magliasole |  | strade | 2380 ml |  | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.4 | Pista ciclabile 4° tratto Fermata di Prestieri –Galleria fosso Rubbiolo |  | strade | 740 ml |  | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.5 | Sentiero Madonna del Soccorso |  | strade | 1900 ml |  | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.6 | Sentiero S. Antonio Abate |  | strade | 350 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.7 | Sentiero Madonna di Costantinopoli |  | strade | 500 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.8 | Sentiero Madonna di Loreto |  | strade | 400 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.9 | Sentiero Mulino la Torna |  | strade | 150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.10 | Sentiero Grotta San Nilo |  | strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.11 | Sentiero Nandiniello |  | strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/10 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/10 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N.  5    Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Difesa | 53 | 129 | 5.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Bosco Difesa | 53 | 199 | 5.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.3 | Bosco Difesa | 54 | 178 | 5.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/3 | NO | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6    Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Magliocco |  | acque | 250 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso La Torna |  | acque | 250 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Torrente Peschiera e Affluenti |  | acque | 500 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fosso Nandiniello |  | acque | 250 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Canalette La Torna |  | acque | 120 ml | 6 | Manutenzione di canalette e fossi di guardia |
| 6.2.2 | Cunettone strada Galdo-Pollino |  | acque | 120 ml | 6 | Manutenzione di canalette e fossi di guardia |
| 6.3.1 | Strada Beata Maria Angelica |  | strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.2 | Strada Castelluccio-Agromonte |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.3 | Strada Madonna del Soccorso |  | strade | 3400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.4 | Strada S.Abico |  | strade | 200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.5 | Strada Lavatoio |  | strade | 400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.6 | Strada Torna |  | strade | 1100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.7 | Strada Perruttiero |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.8 | Strada Giardini |  | strade | 300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.9 | Strada Santa Lucia |  | strade | 930 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.10 | Strada San Gaetano |  | strade | 500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.11 | Strada Viola |  | strade | 600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.12 | Strada Santa Venere |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.13 | Strada Cimitero |  | strade | 200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.14 | Strada Pastani |  | strade | 450 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.15 | Strada Vecchia Lauria 1° Tratto |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.16 | Strada Vecchia Lauria 2° Tratto |  | strade | 1500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.17 | Strada Vecchia Lauria 3° Tratto |  | strade | 930 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.18 | Strada Foresta 1° Tratto |  | strade | 350 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.19 | Strada Foresta 2° Tratto |  | strade | 300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.20 | Strada S’Evraso |  | strade | 1500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.21 | Strada Petruzzolo-Guarangelo 1° Tratto |  | strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.22 | Strada Petruzzolo-Guarangelo 2° Tratto |  | strade | 350 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.23 | Strada Petruzzolo-Guarangelo 3° Tratto |  | strade | 320 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.24 | Strada Mangosa |  | strade | 440 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.25 | Strada Santo Ianni |  | strade | 650 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.26 | Strada Galdo-Pollino |  | strade | 750 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.27 | Strada San Michele |  | strade | 320 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.28 | Strada Iacolonei |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/3 | NO | NO | SI (compatibile) |
| 6.2.1/2 | NO | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1.1/28 6.3.1.2/28 | NO | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/3 6.2.1/2 6.3.1.1/28 6.3.1.2/28 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| 1.1.1/5 | L’area del bosco Difesa su cui ricadono i viali tagliafuoco si trova nella parte nord-est dell’agro di Castelluccio Superiore, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da Cerro ad alto fusto, con sporadici gruppi di Conifere. In prossimità del bosco è stata allestita una area attrezzata con tavoli panche e punti fuoco. L’area su cui ricade l’intervento riguarda la parte alta dell’abitato di Castelluccio Superiore, lo strato arboreo è costituito prevalentemente di Conifere e Macchia Mediterranea |
| --- | --- |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Castelluccio Superiore. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale. |
| 4.3.1/11 | La Rete sentieristica interessa varie aree del territorio comunale. Il Sentiero Nandiniello, oltre alla manutenzione ordinaria (taglio di erba e arbusti) necessita della sistemazione del piano viario mediante l’utilizzo di escavatore. |
| 5.1.1/3 | L’area del bosco Difesa si trova nella parte nord-est dell’agro di Castelluccio Superiore, lo strato arboreo è costituito prevalentemente di Conifere. |
| 6.1.1/3 | Il Torrente Peschiera oltre al decespugliamento dell’alveo e delle sponde, necessita della rimozione a macchina di ceppaie e tronchi in punti isolati dell’alveo. |
| 6.2.1 | Canalette, cunettoni e fossi di guardia che interessano aree del territorio comunale. |
| 6.3.1.1/28 | Strade bitumate e sterrate che interessano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano e contrade). |
| 6.3.1.2/28 | Opere d’arte delle infrastrutture stradali (cunette, tombini, ecc.) che interessano aree del territorio comunale. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno realizzati con gli operai forestali con l’ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l’utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione del bosco, manutenzione pista con doppia funzionalità di accesso e di interrompere la continuità orizzontale del fuoco la manutenzione del verde urbano e zone limitrofe aree scolastiche, aree attrezzate, parcheggi ecc.

Manutenzione piste forestali per facilitare interventi di emergenza e prevenzione incendi, pulizia sentieri per facilitare l’accesso alle aree boscate, Pulizia aste fluviali per facilitare il flusso delle acque ed evitare piene, Manutenzione delle strade comunali e pulizia cunette e tombini per il flusso delle acque.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 1.940 ml | 1 | Cod. Prezzario - I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 2.1 | 314 gg | 2 | Cod. Prezzario -NP01 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.3 | 9.020 ml ml | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – Manutenzione di Sentieri |
| 5.1 | 15.000 mq | 5 | Cod. Prezzario – I.01.009.01 Descrizione: Decespugliamento Area Boscata |
| 6.1 | 5.000 mq | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.02 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali |
| 6.2 | 240 ml | 6 | Cod. Prezzario -I.03.014.01 Descrizione – Manutenzione Canalette |
| 6.3.1 | 42.020 mq | 6 | Cod. Prezzario - L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2 | 25.510 ml | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento Noli |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 106 ore | 6 | Cod. Prezzario – A.01.008.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 4.3 | 39 ore | 4 | Cod. Prezzario – A.01.011.10 Descrizione: Pulizia a macchina dell’Alveo |
| 4.3 | 24 ore |  | Descrizione: Sistemazione a macchina del Sentiero |

Per la valutazione degli interventi nella situazione anteriore si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.