INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| SAN SEVERINO LUCANO | POTENZA | PZ2 | 13 |

INTERVENTO   N.  1   - Missione 1 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Tuppo Gentile | 34/34 | 126/49 | 1600 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco verde attivo |
| 1.2.1 | Visciglie | 10 |  | 300 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.3.1 | Tuppo Gentile | 1 | 1 | 2200 m | 1A | Manutenzione pista forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.2.1 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |
| 1.3.1 | EUAP Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.2.1 1.3.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano |  |  | 238 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi |
| 2.1.2 | Centro Urbano |  |  | 15 cad. |  | Montaggio tavoli con panche senza schienale |
| 2.1.3 | Centro Urbano |  |  | 10 cad |  | Montaggio cestini portarifiuti |
| 2.1.4 | Centro Urbano |  |  | 10 cad |  | Posa in opera fioriere |
| 2.1.5 | Centro Urbano |  |  | 325 m |  | Recinzione tipo inglese |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1..5 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001NO |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Bosco Magnano | 1 | 1 | 1000 m | 4 | Manutenzione piste forestali |
| 4.2.1 | Viscigli- Giostra |  |  | 2000 m |  | Manutenzione sentieri |
| 4.2.2 | Sentiero dei Mulini |  |  | 200 m | 4 | Manutenzione sentieri |
| 4.2.3 | Sentiero Fosso Iannace-Santuario |  |  | 1000 m | 4 | Manutenzione sentieri |
| 4.2.4 | Sentiero Pietre Tonanti |  |  | 1500 m | 4 | Manutenzione sentieri |
| 4.2.5 | Sentiero Peschiera | 1 | 42 | 1500 m | 4 | Manutenzione sentieri |
| 4.2.6 | Sentiero Fosso Arcangelo |  |  | 600 m | 4 | Manutenzione sentieri |
| 4.2.7 | Sentiero Mariano |  |  | 250 m | 4 | Manutenzione sentieri |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino ZSC IT9210040 Bosco Magnano | NO | NO |
| 4.2.2 4.2.4 4.2.5 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino ZSC IT9210040 Bosco Magnano | NO | NO |
| 4.2.3 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino ZSC IT9210145 Madonna del Pollino |  |  |
| 4.2.1 4.2.7 4.2.6 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino |  |  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.2.1/7 | NO | NO |  |

INTERVENTO  N.  5  - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Magnano | 2 | 318 | 10000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Casette la Dispensa | 1 | 9 | 10000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/2 | EUAP Parco Naz. Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino ZSC IT9210040 Bosco Magnano | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Salice | 47 |  | 3500 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso Cantisani - Schifino | 21 |  | 800 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Fosso Gorghe | 21 |  | 900 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fosso Valentino | 7 |  | 1800 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Fosso Fauciglio | 29 |  | 2500 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Fosso Domenico | 8 |  | 800 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Fosso Luisone | 7 |  | 1500 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.8 | Fosso Salsi | 13 |  | 2000 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.9 | Fosso delle Murge | 17 |  | 1200 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.10 | Fosso Torre |  |  | 1600 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Canaletta Loc. Mezzana | 52 |  | 150 m | 6 | Manutenzione annuale canalette |
| 6.2.2 | Canaletta Mezzana 1 |  |  | 100 m | 6 | Manutenzione annuale canalette |
| 6.2.3 | Canaletta Loc. Cerreta |  |  | 150 m | 6 | Manutenzione annuale canalette |
| 6.2.4 | Canaletta Salsi |  |  | 150 m | 6 | Manutenzione annuale canalette |
| 6.3.1.1 | Madonna del Pollino | 52 |  | 7200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.2.1 | Mezzana –bivio Madonna del Pollino | 47 |  | 9000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.3.1 | Impieso- Acquatremola | 50 |  | 2800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.4.1 | Fasolata | 13 |  | 2800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.5.1 | Loc. Salsi | 13 |  | 3400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.6.1 | Loc. Mezzana Sorgeti Frido | 17 |  | 2000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.7.1 | Loc. Magnano ( SP 4 del Pollino) | 2 |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.8.1 | Viscigli – Cropani – Pomarreti | 6 |  | 16200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.9.1 | Loc. Mancini | 25 |  | 9400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.10.1 | Mancini- Villaneto | 18 |  | 16400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.11.1 | Strada Cerreta | 43 |  | 1700 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.2.12.1 | Strada Mezzana Cianci- Torre |  |  | 6200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.13.1 | Calanche | 35 |  | 6000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.14.1 | Mulinelli | 52 |  | 6000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.15.1 | SP 102 di Mezzana |  |  | 7600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.16.1 | Strada Crocette |  |  | 1000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.17.1 | Strada Mezzana Torre Superiore |  |  | 1300 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.18.1 | SP 4 del Pollino |  |  | 4000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.1.2 | Madonna del Pollino | 52 |  | 3000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Mezzana –bivio Madonna del Pollino | 47 |  | 3700 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Impieso- Acquatremola | 50 |  | 1100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Fasolata | 13 |  | 1100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Loc. Salsi | 13 |  | 1400 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Loc. Mezzana Sorgenti frida | 17 |  | 880 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Loc. Magnano | 2 |  | 1500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Viscigli – Cropani – Pomarreti | 6 |  | 6500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Loc. Mancini | 25 |  | 4500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Mancini- Villaneto | 18 |  | 6500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.11.2 | Strada Cerreta | 43 |  | 500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.2 | Strada Mezzana Cianci | 38 |  | 2300 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.13.2 | Calanche | 35 |  | 2700 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.14.2 | Mulinelli | 52 |  | 2200 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.15.2 | SP 102 di Mezzana |  |  | 3000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.16.2 | Loc. Crocette |  |  | 300 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.17.2 | Mezzana Torre Superiore |  |  | 100 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.18 | SP 4 del Pollino |  |  | 4000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.4.1 | Staccionata |  |  | 200 m | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/10 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |
| 6.2.1/2 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |
| 6.3.1.1/18.1 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |
| 6.3.1.2/18.2 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/13 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
| 6.2.1/3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
| 6.3.1.1/18.1 6.3.1.2/18.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1 | L’area su cui ricadono la maggior parte delle fasce tagliafuoco riguardano varie zone del territorio di San Severino Lucano soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico- ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio tutte prioritariamente a rischio incendio. |
| --- | --- |
| 2.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di San Severino Lucano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune ecc. |
| - 4.1 | .La sistemazione delle piste riveste particolare importanza per il transito di mezzi in caso di incendio e la rete sentieristica esistente sul territorio comunale di San Severino Lucano è oggetto di gite in bici o passeggiate |
| 5.1 | Lavori in aree boscate del territorio comunale oggetto di intervento di decespugliamento , ripulitura e sfollo |
| 6.1. | Le aree sedi degli interventi di decespugliamento delle aste fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua interessano varie zone del comune sia nelle vicinanze di aree abitate che in prossimità di strade pubbliche |
| 6.2 | Riguardano varie aree del territorio ,che presentano rischio idrogeologico , a monte o nelle vicinanze di aree abitate o in prossimità di strade pubbliche L’intervento consiste nella manutenzione e ripulitura di canalette da materiale vario ( terriccio, fogliame, erbe infestanti). |
| 6.3. | Riguardano la manutenzione di strade bitumate o sterrate per permettere L’incanalamento di acque di superficie e portarla ai piu’ vicini fossetti, torrenti,fossi |
| 6.4 | Realizzazione di staccionate in legno in varie zone del territorio di San Severino Lucano, aree o di particolare interesse culturale paesaggistico. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione dei boschi del territorio di San Severino Lucano , la manutenzione del verde urbano scolastico, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi, pulizia di cunette.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica.

Manutenzione dei fossi fatta  periodicamente per evitare  danni ai fondi contermini.

Valorizzazione dei sentieri ricadenti nelle varie aree comunali con la realizzazione di staccionate

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1900 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione : Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 2232,50 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali permanenti |
| 3 | 238 gg | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione : Costo medio giornata contributiva |
| 4 | 15 cad. | 2 | Cod. Prezzario F.03.025.01 Descrizione : Fornitura e montaggio panche |
| 5 | 10 cad. | 2 | Cod. Prezzario F.03.013.01 Descrizione : Fornitura e montaggio cestino portarifiuti |
| 6 | 10 cad. | 2 | Cod. Prezzario F.03.070.01 Descrizione : Fornitura e posa in opera di fioriere |
| 7 | 325 m | 2 | Cod. Prezzario NP003 Descrizione : Fornitura e posa in opera di recinzione tipo inglese |
| 8 | 1000 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali permanenti |
| 9 | 7050 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione di sentieri |
| 10 | 20000 mq | 5 | Cod. Prezzario L.01.008.03 Descrizione : Decespugliamento area boscata con pendenza inf.al 50% |
| 11 | 16600 mq | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali |
| 12 | 550 m | 6 | Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione : Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia |
| 13 | 107000 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento di scarpate stradali |
| 14 | 45280 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia di cunette |
| 15 | 200 m | 6 | Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione : Staccionata |

Per la valutazione degli interventi ,si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.