INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| TEANA | POTENZA | PZ2 | 13 |

INTERVENTO  N. 1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bosco Serra | 2 | 362 | 2050 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Vallone -spilia | 23 |  | 800 m | 1A | Manutenzione pista forestale |
| 1.2.2 | Serra Moreto-Spilia | 23 | strade | 400m | 1A | Manutenzione pista forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri,monte Sirino, Monte Raparo | NO | NO |
| 1.2.1/2 | EUAP 0008 Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | No |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.2.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N. 2  - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Centro Urbano | 9-10 |  | 472 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | EUAP 0008 Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4–Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Spilia – Serra Moreto | 23 | strade | 2065 m | 4 | Manutenzione pista forestale |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) |  | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | EUAP 0008 Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino |  | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N. 5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Serra | 2 | 363 | 21000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri,monte Sirino, Monte Raparo | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N. 6  - Missione 6–Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Sammalia |  |  | 1800 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Canaletta c.da Cervone | 10 |  | 900 m | 6 | Manutenzione canaletta |
| 6.3.1.1 | Strada Fontana | 1-10 |  | 2550 mq | 6 | Decespugliamento Scarpate |
| 6.3.2.1 | Strada Fontana 1 |  |  | 900 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.3.1 | Strada Vallone | 21 |  | 2550 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.4.1 | Strada Cervone | 10 |  | 3000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.5.1 | Strada Pantoni | 10 |  | 14400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.6.1 | Strada Pantoni -Locri | 13 |  | 4200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.7.1 | C.da Trecco |  |  | 1350 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.8.1 | Strada Monte -Sammalia | 16 |  | 8700 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.9.1 | Strada Monte -Sammalia 1 | 19 |  | 1500 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.10.1 | Strada Monte |  |  | 4500 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.11.1 | Strada Moreto | 22 |  | 5100 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.12.1 | Strada Porta la Corte | 7 |  | 3600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.13.1 | Strada Fosso del Sano |  |  | 2100 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.14.1 | Strada Polazzo- Mastro Vittorio | 8-23 |  | 2100 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.15.1 | Strada Piedi la Serra |  |  | 4500 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.16.1 | Strada Piedi la Serra 1 |  |  | 3300 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.17.1 | Strada Sammarella | 4-5 |  | 9000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.18.1 | Strada Sammarella 1 | 4-5 |  | 1500 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.19.1 | Strada Sammarella 2 | 4-5 |  | 1800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.20.1 | Strada Sammarella - Ischia |  |  | 2100 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.21.1 | Strada Cufuno |  |  | 900 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.22.1 | Strada Panise – Piedi la Serra | 1 |  | 3600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.23.1 | Strada Panise Ischia |  |  | 1200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.24.1 | Strada San Giovanni |  |  | 1200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.1.2 | Strada Fontana | 1-10 |  | 700 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Fontana 1 |  |  | 240 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.3.2 | Strada Vallone | 21 |  | 700 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.4.2 | Strada Cervone | 10 |  | 300 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.5.2 | Strada Pantoni | 10 |  | 2100 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.6.2 | Strada Pantoni -Locri | 13 |  | 900 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.7.2 | C.da Trecco |  |  | 200 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Monte -Sammalia | 16 |  | 950 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.9.2 | Strada Monte -Sammalia 1 | 19 |  | 328 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.10.2 | Strada Monte |  |  | 300 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.11.2 | Strada Moreto | 22 |  | 1200 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.12.2 | Strada Porta la Corte | 7 |  | 700 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.13.2 | Strada Fosso del Sano |  |  | 500 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.14.2 | Strada Polazzo- Mastro Vittorio | 8-23 |  | 320 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.15.2 | Strada Piedi la Serra |  |  | 750 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.16.2 | Strada Piedi la Serra 1 |  |  | 850 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.17.2 | Strada Sammarella | 4-5 |  | 2800 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.18.2 | Strada Sammarella 1 | 4-5 |  | 150 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.19.2 | Strada Sammarella 2 | 4-5 |  | 240 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.20.2 | Strada Sammarella - Ischia |  |  | 120 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.21.2 | Strada Cufuno |  |  | 120 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.22.2 | Strada Panise – Piedi la Serra | 1 |  | 730 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.23.2 | Strada Panise Ischia |  |  | 150 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.3.24.2 | Strada San Giovanni |  |  | 120 m | 6 | Pulizia Cunette |
| 6.4.1 | Strada Moreto |  |  | 40 m | 6 | Stabilizzazione pendio |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | EUAP 0008 Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri,monte Sirino, Monte Raparo | NO | NO |
| 6.2 | EUAP 0008 Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri,monte Sirino, Monte Raparo | NO | NO |
| 6.3 | EUAP 0008 Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri,monte Sirino, Monte Raparo |  |  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

| 1A | L’area su cui ricadono la maggior parte delle fasce tagliafuoco riguardano varie zone del territorio di Teana soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico- ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio tutte prioritariamente a rischio incendio. |
| --- | --- |
| 2.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Teana. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune ecc. |
| 4.1 | La sistemazione delle piste riveste particolare importanza per il transito di mezzi in caso di incendio |
| 5.1 | Lavori in aree boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento , ripulitura e sfollo |
| 6.1 | Le aree sedi degli interventi di decespugliamento delle aste fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua interessano varie zone del comune sia nelle vicinanze di aree abitate che in prossimità di strade pubbliche |
| 6.2. | Riguardano varie aree del territorio ,che presentano rischio idrogeologico , a monte o nelle vicinanze di aree abitate o in prossimità di strade pubbliche L’intervento consiste nella manutenzione e ripulitura di canalette da materiale vario ( terriccio, fogliame, erbe infestanti). |
| 6.3. | Riguardano la manutenzione di strade bitumate o sterrate per permettere L’incanalamento di acque di superficie e portarla ai piu’ vicini fossetti, torrenti,fossi |
| 6.4 | Stabilizzazione pendio |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco loc. Serra , la manutenzione del verde urbano scolastico, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica.

Manutenzione dei fossi fatta  periodicamente per evitare  danni ai fondi contermini.

Valorizzazione dei sentieri ricadenti nelle varie aree comunali con la realizzazione di staccionate

Pulizia delle strade comunali mediante il decespugliamento scarpate e pulizia cunette da materiale  che ne  impediscono il regolare deflusso delle acque  in caso di pioggia invadendo il mando stradale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2050 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.002.01 Descrizione : Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 1200 m | 1A | Cod. Prezziario I.0.3.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali |
| 3 | 472 gg | 2 | Cod. Prezziario NP.001 Descrizione : manutenzione verde urbano e periurbano |
| 4 | 2065 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali |
| 5 | 21000 mq | 5 | Cod. Preziario L.01.008.03 Descrizione : Decespugliamento area boscata |
| 6 | 1800 mq | 6 | Cod. Preziario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali |
| 7 | 900 m | 6 | Cod. Preziario I.03.014.01 Descrizione : Manutenzione annuale di canalette |
| 8 | 85650 mq | 6 | Cod. Preziario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali |
| 9 | 15477,30 m | 6 | Cod. Preziario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia cunette |
| 10 | 40 m | 6 | Cod. Preziario L.02.019.01 Descrizione : Stabilizzazione pendio |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.