INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| BERNALDA | MATERA | MATERA | 20 |

INTERVENTO   N.  1  - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Metaponto Lido Santa Palagina | 50 | 23 | ml. | 970,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.2 | Metaponto Lido Santa Palagina | 50 | 13 | ml | 1075,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.3 | Metaponto Lido Santa Palagina | 50 | 554 | ml | 730,00 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.4 | Metaponto Lido | 50 | 761 | ml | 4290,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.5 | Torre Mare | 51 | 259 | ml | 390,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.6 | Torre Mare | 51 | 461 | ml | 935,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.7 | Santa Pelagina | 50 | 664 | ml | 250,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.8 | Torre Mare | 50 | 596 | ml | 155,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |
| 1.1.9 | Torre Mare | 51 | 165-766-749-259 | ml | 757,0 | 1 | Manutenzione Viale taglia Fuoco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | NO | NO | NO |
| 1.1.2, 3,4,5,6 | ZSC EUAP0037 RN Metaponto | NO | NO |
| 1.1.7 | NO | NO | NO |
| 1.1.8 | ZSC EUAP0037 RN Metaponto | NO | NO |
| 1.1.9 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9 | idrogeologico – Dlgs 42/2004 art. 136-142 c.1 lett g sostituito dall’art.3 e4 Dlgs 34/2018 T.U. in materia forestale | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2   - INFRASTRUTTURE  VERDI  ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Bernalda | 4-11-20- |  | gg. | 595 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, strutture sportive parchi giochi, giardini, viali, piste ciclabili . |
|  | Metaponto | 43-46-50-51 |  |  |  |  | Manutenzione del verde urbano, scolastico, strutture sportive parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 (Bernalda) | Vincolo idrogeologico – | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 2.1.1 (Metaponto) | idrogeologico – D.lgs 42/2004art. 136-142 c.1 lett g | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria, non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  3   -  INCREMENTO  SUPERFICIE FORESTALE E  CURE  COLTURALI

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | U.M. | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.2 | S.Pelagina | 50-49 | 664-171 | cad | 900 | 3 | Scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.2.2 | S.Pelagina | 50 | 40 | cad | 70 | 3 | Scavo per apertura buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.3.2 | S.Pelagina | 50-49 | 664-171 | cad | 900 | 3 | Fornitura piante di latifoglie |
| 3.2.4.2 | S.Pelagina | 50 | 40 | cad | 70 | 3 | Fornitura piante per completamento siepe |
| 3.2.5.2 | S.Pelagina | 50-49 | 664-171 | cad | 900 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.6.2 | S.Pelagina | 50 | 40 | cad | 70 |  | Collocamento a dimora Piantine Alloro-Piracanta-mirto |
| 3.2.7.2 | S.Pelagina | 50-49 | 664-171 | cad | 900 | 3 | Irrigazione di soccorso |
| 3.2.8.2 | S.Pelagina | 50 | 40 | cad | 70 | 3 | Irrigazione di soccorso |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.2/3.2.2.2/3.2.3.2/3.2.4.2 /3.2.5.2/3.2.6.2/3.2.7.2/3.2.8.2 | NO | NO | NO |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 3.2.1.2/3.2.2.2/3.2.3.2/3.2.4.2/ 3.2.5.2/3.2.6.2 | idrogeologico – PPR D.lgs 42/2004 art. 136-142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 3.2.7.2 | idrogeologico – ZSC | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 3.2.8.2 | idrogeologico – PPR D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett.m | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  -  GREENWAYS LUCANE  (recupero Tratturi e vie della Transumanza)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | U.M. | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4..1.1 | S.Pelagina | 50 49 | 664 171 | ml ml | 255,0 215,0 | 4 | Manutenzione Tratto sede stradale forestale |
| 4.6.1 | S.Maria degli Angeli | 12 |  | ml | 80,0 | 4 | Realizzazione staccionata in legno di castagno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | ZSC | NO | NO |
| 4.6.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | PPR D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett.m Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.6.1 | PPR D.lgs 42/2004 art. 136 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  5  - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | U.m | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | S.Pelagina | 50-49 | 664-171 | ha | 9,0 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.1.2 | S.Pelagina | 51 | 381 | ha | 1,80 | 5 | Decespugliamento con mezzo meccanico (robomax) |
| 5.3.1 | S.Pelagina | 51 | 471/A | cad | 270 | 5 | Cura al rimboschimento zappettatura attorno alle piante |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/5.2.1 | PPR D.lgs 42/2004 art.142 c.1 let.f sostituito dall’art.3 e4 Dlgs 34/2018 T.U. in materia forestale ZSC EUAP0037 RN Metaponto | NO | NO |
| 5.3.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/5.1.2 | idrogeologico | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 Autorizzazione Ufficio foreste per il taglio secondo le procedure DGR n.678/2019 e dal DPGR nr. 231 dell’01/10/2019 |
| 5.3.1 | idrogeologico – PPR D.Lgs. 42/2004 art. 142 | NO |  |

INTERVENTO  N.  6  - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

|  | N. |  | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) |  | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.1 |  | Torre Mare | 51 |  | ml. | 600 | 6 |  | Ripristino Officiosità idraulica canale n.9 A2 |
|  | 6.1.2 |  | Torre Mare | 50 | 23-13 | ml. | 485 | 6 |  | Ripristino Officiosità idraulica canale n.9 Colatore B4 |
|  | 6.1.3 |  | S. Pelagina | 50 |  | ml. | 295 | 6 |  | Ripristino Officiosità idraulica 2°tratto canale principale canale n.1-4-1-9 |
|  | 6.1.4 |  | S. Pelagina | 51 |  | ml | 1180 | 6 |  | Ripristino Officiosità idraulica canale n 9 colatore B8 |
|  | 6.1.5 |  | Torre Mare | 76 |  | ml. | 780 | 6 |  | Ripristino Officiosità idraulica canale n 9 colatore C3 |
|  | 6.1.6 |  | Torre mare | 51 | 761 | ml | 470 | 6 |  | Taglio Vegetazione canale 9 colatore B7 |
|  | 6.2.1 |  | Torre mare-S.Pelagina |  |  | mc/Km | 2.975 | 6 |  | Trasporto a discarica materiale di risulta rimosso dai canali |
|  | 6.3.1.1 |  | Bernalda La Cupa | 6-8-21 |  | mq | 5.400 | 6 |  | Decespugliamento pertinenze stradali SP 110 (ex 154) |
|  | 6.3.2.1 |  | Metaponto Mercuragno | 43 |  | mq | 8100 | 6 |  | Decespugliamento pertinenze stradali n.2 sfalci nei mesi di Giugno e Settembre |
|  | 6.3.3.1 |  | Metaponto Torre Mare | 51 |  | mq | 10.080 | 6 |  | Decespugliamento pertinenze stradali n.2 sfalci nei mesi di Giugno e Settembre |
|  | 6.3.4.1 |  | Metaponto Tempio Apollo Licio | 46 |  | mq | 10.800 | 6 |  | Decespugliamento pertinenze stradali n.2 sfalci nei mesi di Giugno e Settembre |
| 6.3.5.1 |  | Metaponto S.Pelagina-Villaggio Metatur |  | 50 |  | mq | 5.250 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |  |
| 6.3.6.1 |  | Metaponto SP3 Via del mare Necropoli Crucinia |  | 43-45 |  | mq | 7.500 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |  |
| 6.3.7.1 |  | SP40 Bernalda Metaponto |  | 43-54-46-50 |  | mq | 12.300 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |  |
| 6.3.8.1 |  | Mezzana _SP 14 (ex 154) da Cavalcavia SS407 a Ponte Torre Accio |  |  |  | mq | 12.300 | 6 | Decespugliamento pertinenze stradali |  |
| 6.3.1.2 |  | Bernalda Loc Cupa |  | 6-8-21 |  | ml | 1.800 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |  |
| 6.3.2.2 |  | Metaponto Mercuragno |  | 43 |  | ml | 2.700 | 6 | Pulizia cunette longitudinali frequenza interventi nei mesi di Giugno e Settembre |  |
| 6.3.3.2 |  | Metaponto Torre Mare |  | 51 |  | ml | 3.360 | 6 | Pulizia cunette longitudinali frequenza interventi nei mesi di Giugno e Settembre |  |
| 6.3.4.2 |  | Metaponto Tempio Apollo Licio |  | 46 |  | ml. | 3.600 | 6 | Pulizia cunette longitudinali frequenza interventi nei mesi di Giugno e Settembre |  |
| 6.3.5.2 |  | Metaponto S.Pelagina-Villaggio Metatur |  | 50 |  | ml. | 1.750 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |  |
| 6.3.6.2 |  | Metaponto SP3 Via del mare Necropoli Crucinia |  | 43-45 |  | ml. | 2.500 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |  |
| 6.3.7.2 |  | SP40 Bernalda Metaponto |  | 43-54-46-50 |  | ml. | 4.100 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |  |
| 6.3.8.2 |  | Mezzana_ SP 14 (ex 154) ca cavalcavia SS407 a Ponte Torre Accio |  |  |  | ml | 4.100 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |  |

VINCOLI

| N | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/ 6.1.5 /6.1.6 | NO | NO | NO |
| 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.7 | PPR D.lgs 42/2004 art.142 c.1 let.c ZSC EUAP0037 RN Metaponto | NO | NO |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2/ 6.3.8.2 | NO | NO | NO |
| 6.3.4.1/6.3.4.2 | PPR D.lgs 42/2004 art.10-45 | NO | NO |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6/6.1.7/6.1.8/6.1.9/6.1.10/6.1.11 | idrogeologico- D.lgs 42/2004 art.142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ciclo delle acque |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/ 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2 | idrogeologico- D.lgs 42/2004 art. 36-142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.4.1/6.3.4.2 | idrogeologico- D.lgs 42/2004 art.10-45 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1 6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2/6.3.8.2 | idrogeologico- D.lgs 42/2004 art.36 -142 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI : IL PROGETTO  PREVEDE DIVERSI INTERVENTI CHE SI RIASSUMONO COME SEGUE:

- Manutenzione  delle fasce taglia fuoco “verdi”  esistenti lungo la rete di viabilità  interna alla riserva della Biodiversità di Metaponto e adiacenti alle aree perimetralmente  delle strutture turistiche-ricettive Campeggi, Villaggi turistici  nelle località S. Pelagina e Torre Mare. In tali fasce il decespugliamento specie infestanti ed invasive, taglio di alberi morti in piedi e seccaginosi, nonché La vegetazione arborea deve essere messa in sicurezza mediante spalcatura fîno ad un terzo dell' altezza della pianta;

- Nell’area urbana di Bernalda  si effettueranno   interventi di  sfalcio erbacce nei  giardini pubblici, sulle aree di pertinenza ai plessi scolastici, strutture sportive,  nelle aiuole spartitraffico , spazi verdi delle piazze, sui viali alberati, piste ciclabili al fine di  rendere i luoghi godibili. Particolare attenzione sarà data anche alle aree del verde urbano di Metaponto  e ai parchi archeologici per la pulizia , dove nel periodo estivo si concentra la presenza di migliaia di  Turisti;

- L’area di Metaponto località Torre Mare, sarà interessata da  un intervento di ripulitura vegetazione attorno alle piantine messe a dimora l’ anno scorso;

- Sul terreno oggetto di rimboschimento in località S. Pelagina Metaponto , preliminarmente verrà sgombrato da tutti i residui della vegetazione preesistente, sia arborea che arbustiva specie invasiva “acacia saligna” , con l’impiego del decespugliatore e motosega, il materiale vegetale di risulta, verrà raccolto in mucchi, ove possibile si procederà con l’impiego dei mezzi a trinciare e/o bruciare .La  sistemazione dell’area a rimboschimento avverrà con la lavorazione superficiale del terreno, realizzazione  di buche e la messa a dimora di piante autoctone della macchia mediterranea;

- Realizzazione staccionata a croce S. Andrea in legno di castagno perimetrale all’area della chiesetta S.M. Degli Angeli;

- All’interno della riserva forestale di Metaponto, sono presenti una fitta rete di canali di scolo in più punti risultano ostruiti da accumulo di detriti ghiaiosi e sabbiosi, non più idonei al contenimento della portata idrica. Si prevede la pulizia  del fondo  e il taglio della vegetazione sulla sponda Dx e sponda Sx;

- L’ area boschiva in località S.Pelagina, ricade all’interno della riserva naturale, sarà interessata dall’intervento di manutenzione che  consiste nel   taglio della vegetazione infestante invasiva e dominante “Acacia Saligna” , abbattimento delle piante morte in piedi e  rimozione di necromassa legnosa che ostacola la crescita della rinnovazione. Gli interventi verranno eseguiti con l’ausilio di attrezzi manuali e verranno attuate tutte quelle prescrizioni utili ad evitare danneggiamento all’ambiente e disturbo alla fauna;

- Sui tratti della viabilità comunale e provinciale si effettueranno lavori di sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva  invadente la sede stradale e la pulizia delle cunette per ripristinare le normali condizioni di percorribilità e di sicurezza delle strade.

Indicazione della superficie interessate e delle lavorazioni

| N. | UM | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9 1.1.6,7,8,9 | ml ora ora | 7.322,0 61 20 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi- Manutenzione di Viale Tagliafuoco attivo verde Cod. Prezzario NP01_ NOLI Descrizione: Nolo ROBOMAX Triturazione vegetazione arbustiva invadente “Acacia Saligna” lungo le fasce taglia fuoco fg 51 p.lle 461, 165,766,749,259 fg 50 p.lle 664 ,596 Cod. Prezzario A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto ROBOMAX nelle località di S. Pelagina e Torre Mare |
| 2.1.1 | gg ora ora | 350 39 10 | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione Infrastrutture verdi anche in ambiente Urbano e periurbano - Verde urbano Cod. Prezzario A.01.047.03 Descrizione: NOLO Piattaforma cingolata per potatura di contenimento piante di Eucaliptus Parco archeologico Tempio di Apollo Licio e Località Mercuragno Cod. Prezzario A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto Piattaforma cingolata Località Metaponto |
| 3.2.1.2 | cad | 900 | 3 | Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione: Scavo per l’apertura di buca per la messa a dimora piantine forestali |
| 3.2.2.2 | cad | 70 | 3 | Cod. Prezzario I.01.014.01 Descrizione: Scavo per l’apertura di buca per la messa a dimora piantine |
| 3.2.3.2 | cad | 900 | 3 | Cod. Prezzario I.01.022.01 Descrizione: fornitura di piante latifoglie di età 1-2 anni in contenitore |
| 3.2.4.2 | cad | 70 | 3 | Cod. Prezzario I.01.022.01 Descrizione: fornitura di piantine di età 1-2 anni in contenitore |
| 3.2.5.2 | cad | 900 | 3 | Cod. Prezzario I.01.026.02 Descrizione: Collocamento a dimora piantine forestali in buca precedentemente aperta |
| 3.2.6.2 | cad | 70 | 3 | Cod. Prezzario I.01.026.02 Descrizione: Collocamento a dimora piantine per completamento siepe |
| 3.2.7.2 3.2.8.2 | Cad cad Ora | 900 70 15 | 3 | Cod. Prezzario I.01.039.01 Descrizione: Irrigazione di Soccorso per colture arboree: intervento con 20 litri d’acqua a piantina Cod. Prezzario A.01.061.01 Descrizione: NOLO Autobotte per approvvigionamento acqua per irrigazione piantine messe a dimora località S.Pelagina fg 50 p.lle 664-171-40 località Torre mare foglio 51 plla 471/A |
| 4.1.1 | Ml | 470,0 | 4 | Cod. Prezzario I.03.009.01 Descrizione: manutenzione piste forestali |
| 4.6.1 | ml | 80,0 | 4 | Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione: Realizzazione staccionata a croce S. Andrea in pali di castagno |
| 5.1.1 | Ha | 9,00 | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento eseguito manualmente |
| 5.1.2 | Ha | 1,80 | 5 | Cod. Prezzario I.01.001.02 Descrizione: Decespugliamento eseguito con mezzo meccanico |
| 5.3.1 | cad | 270 | 5 | Cod. Prezzario I.01.029.01 Descrizione: cura colturale al rimboschimento effettuato nell’anno 2024 località Torre mare fg 51 Plla 471/A |
| 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6 6.2.1 6.1.2/6.1.4/6.1.5/6.1.6 | mq mc/km Ora ora | 20.120 2.975 80 10 |  | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento Aste fluviali Canali 9A2-9B4_9 B7_9B8_9 C3 _ 2°Tratto canale 1-4-1-9 Cod. Prezzario B.25.001.01 Descrizione : Trasporto a discarica materiale rimosso dai canali di bonifica 9B4_9 B7_9B8_9 C3 Cod. Prezzario A.01.011.04 Descrizione: NOLO Escavatore per rimozione sedimenti depositati nell’ alveo dei canali 9B4_9B8_9 C3_9B7 Cod. Prezzario A.01.004.01 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto Escavatore nelle località di S. Pelagina e Torre Mare |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/ 6.3.3.1/6.3.4.1/ 6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 | mq ora | 38.160 10 10 10 | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali Cod. Prezzario A.01.008.01 Descrizione: NOLO TRATTORE con trincia per scarpate stradali SP3_SP40_SP 14 (ex154) |
| 6.3.1.2/6.3.2.2/ 6.3.3.2/6.3.4.2/ 6.3.5.2/6.3.6.2/ 6.3.7.2/6.3.8.2 | ml. | 23.910 | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.