INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| MIGLIONICO | MATERA | MATERA | 18 |

INTERVENTO   N.  1  - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Diga San Giuliano | 5 |  | ml | 2750 | 1 | Manutenzione Viale Taglia Fuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Monte Acuto | 35 | 114 | ml | 1600 | 1 | Manutenzione Viale Taglia Fuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Diga San Giuliano | 6 | 3-14-148 | ml | 650 |  | Manutenzione Viale Taglia Fuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1-1.1.3 | ZSC IT9220144 – EUAP 0420 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | Art.136- 142 D.Lgs. 42/2004 Idrogeologico Art. 142 c.1 let.g D.Lgs. 42/2004 sostituito dall’art.3 e4 Dlgs 34/2018 T.U. in materia forestale Idrogeologico | no | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2   - INFRASTRUTTURE  VERDI  ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | CENTRO ABITATO | 22 -23-32 |  | gg | 335 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  3   -  INCREMENTO  SUPERFICIE FORESTALE E  CURE  COLTURALI

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Rione Michele Bianco | 32 | 700-701-702-721 | cad | 200 | 3 | Scavo manuale per apertura di buca messa a dimora piantine |
| 3.2.2 | Rione Michele Bianco | 32 | 700-701-702-721 | cad | 200 | 3 | Fornitura Piantine di latifoglie in contenitore |
| 3.2.3. | Rione Michele Bianco | 32 | 700-701-702-721 | cad | 200 | 3 | Collocamento a dimora Piantine |
| 3.2.4 | Rione Michele Bianco | 32 | 700-701-702-721 | cad | 200 | 3 | Irrigazione di Soccorso per ciascuna piantina |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1/3.2.2/3.2.3/3.2.4 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1/3.2.2/3.2.3/3.2.4 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  -  GREENWAYS LUCANE  (recupero Tratturi e vie della transumanza)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Diga San Giuliano | 7 |  | ml | 140 | 4 | Realizzazione staccionata in legno su strada di accesso area pic-nic |
| 4.6.2 | Ex Campo Sportivo S. Antuono | 14 | 89 | ml | 200 | 4 | Realizzazione staccionata in legno |
| 4.6.3 | Rione Michele Bianco | 32 | 722-1082-701 | ml | 50 | 4 | Realizzazione staccionata in legno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Riserva Regionale EUAP 0420 | NO | NO |
| 4.6.2-4.6.3 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | D.Lgs42/2004 Art. 142 c.1 let b . Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.6.2 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 4.6.3 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  5  - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1 | Monte Acuto -S.Biagio | 35 | 114 | ha | 4,20 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.1.2.1 | Via kennedy Pendici parcheggio | 22 | 1056 | ha | 0,34 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.1.3.1 | Pendici castellodel Malconsiglio | 22 | 996-1053 | ha | 1,07 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.1.4.1 | Madonna Porticella | 40 | 84-85 | ha | 1,24 | 5 | Decespugliamento manuale |
| 5.2.1.2 | Monte Acuto - | 35 | 114 | ha | 4,20 | 5 | Spalcatura |
| 5.2.2.2 | Via Kennedy Pendici Parcheggio | 22 | 1056 | ha | 0,34 | 5 | Spalcatura |
| 5.2.3.2 | Pendici castello del Malconsiglio | 22 | 996-1053 | ha | 1,07 | 5 | Spalcatura |
| 5.3.1.3 | Monte Acuto | 35 | 114 | ha | 4,20 | 5 | Diradamento, rimozione materiale secco |
| 5.3.2.3 | Via kennedy Pendici Parcheggio | 22 | 1056 | ha | 0,34 | 5 | Diradamento, rimozione materiale secco |
| 5.3.3.3 | Pendici castello del Malconsiglio | 22 | 996 1053 | ha | 1,07 | 5 | Diradamento, rimozione materiale secco |
| 5.4.1 | Rione Michele Bianco | 32 | 700-701-702-721 | cad | 120 | 5 | Cura Colturale zappettatura attorno alle piante forestali messa a dimora |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1/5.1.2.1/5.1.3.1/5.1.4.1 5.2.1.2/5.2.2.2/5.2.3.25.3.1.3/5.3.2.3/5.3.3.3 /5.4.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1/5.1.2.1/5.1.3.1 5.2.1.2/5.2.2.2/5.2.3.2 5.3.1.3/5.3.2.3/5.3.3.3 | Idrogeologico Dlgs 42/2004 art.142 sostituito dall’art.3 e 4 Dlgs 34/2018 –T.U. in materia forestale | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |
| 5.1.4.1/5.4.1 | Idrogeologico | NO |  |

INTERVENTO  N.  6  - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | UM | Sup./est Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | San Giuliano | 8 | 279 | mq | 2850 | 6 | Taglio vegetazione su area di pertinenza VASCA Petito |
| 6.2.1.1 | Pendici castello del Malconsiglio | 32 | 701-702 | mq | 140 | 6 | Ripristino terrapieno di contenimento scarpata |
| 6.3.1.1 | Strada consortile San Giuliano | 7-8 |  | mq | 40.50 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.2.1 | SP23 _ 2 Tratto confine Pomarico Monte Acuto | 44-35 |  | mq | 6.300 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i ciglio stradale |
| 6.3.3.1 | SP 1 Appia 2Tratto Baracche raccordo SS7 | 38-41 |  | mq | 2.700 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.4.1 | SC Donna Bona | 21-32 |  | mq | 4.500 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.5.1 | S.C. Piano Tre Carri San Giuliano | 6-7 |  | mq | 11.550 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.6.1 | S.C. Elice Pelieri | 18-19 |  | mq | 9.600 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.7.1 | SP 21 Messapica Tre Confini Soprani | 7-26 |  | mq | 12.300 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.8.1 | SP 1 rotonda abitato a Via Papa Giovanni XXIII | 21-32 |  | mq | 6.600 | 6 | Sfalcio vegetazione lungo i cigli stradale |
| 6.3.1.2 | Strada consortile San Giuliano | 7-8 |  | ml | 1.350 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.2.2 | SP23 2 Tratto confine Pomarico Monte Acuto | 44-35 |  | ml | 2.100 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.3.2 | SP 1 Appia 2Tratto Baracche raccordo SS7 | 38-41 |  | ml | 900,0 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.4.2 | SC Donna Bona | 21-32 |  | ml | 1.500 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.5.2 | S.C. Piano Tre Carri San Giuliano | 6-7 |  | ml | 3.850 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.6.2 | S.C. Elice Pelieri | 18-19 |  | ml | 3.200 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.7.2 | SP 21 Messapica Tre Confini Soprani | 7-26 |  | ml | 4.100 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.8.2 | SP 1 rotonda abitato a Via Papa Giovanni XXIII | 21-32 |  | ml | 2.200 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |
| 6.3.9.10 | Strada Comunale Pian dell’Oste |  |  | ml | 4300 | 6 | Pulizia cunette longitudinali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/ 6.2.1.1 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2/6.3.9.10 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/ 6.2.1.1 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Ciclo delle Acque |
| 6.3.1.1/ 6.3.1.2 | Idrogeologico ZPS IT92201444 _EUAP0420 D.Lgs42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.2.1/6.3.4.1 6.3.2.2/6.3.4.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.5.1/6.3.5.2 | Idrogeologico EUAP0420 D.Lgs 136/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1 6.3.6.2/6.3.7.2/6.3.8.2/6.3.9.10 | Idrogeologico | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Le aree su cui si andranno a realizzare gli interventi ricadono nelle zone urbane e periferiche dell’abitato di Miglionico

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi nell’area boschiva di Monte Acuto e Diga San Giuliano, saranno finalizzati alla  prevenzione del  rischio incendi ,mediante l’eliminazione della vegetazione arbustiva, erba secca, legname secco lungo la  fascia boschiva laterale alla S.P. 23  Pomarico- Miglionico -SS7 e l’area boschiva adiacente la Diga San Giuliano , caratterizzata dal bosco di conifere suscettibile a rischio incendio.

Nelle aree verdi pubbliche attrezzate a giardini, aree di pertinenza agli impianti sportivi, plessi scolastici, saranno eseguiti   interventi di sfalcio erbacce, potatura di piante, al fine di migliorare l’estetica dei luoghi. Nel Parco Ragone e Rione Michele Bianco ed Ex Campo Sportivo,  sarà previsto un intervento  di  ripulitura vegetazione alle  giovani piante di leccio messe a dimora e il ripristino del terrapieno di contenimento scarpata con la rimozione  della struttura in legname costituita da tronchi fatiscenti e la realizzazione di una nuova struttura in aderenza alla scarpata  costituita da una serie di  tronchi  distanti tra loro ml 1,00 da disporre orizzontalmente e trasversalmente  alla scarpata da formare maglie rettangolari con riempimento di materiale proveniente dallo scavo e le fascine poste a chiudere la struttura dagli svuotamenti. Verrà ripristinata e completata la staccionata esistente con l’inserimento dove mancante piantoni e traverse.

Si potenzierà l’area pic-nic già in parte attrezzata a scopo turistico- ricreativo attraverso la riqualificazione di opere e arredi già presenti, che versano in stato di degrado ed incuria, con posizionamento di nuovi tavoli, panche, cestini e cartellonistica. Sulla stradina di accesso all’area pic-nic, è previsto lo sfalcio ai lati della strada della vegetazione erbacea molto rigogliosa, l’eliminazione degli arbusti e rami spezzati delle piante presenti lungo il tracciato, è prevista anche la realizzazione di una staccionata a croce S. Andrea in pali di legno di castagno. Nella località S. Giuliano, è presente la vasca consortile “Petito” di accumulo acque irrigue, necessita di interventi di sfalcio erbacce cresciute sulle aree perimetrali della vasca.

Sulle aree boschive di Monte Acuto, Madonna della Porticella, Pendici castello e Parcheggio, saranno previsti   interventi di pulizia del sottobosco, spalcatura, taglio di diradamento fitosanitario consistente nella rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra. Sulle strade comunali e Provinciali, saranno previsti interventi di sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva invadente la sede stradale e la pulizia delle opere d’arte delle infrastrutture viarie, cunette, tombini e canalette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | U.M. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1, 2,3 1.1.3 | ml Ora Ora mc | 4.350 25 12 8 | 1 | Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde Cod. Prezzario -NP01_NOLI Descrizione – ROBOMAX sfalcio vegetazione arbustiva fascia taglia fuoco Località Diga S.Giuliano Cod. Prezzario -A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto macchina operatrice ROBOMAX località Diga San Giuliano Cod. Prezzario - I.02.017.01 Descrizione : Cippattura scarti lavorazione proveniente dalle fasce taglia fuoco Bosco Monte Acuto |
| 2.1.1 | gg ora ora | 335 25 10 | 2 | Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano Cod. Prezzario -A.01.047.03 Descrizione: NOLO Piattaforma Aerea cingolata SPIDER per potatura di contenimento e sfoltimento di chioma su esemplare di Pino – sito di intervento centro Abitato Miglionico Cod. Prezzario -A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto macchina operatrice Piattaforma aerea cingolata Spider località Miglionico |
| 3.2.1 | cad | 200 | 3 | Cod. Prezzario - I.01.014.01 Descrizione: scavo per apertura buca per la messa a dimora piante |
| 3.2.2 | cad | 200 | 3 | Cod. Prezzario - I.01.022.01 Descrizione: fornitura di piante di latifoglie in contenitore |
| 3.2.3 | cad | 200 | 3 | Cod. Prezzario - I.01.022.01 Descrizione: collocamento a dimora piantine in buca precedentemente aperta |
| 3.2.4 | cad | 200 | 3 | Cod. Prezzario - I.01.039.01 Descrizione: Irrigazione di Soccorso |
| 4.6.1/4.6.2 | ml ora | 140 23 | 4 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali in legno di castagno area Rione Michele Bianco e ex campo sportivo Cod. Prezzario -A.01.001.03 Descrizione: NOLO Motoagricola per trasporto pali in legno dal deposito ai cantieri località Diga S. Giuliano e Via S. Pertini Parco del Sorriso Ragone |
| 5.1.1.1/5.1.2.1/5.1.3.1/ 5.1.4. | ha | 6.85 | 5 | Cod. Prezzario – I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento manuale di terreno |
| 5.2.1.2./5.2.2.2/ 5.2.3.2 | ha | 5,61 | 5 | Cod. Prezzario – I.02.013.01 Descrizione: Spalcatura di fustaia resinose da eseguirsi a mano |
| 5.3.1.3/5.3.2.3/ 5.3.3.3 | ha | 5,61 | 5 | Cod. Prezzario – I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, ripuliture, eliminazione materiale secco |
| 5.3.4.3 | mc | 10 |  | Cod. Prezzario – I.02.016.01 Descrizione: Triturazione rame e altre frazioni legnose all’interno delle aree boschive Monte Acuto, Pendici Parcheggio e Pendici castello |
| 5.4.1 | cad | 120 | 5 | Cod. Prezzario – I.01.029.01 Descrizione: Cura Colturale al rimboschimento, da eseguirsi a mano zappettatura attorno alle piante |
| 6.1.1 | mq | 2.850 | 6 | Cod. Prezzario – I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo le aree di pertinenza della Vasca “Petito” |
| 6.2.1.1 | mq Ora | 140 15 | 6 | Cod. Prezzario – L.02.026.01 Descrizione: Ripristino terrapieno contenimento scarpata con pali in legno rione Michele Bianco e ex campo sportivo e pendici castello Cod. Prezzario –A.01.016.01 Descrizione: Parco Ragone NOLO Terna per rimozione struttura in legname costituita da tronchi e riempimento della struttura con materiale reperito in loco |
| 6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1/ 6.3.8.1/6.3.9.10 6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1 | mq ora | 63.600 50 | 6 | Cod. Prezzario –L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali Cod. Prezzario –A.01.008.01 Descrizione: NOLO Trattore munito di braccio con attrezzatura falciante per decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2/6.3.8.276.3.9.10 | ml | 19.200 | 6 | Cod. Prezzario – E.01.03.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.