INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| CALVERA | POTENZA | PZ2 | 13 |

INTERVENTO  N. 1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bosco Celagreste | 13 | 12 | 600 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Bosco Celagreste | 13 | 88/39 | 200 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Bosco Celagreste Loc. Cirulli | 13 | 12 | 600 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Bosco Celagreste | 13 | 12 | 1000 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo |
| 1.3.1 | Bosco Celagreste |  |  | 400 m | 1A | Manutenzione pista forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/3 1.2.1 1.31 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del monte Pollino | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/3 1.2.1 1.3.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N. 2  - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano |  |  | 360 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1/3 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del monte Pollino | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1/3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4–Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Tratturo Celano | 8 |  | 350 m | 4 | Manutenzione pista forestale |
| 4.1.2 | Tratturo San Gaetano |  |  | 200 m | 4 | Manutenzione pista forestale |
| 4.2.1 | Percorsi della Memoria | 10 |  | 1000 m | 4 | Manutenzione sentiero |
| 4.2.2 | Sentiero Cascate Vallone |  |  | 1000 m | 4 | Manutenzione sentiero |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1/2 4.2.1/2 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del monte Pollino | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1/2 4.2.1/2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N. 5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Celagreste | 13 | 12 | 3841 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del monte Pollino | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N. 6  - Missione 6–Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Fontana | 10 |  | 1400 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Torrente Vallone | 2 |  | 2800 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Fosso Frascelle |  |  | 1000 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fosso Nicola |  |  | 600 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Fosso Pricicchio |  |  | 1200 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Loc. Sant’ Andrea |  |  | 500 m | 6 | Manutenzione annuale canalette |
| 6.3.1.1 | Strada Abitato – antico Lavatoio |  |  | 200 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.2.1 | Strada Abitato – fosso San Nicola |  |  | 1800 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.3.1 | Strada Cisullo - Ginestrosa |  |  | 1000 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.4.1 | Strada Sant’ Andrea |  |  | 3450 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.5.1 | Strada Ponte Polisena - Chiani |  |  | 3600 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.6.1 | Strada Polisena |  |  | 3400 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.7.1 | Strada Chiani - Cesenali |  |  | 800 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.8.1 | Strada Vallina - Ricchialonga |  |  | 2700 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.9.1 | Strada San Nicola |  |  | 5000 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.10.1 | Strada Cesenali – San Pietro |  |  | 700 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.11.1 | Strada Ponte Vallina Ponte Serrapotamo |  |  | 800 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.12.1 | Strada Strada Manestalle |  |  | 300 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.13 | Strada SP15 Sella del TItolo |  |  | 1200 m | 6 | Decespugliamento scarpate Pulizia cunette |
| 6.3.14 | Strada Fosso Matteo |  |  | 400 m | 6 |  |
| 6.3.15 | Strada Chiani - Celagresti |  |  | 3000 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
|  | Strada Calanche |  |  | 700 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
|  | Strada Ischia |  |  | 1000 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
|  | Strada San Pietro |  |  | 550 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
|  | Strada Fontanelli- Cimitero |  |  | 500 m | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/3 | ZPS IT9210271 Appennino Lucano , Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo | NO | NO |
| 6.2.1 | ZPS IT9210271 Appennino Lucano , Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo | NO | NO |
| 6.3.1/19 | EUAP Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del monte Pollino | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1. | L’area su cui ricadono la maggior parte delle fasce tagliafuoco riguardano varie zone del territorio di Calvera soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico- ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio tutte prioritariamente a rischio incendio. |
| --- | --- |
| 2.1. | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Calvera. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune ecc. |
| 4.2 | La sistemazione delle piste riveste particolare importanza per il transito di mezzi in caso di incendio |
| 5.1 | Lavori in aree boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento , ripulitura e sfollo |
| 6.1 | Le aree sedi degli interventi di decespugliamento delle aste fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua interessano varie zone del comune sia nelle vicinanze di aree abitate che in prossimità di strade pubbliche |
| 6.2. | Riguardano varie aree del territorio ,che presentano rischio idrogeologico , a monte o nelle vicinanze di aree abitate o in prossimità di strade pubbliche L’intervento consiste nella manutenzione e ripulitura di canalette da materiale vario ( terriccio, fogliame, erbe infestanti). |
| 6.3. | Riguardano la manutenzione di strade bitumate o sterrate per permettere L’incanalamento di acque di superficie e portarla ai piu’ vicini fossetti, torrenti,fossi |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco loc. Bosco Celagreste , la manutenzione del verde urbano scolastico, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica.

Manutenzione dei fossi fatta  periodicamente per evitare  danni ai fondi contermini.

Valorizzazione dei sentieri ricadenti nelle varie aree comunali con la realizzazione di staccionate.

Pulizia delle strade comunali mediante il decespugliamento scarpate e pulizia cunette da materiale  che ne  impediscono il regolare deflusso delle acque  in caso di pioggia invadendo il mando stradale

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.002.01 Descrizione : Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 1000 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.004.1 Descrizione : Manutenzione viali tagliafuoco attivo |
| 3 | 400 m | 1A | Cod. Prezziario I.0.3.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali |
| 4 | 360 gg | 2 | Cod. Prezziario NP.001 Descrizione : manutenzione verde urbano e periurbano |
| 5 | 550 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali |
| 6 | 2000 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri |
| 7 | 23841 mq | 5 | Cod. Preziario L.01.008.03 Descrizione : Decespugliamento area boscata |
| 8 | 7000 mq | 6 | Cod. Preziario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali |
| 9 | 500 m | 6 | Cod. Preziario I.03.014.01 Descrizione : Manutenzione annuale di canalette |
| 10 | 62200 mq | 6 | Cod. Preziario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali |
| 11 | 7535 m | 6 | Cod. Preziario E.01.030.01 Descrizione : Pulizia cunette |
| 12 | 3 cad | 6 | Cod. Preziario F.03.025.01 Descrizione : Fornitura e montaggio tavolo pic-nic |
| 13 | 5 cad | 6 | Cod. Preziario F.03.013.01 Descrizione : Fornitura e montaggio cestini portarifiuti |
| 14 | 3 cad | 6 | Cod. Preziario F.03.001.02 Descrizione : Fornitura e montaggio panchina |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.