INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| CASTRONUOVO S.A. | POTENZA | PZ2 | 13 |

INTERVENTO  N. 1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bosco Pellegrino | 31 | 41 | 2000 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Bosco Pellegrino | 31 | 41 | 1000 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Bosco Pellegrino | 31 | 41 | 1000 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Bosco Magrizzi | 33 | 1….10 | 1700 m | 1A | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/4 | EUAP 0008-Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/4 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N. 2  - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Castronuovo S.A. | 14-15 |  | 420 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | EUAP 0008-Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4–Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Bosco Pellegrino | 31 | 41 | 1000 m | 4 | Manutenzione pista forestale |
| 4.2.1 | Cascate Mastrociardo | 11 | strade | 825 m | 4 | Manutenzione sentiero |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 4.2.1 | EUAP 0008-Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi | NO | SI |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 4.2.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N. 5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Montagna | 31 | 41 | 13 ha | 5 | Diradamento su ceppaia di carpi |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | EUAP 0008-Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N. 6  - Missione 6–Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Manca |  |  | 1500 mq | 6 | Decespuliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso dello Strittolo |  |  | 1500 mq | 6 | Decespuliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Fosso Castronuovo |  |  | 4000 mq | 6 | Decespuliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Vasca Calluzzi |  |  | 300 mq | 6 | Decespuliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Vasca fosso Castronuovo |  |  | 200 mq | 6 | Decespuliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Canaletta Protezione Civile |  |  | 200 ml | 6 | Manutenzione canaletta |
| 6.3.1.1 | SP 42 di Castronuovo |  |  | 2700 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.2.1 | Strada Sarrio |  |  | 2200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.3.1 | Strada Manche |  |  | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.4.1 | Strada Scorticata |  |  | 1300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.5.1 | Strada Sant’ Angelo |  |  | 2300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.6.1 | Strada Marsilio |  |  | 1300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.7.1 | Strada Celomachino |  |  | 3100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.8.1 | Strada Covile |  |  | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.9.1 | Strada Vurro |  |  | 900 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.10.1 | Strada Cordanile |  |  | 1300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.11.1 | Strada Pantone |  |  | 2200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.12.1 | Strada Murgitelle |  |  | 900 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.13.1 | Strada Terzo |  |  | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.14.1 | Strada Celagresti |  |  | 1800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.15.1 | Strada Spadarea |  |  | 5000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.16.1 | Strada Sella del Titolo |  |  | 4500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.17.1 | Strada Frantoio |  |  | 850 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.18.1 | Strada Serre |  |  | 900 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |
| 6.3.19.1 | Strada ponte Orlando |  |  | 200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate |
| 6.3.20 | Strada Verzuni |  |  | 2000 ml |  | Decespugliamento scarpate e pulizia Cunette |
| 6.3.21.1 | Strada Virviruni |  |  | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1…5 6.2.1 6.3.1. | EUAP 0008-Parco Nazionale del Pollino ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1…5 6.2.1 6.3.1/21 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1. | L’area su cui ricadono la maggior parte delle fasce tagliafuoco riguardano varie zone del territorio di Castronuovo Sant’ Andrea soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico- ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio tutte prioritariamente a rischio incendio. |
| --- | --- |
| 2.1. | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Castronuovo Sant’ Andrea. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, le strade, gli accessi al comune ecc. |
| 4.2 | La sistemazione delle piste riveste particolare importanza per il transito di mezzi in caso di incendio |
| 5.1 | Lavori in aree boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento , ripulitura e sfollo |
| 6.1 | Le aree sedi degli interventi di decespugliamento delle aste fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua interessano varie zone del comune sia nelle vicinanze di aree abitate che in prossimità di strade pubbliche |
| 6.2. | Riguardano varie aree del territorio ,che presentano rischio idrogeologico , a monte o nelle vicinanze di aree abitate o in prossimità di strade pubbliche L’intervento consiste nella manutenzione e ripulitura di canalette da materiale vario ( terriccio, fogliame, erbe infestanti). |
| 6.3. | Riguardano la manutenzione di strade bitumate o sterrate per permettere L’incanalamento di acque di superficie e portarla ai piu’ vicini fossetti, torrenti,fossi |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco loc. Bosco Pellegrino , la manutenzione del verde urbano scolastico, delle aree attrezzate, parcheggi, dei costoni interni all’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi.

Valorizzazione delle arre boscate a valenza Turistica.

Manutenzione dei fossi fatta  periodicamente per evitare  danni ai fondi contermini.

Valorizzazione dei sentieri ricadenti nelle varie aree comunali con la realizzazione di staccionate.

Pulizia delle strade comunali mediante il decespugliamento scarpate e pulizia cunette da materiale  che ne  impediscono il regolare deflusso delle acque  in caso di pioggia invadendo il mando stradale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5700 m | 1A | Cod. Prezziario I.03.002.01 Descrizione : Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 2 | 420 gg | 2 | Cod. Prezziario NP.001 Descrizione : manutenzione verde urbano e periurbano |
| 3 | 1000 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestali |
| 4 | 825.40 m | 4 | Cod. Prezziario I.0.3.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri |
| 5 | 13 ha | 5 | Cod. Preziario I.03.017.02 Descrizione : Diradamento area boscata |
| 6 | 7500 mq | 6 | Cod. Preziario I.01.003.01 Descrizione : Decespugliamento aste fluviali |
| 7 | 200 m | 6 | Cod. Preziario I.03.014.01 Descrizione : Manutenzione annuale di canalette |
| 8 | 82500 mq | 6 | Cod. Preziario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali |
| 9 | 8540 m | 6 | Cod. Preziario Descrizione : Pulizia cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.