INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| LATRONICO | POTENZA | PZ 2 | 11 |

INTERVENTO   N.  1   - Missione 1 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Malboschetto | 15 | 15 | 700 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Loc. Pineta | 27/A | 655-653 | 580 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Pista forestale Malboschetto | 15 | Strade | 1300 ml | 1 | Manutenzione pista forestale a servizio AIB |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/3 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2    Missione 2 Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano e Periurbano |  |  | 499 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4    Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Sentiero Maturo |  | Strade | 150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Sentiero Rasizzo |  | Strade | 400 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.3 | Sentiero Chiesa Magnano |  | Strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.4 | Sentiero ex Fornace |  | Strade | 250 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.5 | Sentiero Chiesa Mileo |  | Strade | 150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.6 | Sentiero Mileo |  | Strade | 150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.7 | Sentiero Mingarelli |  | Strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.8 | Sentiero Calcagno |  | Strade | 710 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.9 | Sentiero Ponte a Manca |  | Strade | 150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.10 | Sentiero Preti |  | Strade | 400 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.11 | Sentiero Titti |  | Strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.12 | Sentiero Pomagresta |  | Strade | 1300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.13 | Sentiero Piscialacqua |  | Strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.14 | Sentiero Caponi |  | Strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.15 | Sentiero Solarino |  | Strade | 150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.16 | Sentiero Terme la Calda |  | Strade | 800 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.17 | Sentiero Favoritieri |  | Strade | 250 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.18 | Sentiero N.1 Basilicata Coast to Coast Latronico |  | Strade | 660 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.19 | Sentiero N.2 Basilicata Coast to Coast Latronico |  | Strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.20 | Sentiero N.3 Basilicata Coast to Coast Latronico |  | Strade | 350 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.21 | Sentiero N.4 Basilicata Coast to Coast Latronico |  | Strade | 240 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.22 | Sentiero N.5 Basilicata Coast to Coast Latronico |  | Strade | 1120 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.23 | Sentiero Cascate Oasi del Benessere |  | Strade | 500 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.24 | Sentiero Tufo |  | Strade | 200 ml | 4 |  |
| 4.3.25 | Sentiero Mattinosa 1 |  | Strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.26 | Sentiero Mattinosa 2 |  | Strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.27 | Sentiero Coniglio |  | Strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/27 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/27 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N.  5    Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Malboschetto | 15 | 15 | 5.800 | 5 | Decespugliamento Area Boscata |
| 5.1.2 | Bosco Pineta | 27 | 655-653 | 4.400 | 5 | Decespugliamento Area Boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/2 | NO | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6    Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Zappitella |  | acque | 630 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso Calda |  | acque | 500 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Fosso Ilici |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fosso Cerri e affluenti |  | acque | 600 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Fosso Cancello |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Fosso Torre |  | acque | 130 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Fosso Varrazzo |  | acque | 260 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Cunettone Peluso |  | acque | 300 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.1 | Cunettone Papaleo |  | acque | 300 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.3 | Cunettone Rasizzo |  | acque | 300 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.4 | Canalette Preti |  | acque | 120 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.5 | Canalette Mileo |  | acque | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.6 | Cunettone Calda |  | acque | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.7 | Cunettone Battista |  | acque | 150 ml | 6 |  |
| 6.3.1 | Strada Calda di sopra |  | Strade | 1600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.2. | Strada Calda di sotto |  | Strade | 950 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.3 | Strada Chiesa Magnano |  | Strade | 500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.4 | Strada San Pio Magnano |  | Strade | 500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.5 | Strada Mileo |  | Strade | 400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.6 | Strada Scasci |  | Strade | 500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.7 | Strada Angelodiego |  | Strade | 400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.8 | Strada Preti |  | Strade | 900 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.9 | Strada Lupo-Forgia |  | Strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.10 | Strada Cerri-Varrazzo di Sopra |  | Strade | 524 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.11 | Strada Cerri Varrazzo di Sotto |  | Strade | 530 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.12 | Strada Cerri Schiromba |  | Strade | 990 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.13 | Strada Cerri Masullo |  | Strade | 600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.14 | Strada Procoio- Piscialacqua |  | Strade | 940 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.15 | Lucarelli-Mileo |  | Strade | 1010 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.16 | Strada Cerri-Procoio |  | Strade | 7483 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.17 | Strada Sbafandi |  | Strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.18 | Strada-Valpollino-Rotonda Piccola |  | Strade | 1715 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.19 | Strada Rotonda Piccola-Mileo |  | Strade | 1115 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.20 | Strada Rotonda Piccola- Cimitero |  | Strade | 1730 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.21 | Strada Battista |  | Strade | 1170 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.22 | Strada Battista – Strada provinciale 46 |  | Strade | 290 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.23 | Strada Magnano-Perricchio |  | Strade | 3500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.24 | Strada Peluso |  | Strade | 830 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.25 | Strada Tufo |  | Strade | 980 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.26 | Strada Papaleo |  | Strade | 870 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.27 | Strada Masonaro |  | Strade | 400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.28 | Strada PIP Agromonte |  | Strade | 2000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.29 | Strada PIP Latronico |  | Strade | 2000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.30 | Strada Zona Torre |  | Strade | 2500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.31 | Strada Serrone di Sopra |  | Strade | 1500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.32 | Strada Serrone di Sotto |  | Strade | 700 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.4.1 | Staccionata Sentiero Solarino (Pesce Fossile) |  | Strade | 100 ml | 6 | Realizzazione staccionata |
| 6.4.2 | Staccionata Sentiero Oasi del Benessere |  | Strade | 100 ml | 6 | Realizzazione staccionata |
| 6.4.3 | Staccionata Sentiero Pomagresta |  | Strade | 50 ml | 6 | Realizzazione staccionata |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/7 6.2.1/7 6.3.1.1/32 6.3.2.2/32 6.4.1/3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| 1.1.1/3 | L’area del bosco Malboschetto su cui ricade il viale tagliafuoco è situata ai confini occidentali del Monte Alpi, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da cerri e faggi, con sporadici nuclei di abete bianco e pino nero. E’ attraversata da una strada forestale che porta al Fiume Sinni. L’intervento di manutenzione della pista forestale Malboschetto, assume rilevante importanza per il transito di mezzi AIB in caso di incendio boschivo. L’area della Pineta Comunale su cui ricade l’intervento è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di pino nero e abete bianco con sporadici gruppi di cedri e cipressi. E’ posizionata a nord del rione Munastiero, vicino alla Cappella di San Vito e del Cimitero. |
| --- | --- |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Latronico. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale. |
| 4.3.1/27 | La Rete sentieristica interessa varie aree del territorio comunale. Il sentiero Favoritiero, oltre alla manutenzione ordinaria (taglio di erba e arbusti) necessita della sistemazione del piano viario mediante l’utilizzo di escavatore. |
| 5.1.1/2 | L’area del bosco Malboschetto su cui ricade l’intervento si trova nella parte nord- ovest dell’agro di Latronico, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da cerri e faggi, con sporadici nuclei di abete bianco e pino nero. E’ attraversata da una strada forestale che porta al Fiume Sinni. L’area della Pineta Comunale su cui ricade l’intervento è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di pino nero e abete bianco con sporadici gruppi di cedri e cipressi. E’ posizionata a nord del rione Munistiero, vicino alla Cappella di San Vito e del Cimitero. |
| 6.1.1/7 | Aste fluviali che interessano tutte le aree del territorio comunale. |
| 6.2.1/7 | Canalette e fossi di guardia che interessano varie aree del territorio comunale. |
| 6.3.1.1/30 | Strade bitumate e sterrate che interessano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano e contrade). |
| 6.3.1.2/30 | Opere d’arte delle infrastrutture stradali (cunette, tombini, ecc.) che interessano tutte le aree del territorio comunale. |
| 6.4.1/3 | L’area su cui ricadono le staccionate si trovano in Località Solarino (pesce fossile), Località Calda e Località Pomagresta. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno realizzati con gli operai forestali con l’ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l’utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione del bosco, manutenzione pista  con doppia funzionalità di accesso e di interrompere la continuità orizzontale del fuoco la manutenzione del verde urbano e zone limitrofe aree scolastiche, aree attrezzate, parcheggi ecc . Manutenzione piste forestali per facilitare interventi di emergenza e prevenzione incendi , pulizia sentieri per facilitare l’accesso alle aree boscate, pulizia aste fluviali per facilitare il flusso delle acque ed evitare piene, manutenzione delle strade comunali e pulizia cunette e tombini per il flusso delle acque.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2.580 ml | 1 | Cod. Prezzario - I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 2.1 | 499 gg | 2 | Cod. Prezzario -NP01 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.3 | 10.130 ml | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – Manutenzione di Sentieri |
| 5.1 | 10.200 mq | 5 | Cod. Prezzario – I.01.009.01 Descrizione: Decespugliamento Area Boscata |
| 6.1 | 16.320 mq | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.02 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali |
| 6.2 | 1.470 ml | 6 | Cod. Prezzario -I.03.014.01 Descrizione – Manutenzione Canalette |
| 6.3.1 | 70.474 mq | 6 | Cod. Prezzario - L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2 | 41.127 ml | 6 | Cod. Prezzario – E.01.03.01 Descrizione: Pulizia di cunette |
| 6.4 | 250 ml | 6 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno |

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento Noli |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 355 ore | 6 | Cod. Prezzario - A.01.008.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 4.3.17 | 24 ore | 4 | Cod. Prezzario - A.01.011.04 Descrizione: Sistemazione meccanica del piano viario del sentiero |
| 6.1.2 | 24 ore | 6 | Cod. Prezzario - A.01.011.04 Descrizione: asportazione meccanica dei detriti dall’alveo |
| 6.1.5 | 24 ore | 6 | Descrizione: asportazione meccanica dei detriti dall’alveo |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.