INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| LAURIA | POTENZA | PZ2 | 14 |

INTERVENTO   N.  1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bivio Aqualoca-Macello | 115 |  | 325 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Pista Torrente Carroso | 109 |  | 405 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Muraccione | 108 |  | 125 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | Pista Torretta-S. Pietro Catania | 108 |  | 130 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.2.2 | Pista S. Elia | 105 |  | 1.350 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.3 | Pista Madama Angiolella | 119-131 |  | 550 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.4 | Pista Marcellino | 118 |  | 470 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.5 | Pista S. Filippo | 134 |  | 800 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.6 | Pista S. Maria-Fiumicello | 118 |  | 660 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.7 | Pista Cavallo-Lago della Rotonda | 61-62 |  | 600 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.8 | Pista Depuratore-Carroso | 115 |  | 630 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.9 | Pista vicinale del Carroso | 116-115 |  | 575 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.10 | Pista vicinale dell’Alpe | 26 |  | 575 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.11 | Pista Loc. Pecorella | 44 |  | 420 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.12 | Pista Santuario Madonna Assunta | 105 |  | 640 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.13 | Pista Cavallo-Cataforno | 61-62 |  | 300 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |
| 1.2.14 | Pista Montegaldo-Prestieri | 127 |  | 540 m | 1 | Manutenzione di piste forestali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/…/4 1.2.1/…/14 | NO | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7 1.2.13 | Art. 136 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventivaai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Verde Urbano e Periurbano |  |  | 2636 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  3   - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Vivai Forestali | 81 | 45 | 527 gg | 3 | Operai Gestione Vivai |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Art. 136 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Sentiero Piccolo Cammino di Santiago 1 | 103-105-Vari |  | 960 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.2 | Sentiero Piccolo Cammino di Santiago 2 – Pastorella include Basilicata Coast to Coast Int. Lauria 3 | 105-104-103-106 |  | 1.500 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.3 | Sentiero S. Filomena-Rosa | 85 |  | 665 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.4 | Sentiero Piedi dell’Armo-Madonna Assunta | 105 |  | 185 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.5 | Sentiero diga di Cogliandrino | 67 |  | 110 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.6 | Sentiero Bamonte | 109 |  | 475 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.7 | Sentiero Bottino zona Olivella | 105 |  | 80 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.8 | Sentiero Natura (Parco del Vincolato) | 115 |  | 950 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.9 | Pista C.da Seluci Basilicata Coast to Coast Int. Lauria 2 | 76 |  | 200 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.1.10 | Pista Loc. Ex stazione Ferroviaria Basilicata Coast to Coast Int. Lauria 4 | 104 |  | 30 m | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.2.1 | Pista S. Antonio Superiore | 108 |  | 130 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.2 | Pista Strada vicinale S. Maria | 119 |  | 300 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.3 | Pista Depuratori Seluci | 71-72 |  | 700 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.4 | Sentiero Sirino-Canicella | 54-61 |  | 700 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.5 | Sentiero Sirino-Rosa | 59 |  | 520 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.6 | Pista Zicolicchio-Rosa S. Filomena | 84-87 |  | 750 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.7 | Pista vicinale Madonna del Carmine | 115-116 |  | 300 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.8 | Sentiero Pietra Ferrata-Serra Giumenta | 5-7-8 |  | 200 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.9 | Pista San Filippo-Via Provinciale Melara | 118 |  | 200 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.10 | Sentiero Torrente Caffaro-Fiume Noce | 114-113 |  | 600 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.11 | Pista C.da Seluci Basilicata Coast to Coast Int. Lauria 1 | 71 |  | 450 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |
| 4.2.12 | Pista Loc. Gaglione Basilicata Coast to Coast Int. Lauria 5 | 114 |  | 500 m | 4 | Manutenzione di piste forestali |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1/.../4.1.10 4.2.1/.../4.2.12 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4 4.2.5 | Art. 136 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N.  5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Canicella | 54 | 168-164 | 10.000 mq | 5 | Decespugliamento in area boscata |
| 5.1.2 | Bosco La Conserva | 1 | 134 | 10.000 mq | 5 | Decespugliamento in area boscata |
| 5.1.3 | Bosco Lago della Rotonda | 80 | 58 | 10.000 mq | 5 | Decespugliamento in area boscata |
| 5.1.4 | Area Diga di Cogliandrino | 67-46-47 | 697-682-33-334-335 del FG. 67, 755 del FG. 47 e 707 e 703 del FG. 47 | 75.000 mq | 5 | Decespugliamento in area boscata |
| 5.1.5 | Area Vincolato | 115 | 772-2-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-720-237-238-40-451 | 31.125 mq | 5 | Decespugliamento in area boscata |
| 5.1.6 | Area Convento Suore Rione Inferiore | 107 | 725-214-724-743-741-744-742-739-738-303 | 5.580 mq | 5 | Decespugliamento in area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/…/5.1.6 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 5.1.3 | Art. 136 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 1°Cameretta Torbido | 57 | 96 | 200 mq | 6 | Pulizia Cameretta Consorzio |
| 6.1.2 | 2°Cameretta Rosa | 85 | 7 | 200 mq | 6 | Pulizia Cameretta Consorzio |
| 6.1.3 | 2° Cameretta S. Barbara | 108 | 723 | 200 mq | 6 | Pulizia Cameretta Consorzio |
| 6.1.4 | 2° Cameretta Bamonte | 114 | 103-123-124-STRDA | 200 mq | 6 | Pulizia Cameretta Consorzio |
| 6.1.5 | 3° Cameretta Rosa | 85 | 852 | 200 mq | 6 | Pulizia Cameretta Consorzio |
| 6.1.6 | 3° Cameretta Castagnara | 113 | 56-59 | 200 mq | 6 | Pulizia Cameretta Consorzio |
| 6.1.7 | 1°Serbatoio Torbido | 57 | 283 | 2.000 mq | 6 | Pulizia Serbatoio Consorzio |
| 6.1.8 | 2° Serbatoio S. Iorio | 90 | 2817 | 2.000 mq | 6 | Pulizia Serbatoio Consorzio |
| 6.1.9 | 3° Serbatoio Bamonte | 112 | 217 | 2.500 mq | 6 | Pulizia Serbatoio Consorzio |
| 6.1.10 | Fosso Galdo SS 19 | 129 | ACQUE | 4.000 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.11 | Fosso Carminato | 127 | ACQUE-VAR | 2.400 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.12 | Fosso Fiumicello | 117-118-119 | ACQUE | 4.000 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.13 | Fosso Diga di Cogliandrino | 67-69 | ACQUE | 6.300 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.14 | Fosso Affl.te Gaglione | 109-114 | ACQUE-VAR | 4.500 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.15 | Fosso Vallone | 84 | ACQUE | 1.600 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.16 | Fosso Marcellino | 116-117-118 | ACQUE | 12.000 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.17 | Fosso Affluente Caffaro 2 | 121 | 126-294 | 1.200 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.18 | Fosso Torbido | 85 | ACQUE | 1.800 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.19 | Fosso di Pasquale | 85-86 | ACQUE | 6.800 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.20 | Fosso Affl.te Di Pasquale | 58-85 | ACQUE | 2.000 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.21 | Fosso Affl.te Caffaro 1 | 120-122 | 118-119-41-851 | 1.800 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.22 | Fosso Affl.te Marcellino 1 | 116-117 | ACQUE | 1.500 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.23 | Fosso Cerasofia | 82 | 58-268-290 | 1.320 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.24 | Fosso Guarino | 116-117 | 1025-139-1028 | 900 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.25 | Fosso Cisinaro | 67 | ACQUE-VAR | 2.910 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.2.1 | SP EX NSA 585 DIR. | 135-134-117 |  | 7.060 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.2 | Strada Malfitano-SP 100 | 116-117 |  | 6.080 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.3 | Strada Via Provinciale Melara | 117-118 |  | 2.960 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.4 | SP 100 Curva Ponti della Melara | 119-131 |  | 2.260 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.5 | Strada San Filippo-Via Provinciale Melara | 119 |  | 1.660 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.6 | Strada Cimitero Rione Supeiore | 92 |  | 2.120 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.7 | Strada Pianofocara Malfitano | 117-116-134-135 |  | 16.140 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.8 | Strada Via XXV Aprile-Via Fontana | 91-90-108 |  | 5.100 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.9 | Strada San Pietro Catania | 91-90-108 |  | 8.660 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.10 | Strada Via Rocco Scotellaro | 91-103-106-105 |  | 9.520 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.11 | Strada Cairoli-Ravita-C. Alberto | 91-106-105-107 |  | 13.000 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.12 | Strada Via Lucente | 117 |  | 3560 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.13 | Strada Provinciale Melara-Insorti d’Ungheria | 115-117-118 |  | 4.130 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.14 | Strada Tronomanco (Piccolo cammino di Santiago) | 117 |  | 1.430 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.15 | Strada Cimitero Superiore-Pastorella (Piccolo cammino di Santiago) | 103 |  | 1.360 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.16 | Strada Taverna del Postiere-S. Maria Alta (Piccolo cammino di Santiago) | 118 |  | 940 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.17 | Strada Caduti-SP 3 | 107-115-117 |  | 6.740 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.18 | Strada SP3-SV Seta | 109-108-115 |  | 8.440 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.19 | Strada Carroso-SP 3 | 115-116 |  | 6.100 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.20 | Strada Cerruto | 105 |  | 620 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.21 | Strada Via Rusciano | 91 |  | 380 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.22 | Strada Rocco Scotellaro-Itis | 91 |  | 520 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.23 | Strada S. Filippo-Fabbricato | 118-119-133-134-136 |  | 11.000 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.24 | Strada S. Lucia-Seta | 90-89-109 |  | 7.380 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.25 | Strada Seta-Gremile | 109-110-112-111 |  | 7.850 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.26 | Strada Cerasofia | 92-82 |  | 3.020 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.27 | Strada Bamonte | 109-114 |  | 1.880 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.28 | Strada Castagnara | 113 |  | 1.830 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.29 | Strada S. Maria e Traverse | 118 |  | 2.170 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.30 | SP 3 Tirrena Tratto 1 | 113-114 |  | 9.000 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.31 | SP 101 di Seluci I-II-III Tratto | 79-64-66-78-69-70-68 |  | 19.050 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.32 | SP 143 di Cogliandrino | 9-23-24-25-30-43 |  | 10.660 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.33 | SP EX SS 104 tratto 3 | 61-62-63-64-65-48 |  | 17.940 mq | 6 | Pulizia di scarpate stradali |
| 6.2.2 | Strada Malfitano-SP 100 | 116-117 |  | 6.080 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.3 | Strada Via Provinciale Melara | 117-118 |  | 2.960 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.5 | Strada San Filippo-Via Provinciale Melara | 119 |  | 1.660 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.6 | Strada Cimitero Rione Supeiore | 92 |  | 2.120 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.7 | Strada Pianofocara Malfitano | 117-116-134-135 |  | 16.140 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.8 | Strada Via XXV Aprile-Via Fontana | 91-90-108 |  | 5.100 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.9 | Strada San Pietro Catania | 91-90-108 |  | 8.660 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.10 | Strada Via Rocco Scotellaro | 91-103-106-105 |  | 9.520 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.11 | Strada Cairoli-Ravita-C. Alberto | 91-106-105-107 |  | 13.000 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.12 | Strada Via Lucente | 117 |  | 3.560 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.13 | Strada Provinciale Melara-Insorti d’Ungheria | 115-117-118 |  | 4.130 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.14 | Strada Tronomanco (Piccolo cammino di Santiago) | 117 |  | 1.430 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.15 | Strada Cimitero Superiore-Pastorella (Piccolo cammino di Santiago) | 103 |  | 1.360 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.16 | Strada Taverna del Postiere-S. Maria Alta (Piccolo cammino di Santiago) | 118 |  | 940 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.17 | Strada Caduti-SP 3 | 107-115-117 |  | 6.740 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.18 | Strada SP3-SV Seta | 109-108-115 |  | 8.440 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.19 | Strada Carroso-SP 3 | 115-116 |  | 6.100 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.20 | Strada Cerruto | 105 |  | 620 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.21 | Strada Via Rusciano | 91 |  | 380 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.22 | Strada Rocco Scotellaro-Itis | 91 |  | 520 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.23 | Strada S. Filippo-Fabbricato | 118-119-133-134-136 |  | 11.000 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.24 | Strada S. Lucia-Seta | 90-89-109 |  | 7.380 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.25 | Strada Seta-Gremile | 109-110-112-111 |  | 7.850 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.26 | Strada Cerasofia | 92-82 |  | 3.020 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.27 | Strada Bamonte | 109-114 |  | 1.880 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.28 | Strada Castagnara | 113 |  | 1.830 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.2.29 | Strada S. Maria e Traverse | 118 |  | 2.170 m | 6 | Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.1 | Staccionata Sentiero Santuario Madonna Assunta | 105 | Strade-56-70-69 | 420 m | 6 | Ripristino di staccionata |
| 6.3.2 | Staccionata Sentiero Croce di Gelsomina | 105 | 279 | 50 m | 6 | Ripristino di staccionata |
| 6.3.3 | Staccionata Percorso Natura (Ex Bottino-Taverna) | 105 | 29 | 50 m | 6 | Ripristino di staccionata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/.../6.1.25 6.2.1/.../6.2.33 6.3.1/.../6.3.3 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.7/6.1.23/6.2.6/6.2.15/6.2.26/6.2.31/6.2.33 | Art. 136 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | L’intervento riguarda l’area del Parco del Vincolato, posizionata a Sud del centro del Comune di Lauria, limitrofa al rione Inferiore ed è una parte di area verde che in caso di incendio potrebbe minacciare le case limitrofe. |
| --- | --- |
| 1.1.2 | L’intervento riguarda la manutenzione di un viale tagliafuoco in zona Caffaro-Gaglione, originariamente consistente in un percorso MTB, ove la vegetazione presente è di tipo arbustivo, a difesa di un nucleo abitativo e per preservare il versante in costa. |
| 1.1.3 | L’area ricade a valle del centro storico del Rione Superiore e precisamente in Rione Torretta/Muraccione ed è una parte di area a verde che in caso di incendio potrebbe minacciare le case limitrofe. |
| 1.2.1 | La pista è situata lungo la strada S. Pietro Catania, serve a raggiungere la parte a valle del Rione Muraccione (Torretta) ad alto rischio incendio. |
| 1.2.2 | La pista che si inoltra nella montagna (Serra di S. Elia), a monte del territorio di Lauria, serve a raggiungere una vasta area ad alto rischio incendio e che può essere utilizzata anche come zona di avvistamento incendi. |
| 1.2.3 | La pista è situata in zona Madama Angiolillo, serve a raggiungere tale zona ad alto rischio incendio. |
| 1.2.4 | La pista è posta tra Fosso Marcellino e Santa Maria, serve a proteggere una vasta area a verde, mediamente abitata, ai fini della prevenzione antincendio. |
| 1.2.5 | La pista che s’inoltra lungo il costone della montagna Costa S. Filippo è posta tra zona Fiumicello e S. Filippo, protegge una vasta area a verde posta a Sud del territorio di Lauria, importante ai fini della prevenzione antincendio. |
| 1.2.6 | La pista è posta tra Fosso Fiumicello e Santa Maria, serve a proteggere una vasta area a verde, mediamente abitata, ai fini della prevenzione antincendio. |
| 1.2.7 | La pista è situata in C/da Cavallo e dalla S.P. ex S.S.104 conduce al Lago della Rotonda, un’area alberata che in caso di incendio potrebbe mettere a rischio la vegetazione della Serra Rotonda. |
| 1.2.8 | La pista è situata ai piedi dell’abitato di Lauria Inf., serve a raggiungere la parte inferiore del territorio (Loc. Malfitano-Fosso Gaglione) ad alto rischio incendio. |
| 1.2.9 | La pista è situata ai piedi dell’abitato di Lauria Inf., serve a raggiungere la località Cerase-Malfitano ad alto rischio incendio. |
| 1.2.10 | L’intervento ricade a confine con il territorio di Castelsaraceno in località Timparossa di Lauria e adiacente alla SP19 Moliternese, serve a raggiungere l’abitato di Timparossa in caso d’incendi. |
| 1.2.11 | L’intervento ricade in località Cogliandrino di Lauria, adiacente alla SP19 Moliternese, serve a raggiungere tratti boscati ed abitati della suddetta zona in caso d’incendi. |
| 1.2.12 | La pista collega la SPexSS19 “Delle Calabrie” ed il Castello Ruggero, Santuario della Madonna Assunta ed il Rione Cafaro, ad alto rischio incendi. |
| 12.13 | La pista è posta in prossimità della C.da Cavallo di Lauria, adiacente la SS104 e la SS653 “Sinnica”, serve a raggiungere le località Cavallo-Cataforno. |
| 12.14 | La pista collega la SPexSS19 in località Prestieri e la località Montegaldo. |
| 2.1.1 | Manutenzione del Verde Urbano e Periurbano dell’abitato di Lauria (aree verdi di giardini, ville, viali, spazi verdi scolastico, ecclesiastico e sportivo). |
| 3.1.1 | L’area comprende il Vivaio Regionale (Lago della Rotonda di Lauria); All’interno di quest’area vengono messe a dimora specie vegetali, officinali e da decoro per ville e giardini comunali. |
| 4.1.1/…/4.1.10 | L’intervento riguarda la manutenzione ordinaria e annuale di sentieri delle seguenti località: Seluci, per quanto riguarda i tracciati di Basilicata Coast to Coast, ex stazione Ferroviaria di Lauria ed un tratto a Lauria Inf. I sentieri oggetto d’intervento sono previsti anche per le località di: S. Filomena-Rosa, Lauria Sup., Loc. Cogliandrino, Lauria Inf. (Il Piccolo Cammino di Santiago, il sentiero natura che attraversa il Parco del Vincolato). |
| 4.2.1/…/4.2.12 | L’intervento riguarda la manutenzione ordinaria e annuale di piste forestali permanenti delle seguenti località: Lauria Sup. e Lauria Inf., Loc. Seluci, Loc. Canicella, Loc. Rosa, Loc. Pietraferrata e due sentieri di Basilicata Coast to Coast in loc. Seluci e Lauria Inf. |
| 5.1.1/…/5.1.6 | L’intervento prevede il decespugliamento delle zone invase da rovi ed erbe infestanti per le seguenti aree interessate: Bosco Canicella, Bosco La Conserva, e Bosco Lago della Rotonda, dell’area limitrofa alla Diga di Cogliandrino, Area Parco del Vincolato e Area del Convento delle Suore in rione Lauria Inferiore. |
| 6.1.1/…/6.1.9 | L’intervento riguarda le aree esterne recintate dei Serbatoi e delle Camerette del Consorzio di Bonifica nelle varie contrade del Comune di Lauria (Torbido-Rosa-Bamonte-Castagnara-S.Iorio). |
| 6.1.10/…/6.1.25 | L’intervento prevede il decespugliamento della vegetazione infestante in alveo e sulle sponde, la rimozione del legname trasportato dalle piene, lungo il corso dei fiumi e dei torrenti del centro e contrade di Lauria. |
| 6.2.1/…/6.2.33 | L’intervento consiste nella pulizia delle scarpate stradali, tramite il decespugliamento manuale e meccanico con l’utilizzo del trattore-trincia (Nolo) delle strade comunali del centro e delle contrade, ove previsto e la pulizia delle opere d’arte (Cunette, tombini, fossi di guardia, ecc.). Altresì, per questa annualità di forestazione pubblica, sono previsti interventi su strade provinciali, su buona parte del territorio comunale, le cui operazioni saranno svolte con l’utilizzo del trattore-trincia (Nolo) e l’ausilio del personale operaio. |
| 6.3.1/.../6.3.3 | L’intervento riguarda il rifacimento e la sistemazione di staccionate in legno nelle aree o percorsi: Sentiero Santuario Madonna Assunta, Sentiero Croce di Gelsomina e ex Bottino-Taverna in Loc. Taverna di Lauria Sup. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

| 1.1.1/…/1.1.3 1.2.1/…/1.2.14 | Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie e diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00). Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| --- | --- |
| 2.1.1 | La manutenzione del Verde Urbano e Periurbano dell’abitato di Lauria (aree verdi di giardini, ville, viali, spazi verdi scolastico, ecclesiastico e sportivo) con lavori di decespugliamento e ripulitura delle aree e la raccolta del materiale di risulta in appositi sacchi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e smaltiti dalla stessa. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 2 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 3.1.1 | Lavori di manutenzione del Vivaio Regionale (Lago della Rotonda di Lauria); All’interno di quest’area vengono messe a dimora specie vegetali, officinali e da decoro per ville e giardini comunali. Obiettivo degli interventi è l’incremento della superficie forestale in conformità alla missione 3 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 4.1.1/.../4.1.10 | La manutenzione ordinaria ed annuale dei sentieri con lavori di taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura. Obiettivo degli interventi è il recupero delle greenways, dei tratturi e delle vie utilizzate per i Progetti Basilicata Coast to Coast, in conformità alla missione 4 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 4.2.1/.../4.2.12 | La manutenzione delle piste forestali permanenti con lavori di livellamento del piano viario, la ripulitura ed eventuale bruciatura o in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 4 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 5.1.1/…/5.1.6 | Lavori di decespugliamento, delle zone invase da rovi ed erbe infestanti per le seguenti aree interessate: Bosco Canicella, Bosco La Conserva, e Bosco Lago della Rotonda, dell’area limitrofa alla Diga di Cogliandrino e Area Parco del Vincolato. Obiettivo degli interventi è la cura attiva dei popolamenti forestali ed artificiali e miglioramento dei boschi esistenti in conformità alla missione 5 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 6.1.1/…/6.1.9 | Lavori di decespugliamento di aree esterne recintate dei Serbatoi e delle Camerette del Consorzio di Bonifica nelle varie contrade del Comune di Lauria (Torbido-Rosa-Bamonte-Castagnara-S. Iorio). Obiettivo degli interventi è la mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 6.1.10/…/6.1.25 | Lavori di decespugliamento della vegetazione infestante in alveo e sulle sponde, la rimozione del legname trasportato dalle piene, lungo il corso dei fiumi e dei torrenti. Obiettivo degli interventi è la mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 6.2.1/…/6.2.33 | L’intervento consiste nella pulizia delle scarpate stradali, tramite il decespugliamento manuale e meccanico con l’utilizzo del trattore-trincia (Nolo) delle strade comunali e provinciali, ove previsto e la pulizia delle opere d’arte (Cunette, tombini, fossi di guardia, ecc.). Obiettivo degli interventi è la mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico in conformità alla missione 6 del Progetto di Forestazione Pubblica. |
| 6.3.1/.../6.3.3 | Il ripristino e realizzazione di staccionate a croce di Sant’Andrea in pali di castagno. |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 855 m | 1 | Cod. Prezzario -I.03.004.01 Descrizione – Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 2 | 8.240 m | 1 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – Manutenzione di piste forestali |
| 3 | 2.636 gg | 2 | Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Manutenzione verde urbano e periurbano |
| 4 | 527 gg | 3 | Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Operai gestione vivai |
| 5 | 5.155 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – Manutenzione di sentieri |
| 6 | 5.350 m | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – Manutenzione di piste forestali |
| 7 | 141.705 mq | 5 | Cod. Prezzario – L.01.009.01 Descrizione: Decespugliamento area boscata |
| 8 | 62.730 mq | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.01 Descrizione – Decespugliamento aste fluviali |
| 9 | 200.560 mq | 6 | Cod. Prezzario - E.01.032.01 Descrizione: Pulizia di scarpate stradali |
| 10 | 134.590 m | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |
| 11 | 520 m | 6 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: Ripristino-realizzazione di staccionata con pali di castagno |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.