INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTONDA | POTENZA | PZ 2 | 11 |

INTERVENTO   N.  1   - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Gringiaso | 20 | 501 | 450 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Valle Varlaro | 33 | 4- 5-13-14-15-16 | 1300 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Valle Varlaro (Cappella del Carmine) | 33 | 18 | 320 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Pista Valle Varlaro | 33 | Strade | 840 ml | 1 | Manutenzione pista forestale a servizio AIB |
| 1.1.5 | San Lorenzo | 19 | 663 | 1400 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.6 | Pista Calvario-Bovile | 19 | Strade | 400 ml | 1 | Manutenzione pista forestale a servizio AIB |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/6 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/6 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2    Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano |  |  | 587 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4    Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Paraturo-Lori |  | strade | 1150 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Fontana i Susu |  | strade | 500 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Gringiaso-Fontana i Susu |  | strade | 700 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.4 | Sentiero Scala |  | strade | 990 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.5 | Sentiero Giardini |  | strade | 850 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.7 | Sentiero Castello |  | strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.8 | Sentiero Canale |  | strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.9 | Sentiero Gaglione |  | strade | 220 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.10 | Sentiero Mostenze |  | strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.11 | Sentiero Zircoli |  | strade | 250 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.12 | Sentiero Ponte Cornuto-Serra |  | strade | 1170 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.13 | Sentiero Cugno |  | strade | 800 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.14 | Sentiero Cammino Basiliano |  | strade | 1200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.15 | Sentiero Cammino Mariano del Pollino Rotonda-Zarafa |  | strade | 500 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.16 | Sentiero Fontanelle-Mostenze |  | strade | 1130 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.17 | Sentiero Acqua Nera |  | strade | 350 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.18 | Sentiero Fiumara |  | strade | 350 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/18 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/18 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N.  5    Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Bosco Valle Varlaro | 33 | 2-3-4-5-13-15-16 | 3.600 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Bosco Valle Varlaro (Cappella del Carmine) | 33 | 18 | 3.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.3 | Bosco San Lorenzo | 19 | 633 | 3.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.4 | Bosco Fiumara | 2 | 20-21 | 2.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/4 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/4 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6    Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. 1 | Vasca Montagna | 22 | 584 | 250 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Vasca Consorzio |
| 6.1.2 | Vasca Fratta | 24 | 56 | 140 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Vasca Consorzio |
| 6.1.3 | Vasca Piè Valle | 25 | 73 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.4 | Vasca Iannace | 33 | 20 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.5 | Vasca Sambucoso | 32 | 2 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.6 | Vasca Patricone | 19 | 662-663 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.7 | Vasca san Lorenzo | 18 | 886 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.8 | Vasca Lanza | 19 | 664 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.9 | Vasca Piè Coste | 5 | 367 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.10 | Vasca Lori | 20 | 301 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde vasca consorzio |
| 6.1.11 | Fosso Grotta Scura |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.12 | Fosso Canale |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.13 | Fosso Giardini |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.14 | Fosso Cassaneto |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.15 | Fosso Acqua Nera |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.16 | Fosso Ciponzio Acqua della Sighia |  | acque | 300 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.17 | Opera di Presa Vasca Montagna |  | acque | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde opera di presa vasca consorzio |
| 6.1.18 | Deposito Ariodante | 14 | 148 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.1.19 | Deposito Acqua Nocella | 26 | 118 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.1.20 | Deposito San Lorenzo | 19 | 663 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.1.21 | Deposito Spinazzo | 27 | 1307 | 150 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.1.22 | Deposito Iannace | 20 | 970 | 200 ml | 9 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.1.23 | Deposito Sambucoso | 30 | 164 | 200 ml | 9 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.1.24 | Deposito Capo d’Acqua | 18 | 638 | 200 ml | 6 | Decespugliamento Area Verde Deposito acqua pubblica |
| 6.2.1 | Canaletta Patricone |  | acque | 400 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.2 | Canaletta Malita |  | acque | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.3 | Canaletta Capo D’Acqua |  | acque | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.4 | Canaletta Gringiaso |  | acque | 700 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.5 | Canaletta Acqua Nocella |  | acque | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.6 | Canaletta Fratta-Martino |  | acque | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.7 | Canaletta Piano Incoronata |  | acque | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.8 | Canaletta Calorie ingresso Terna |  | acque | 270 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.9 | Cunettone Fiumara |  | acque | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.10 | Cunettone Fiumara-Calorie |  | acque | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.11 | Cunettone SP4-Calorie |  | acque | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.3.1 | Strada Sitongia |  | acque | 2400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.2 | Strada Cassaneto-Zarafa |  | strade | 2000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.3 | Strada Cassaneto-SP 28 Calabra |  | strade | 2000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.4 | Strada SP 28 -San Lorenzo |  | strade | 1200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.5 | Strada San Lorenzo-Pedarreto |  | strade | 6800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.6 | Strada Pedarreto-Piano Ruggio |  | strade | 4120 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.7 | Strada Gringiaso-Barone |  | strade | 2000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.8 | Strada Cotura |  | strade | 2050 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.9 | Strada Piano Incoronata |  | strade | 6850 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.10 | Strada Spinazzo-Ariodante |  | strade | 2500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.11 | Strada Fratta Inferiore-Barone |  | strade | 2500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.12 | Strada Cozzo Fratta - Fratta |  | strade | 3500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.13 | Strada Piedi la Valle - Meschio |  | strade | 1600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.14 | Strada Serra |  | strade | 2300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.15 | Strada Castenitello |  | strade | 2300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.16 | Strada Malita |  | strade | 2500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.17 | Strada Scaldacane- Daniele |  | strade | 2030 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.18 | Strada Ianni la Barba |  | strade | 1400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.19 | Strada Mostenzo |  | strade | 2500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.20 | Strada Servie |  | strade | 1200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.21 | Strada Calorie |  | strade | 2640 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.22 | Strada Lori |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.23 | Strada Giardini |  | strade | 1400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.24 | Strada Fontanelle |  | strade | 400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.25 | Strada Castello |  | strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.26 | Strada Porcile |  | strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.27 | Strada Paragalline |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.28 | Strada Capo D’Acqua |  | strade | 500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.29 | Strada SP 4 del Pollino 1 |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |
| 6.3.30 | Strada SP 4 del Pollino 2 |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali – Pulizia cunette stradali |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/24 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.2.1/11 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1/30 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.2/30 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| 1.1.1/6 | L’area del bosco Valle Varlaro su cui ricadono i viali tagliafuoco è situata ai confini del comune di Laino, lo strato alboreo è costituito prevalentemente di diverse specie di vegetazione della tipologia di aghifoglie prevalentemente Pini. La pista forestale si trova all’interno della zona boscata ed è necessaria per il transito dei mezzi antincendio. L’area boscata di loc. San Lorenzo su cui ricade il viale tagliafuoco è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di Conifere, con sporadici gruppi di Faggio. E’ posizionata ad est del rione San Lorenzo. |
| --- | --- |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Rotonda. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale. |
| 4.3.1/18 | La Rete sentieristica interessa varie aree del territorio comunale. La Pista forestale Fiumara, oltre alla manutenzione ordinaria (taglio di erba e arbusti) necessita della sistemazione del piano viario mediante l’utilizzo di escavatore. |
| 5.1.1/4 | L’area del Bosco Valle Varlaro su cui ricade l’intervento di diradamento e decespugliamento si trova nella parte nord-ovest dell’agro di Rotonda, lo strato arboreo è costituito da diverse specie di vegetazione della tipologia di aghifoglie prevalentemente Pini e da piante di Castagno. L’area del bosco Fiumara su cui ricade l’ intervento è situata ai confini del comune di Viggianello, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da piante di Noci. L’area boscata di loc. San Lorenzo su cui ricade l’intervento è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di Conifere, con sporadici gruppi di Faggio. E’ posizionata a est del rione San Lorenzo. |
| 6.1.1/24 | Aste fluviali che interessano varie aree del territorio comunale. Il Fosso Canale oltre al decespugliamento dell’alveo e delle sponde, necessita della rimozione a macchina di ceppaie in punti isolati dell’alveo. |
| 6.2.1/11 | Canalette e cunettoni che interessano varie aree del territorio comunale. La Canaletta Malita oltre al decespugliamento dell’alveo e delle sponde, necessita della rimozione meccanica dei detriti dall’alveo. |
| 6.3.1.1/30 | Strade bitumate e sterrate che interessano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano e contrade) |
| 6.3.2.1/30 | Opere d’arte delle infrastrutture stradali (cunette, tombini, ecc.) che interessano aree del territorio comunale. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno realizzati con gli operai forestali con l’ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l’utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione del bosco, manutenzione pista  con doppia funzionalità di accesso e di interrompere la continuità orizzontale del fuoco, la manutenzione del verde urbano e zone limitrofe aree scolastiche, aree attrezzate, parcheggi ecc . Manutenzione piste forestali per facilitare interventi di emergenza e prevenzione incendi, pulizia sentieri per facilitare l’accesso alle aree boscate, Pulizia aste fluviali per facilitare il flusso delle acque ed evitare piene, Manutenzione delle strade comunali e pulizia cunette e tombini per il flusso delle acque.

Gli interventi sono  conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 4.710 ml | 1 | Cod. Prezzario - I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 2.1 | 587 gg | 2 | Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.3 | 10.860 ml | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – Manutenzione di Sentieri |
| 5.1 | 12.100 mq | 5 | Cod. Prezzario – L.01.009.01 Descrizione: Decespugliamento area boscata |
| 6.1 | 9.480 mq | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.01 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali |
| 6.2 | 2.770 ml | 6 | Cod. Prezzario -I.03.014.01 Descrizione – Manutenzione Canalette |
| 6.3.1 | 78.090 mq | 6 | Cod. Prezzario - L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2 | 70.490 ml | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento Noli |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 176 ore | 6 | Cod. Prezzario - A.01.008.01 Descrizione – Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.2 | 16 ore | 6 | Descrizione: asportazione meccanica dei detriti dall’alveo |
| 4.3 | 24 ore | 4 | Cod. Prezzario - A.01.011.04 Descrizione: Sistemazione meccanica del piano viario della pista forestale |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.