INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| SAN COSTANTINO ALBANESE | POTENZA |  | 12 |

INTERVENTO   N.  1   -Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Loc. Acquafredda | 36 | 6 | 600,00 ml. | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Loc. Fosso Lacca | 25 | Acque | 700,00 ml. | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Loc. Parco Avventura | 36 | 6 | 500,00 ml. | 1 | Manutenzione di piste forestali permanenti. |
| 1.2.2 | Loc. Acquafredda | 35 | 153 | 510,00 ml. | 1 | Manutenzione di piste forestali permanenti. |
| 1.2.3 | Loc. Bracullo | 36 | 2 | 1370,0 ml. | 1 | Manutenzione di piste forestali permanenti. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/2 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 1.2.1/3 | “ | “ | “ |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
| 1.2.1/3 | NO | NO | “ |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Aree Urbane Periurbano del comune di San Costantino Albanese. |  |  | 915.00 gg.ll. | 2 | Manutenzione Centro Urbano, Aree Attrezzate Sistemazione Fontane Comunali del comune di San Costantino Albanese. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO  N.  3    – Incremento Superficie Forestale

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Vivaio S. Paolo A. |  |  | 90,00 gg.ll. | 3 | Lavori di coltura e manutenzione vivaio. |
| 3.2.1 | Loc. Acquafredda- -Volo Dell’Acquila |  |  | 93,00 gg.ll. | 3 | Posa in opera di strutture in legno per arredo aree verdi. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 3.2.1 | “ | “ | “ |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 3.2.1 | “ | “ | “ |

INTERVENTO  N.  4  – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Strada Loc. Bracullo | 30 | Strade | 600,00 ml. | 4 | Manutenzione di piste forestali permanenti. |
| 4.1.2 | Strada Loc. Belvedere | 36 | 6 | 400,00 ml. | 4 | Manutenzione di piste forestali permanenti. |
| 4.1.3 | Loc. Farneta-Timpone S. Nicola | 15 | 10 | 610,0 ml. | 4 | Manutenzione di piste forestali permanenti. |
| 4.2.1 | Sentiero n. 980 Acquafredda-Catusa |  |  | 700,00 ml. | 4 | Ripristino manuale tracciato dei sentieri. |
| 4.2.2 | Sentiero Madonna della Stella–Timpone S. Nicola | 22 | Strade-2 | 200,00 ml. | 4 | Ripristino manuale tracciato dei sentieri. |
| 4.3.1 | Sentiero n. 980 Acquafredda-Catusa |  |  | 1650,0 ml. | 4 | Manutenzione rete sentieristica. |
| 4.3.2 | Sentiero Madonna della Stella–Timpone S. Nicola | 22 | Strade-2 | 400,00 ml | 4 | Manutenzione rete sentieristica. |
| 4.4.1 | Sentiero n. 980 Acquafredda-Catusa |  |  | 250,0 ml. | 4 | Manutenzione annuale di canalette |
| 4.4.2 | Sentiero Madonna della Stella–Timpone S. Nicola | 22 | Strade-2 | 100,00 ml | 4 | Manutenzione annuale di canalette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1/3 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 4.2.1/2 | “ | “ | “ |
| 4.3.1/2 | “ | “ | “ |
| 4.4.1.2 | “ | “ | “ |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1/3 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |
| 4.2.1/2 | “ | “ | “ |
| 4.3.1/2 | “ | “ | “ |
| 4.4.1.2 | “ | “ | “ |

INTERVENTO  N.  5  - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Loc. Frana | 23 | 561 | 0.60 ha | 5 | Diradamento, ripulitura |
| 5.1.2 | Loc. Tamburino-Acquafredda. | 36 | 6 | 3.00 ha | 5 | Diradamento, ripulitura |
| 5.1.3 | Loc. Fosso Soave | 31 | Acque | 0.60 ha | 5 | Diradamento, ripulitura |
| 5.2.1 | Loc. Coronezza | 15 | 11 | 8,00 ha | 5 | Ripulitura Castagneto |
| 5.3.1 | Loc. Frana | 23 | 561 | 6000,00 mq. | 5 | Decespugliamento aree boscate |
| 5.3.2 | Loc. Tamburino-Acquafredda. | 36 | 6 | 11000,0 mq. | 5 | Decespugliamento aree boscate |
| 5.3.3 | Loc. Fosso Soave | 31 | Acque | 5000,00 mq. | 5 | Decespugliamento aree boscate |
| 5.3.4 | Loc. Coronezza | 15 | 11 | 16000,0 mq. | 5 | Decespugliamento aree boscate |
| 5.4.1 | Loc. Varie |  |  | 100,00 mc. | 5 | Esbosco di legname. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/3 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 5.2.1 | “ | “ | “ |
| 5.3.1/4 | “ | “ | “ |
| 5.4.1 | “ | “ | “ |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/3 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 5.2.1 | “ | “ | “ |
| 5.3.1/4 | “ | “ | “ |
| 5.4.1 | “ | “ | “ |

INTERVENTO  N.  6   – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Loc. Fosso Conserva | 19-27 | Acque | 9000,0 mq. | 6 | Manutenzione reticolo idrografico. |
| 6.1.2 | Loc. Fosso Petrosa | 21 | Acque | 10000,0 mq. | 6 | Manutenzione reticolo idrografico. |
| 6.1.3 | Loc. Fosso Soave | 31 | Acque | 2300,00 mq. | 6 | Manutenzione reticolo idrografico. |
| 6.1.4 | Loc. Varie |  | Acque | 10000,0 mq. | 6 | Manutenzione reticolo idrografico. |
| 6.2.1 | Loc. Varie |  |  | 20,00 ml. | 6 | Stabilizzazione di pendio o scarpata. |
| 6.3.1.1 | Strada Comunale Loc. Conserva | 27-32 |  | 1790,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.2 | Strada Comunale Loc. Piano Frassino | 27 |  | 2500,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.3 | Strada Comunale Loc. Martorino | 28-21 |  | 2100,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.4 | Strada Comunale Innesto Provinciale Loc. Pietrasasso | 36 |  | 2600,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.5 | Strada Comunale Loc. Gianvito | 31-25 |  | 700,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.6 | Strada Comunale Loc. S. Todaro | 39 |  | 1000,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.7 | Strada Comunale Loc. Vernile |  |  | 900,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.8 | Strada Comunale Loc. Farneta | 15-9-8 | Strade | 2700,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.9 | Strada Comunale Loc. Bracullo -Destre | 30-36 | Strade | 2800,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.10 | Strada Provinc. del Rubbio n. 63 |  |  | 3000,00 ml. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.1.11 | Strade Comunali Loc. Varie |  |  | 100,00 mq. | 6 | Pulizia di Cunette |
| 6.3.2.1 | Strada Comunale Loc. Conserva | 37-52 |  | 4800,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.2 | Strada Comunale Loc. Piano Frassino | 12-41 |  | 9600,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.3 | Strada Comunale Loc. Martorino | 39-40 |  | 1050,0 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.4 | Strada Comunale Innesto Provinciale Loc. Pietrasasso | 40-12 |  | 6000,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.5 | Strada Comunale Loc. Gianvito | 31-25 |  | 3000,00 mq. |  | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.6 | Strada Comunale Loc. S. Todaro | 39 |  | 5100,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.7 | Strada Comunale Loc. Vernile |  |  | 3300,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.8 | Strada Comunale Loc. Farneta | 15-9-8 | Strade | 12000,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.9 | Strada Comunale Loc. Bracullo -Destre | 30-36 | Strade | 11400,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.3.2.10 | Strade Comunali Loc. Varie |  | Strade | 300,00 mq. | 6 | Decespugliamento di scarpate. |
| 6.4.1 | Loc. Belvedere |  |  | 50,00 ml. | 6 | Realizzazione di staccionata in legno |
| 6.4.2 | Loc. Acquafredda |  |  | 50,00 ml. | 6 | Realizzazione di staccionata in legno |
| 6.4.3 | Loc. Cimitero |  |  | 70,00 ml. | 6 | Realizzazione di staccionata in legno |
| 6.4.4 | Loc. Conserva |  |  | 70,00 ml. | 6 | Realizzazione di staccionata in legno |
| 6.4.5 | Loc. Varie |  |  | 24,00 ml. | 6 | Realizzazione di staccionata in legno |
| 6.5.1 | Loc. Acquafredda-Arredo urbano |  |  | 7 cad. | 6 | Posa in opera di panchine in legno |
| 6.6.1 | Loc. Acquafredda |  |  | 5 cad. | 6 | Posa in opera di tavolo in legno |
| 6.6.2 | Loc. Farneta |  |  | 4 cad. | 6 | Posa in opera di tavolo in legno |
| 6.6.3 | Arredo Urbano |  |  | 10 cad. | 6 | Posa in opera di tavolo in legno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/4 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |
| 6.2.1 | “ | “ | “ |
| 6.3.1.1/11 | “ | “ | “ |
| 6.3.2.1/10 | “ | “ | “ |
| 6.4.1/5 | “ | “ | “ |
| 6.5.1/2 | “ | “ | “ |
| 6.6.1/3 | “ | “ | “ |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/4 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque. |
| 6.2.1 | “ | “ | “ |
| 6.3.1.1/11 | “ | “ | “ |
| 6.3.2.1/9 | “ | “ | “ |
| 6.4.1/5 | “ | “ | “ |
| 6.5.1/2 | “ | “ | “ |
| 6.6.1/3 | “ | “ | “ |

DESCRIZIONE AREA

Missione 1 -Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di San Costantino Albanese, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

Missione 2 –Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico, verde attrezzato, manutenzione aree Attrezzate, Manutenzione e sistemazione Fontane Pubbliche, ecc..).

Missione 3 –Riguarda lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale e posa in opera di strutture in legno in Loc. Acquafredda e Loc. Volo Dell’Aquila .

Missione 4 -Riguarda la manutenzione di strade e piste forestali. Manutenzione della rete sentieristica esistente sul  territorio del comune di San Costantino Albanese in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

Missione 5 – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali.

Missione 6– riguarda interventi in alveo con  sistemazione di  argini e  decespugliamento eseguito lungo le aste  fluviale invase da rovi, arbusti,  piante deperiente e cespugli.

Sistemazione di aree a rischio idrogeologico con la realizzazione di viminate a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

Manutenzione della viabilità comunale  bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

Manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Terranova di Pollino Aree verdi, aree Pic-nic- Aree di sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l’anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione dei boschi, manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

Interventi atti a garantire la manutenzione delle aree a verde urbano interno dell’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi, pulizia di cunette., Verde scolastico, manutenzione delle aree attrezzate.

Lavori di coltura, manutenzione e implementazione produzione vivaio Forestale.

Manutenzione della rete sentieristica dell’intero territorio comunale e manutenzione delle Piste Forestali Permanenti.

Diradamento e decespugliamento di aree boscate.

Manutenzione dei fossi invase da rovi e arbusti.

Manutenzione di strade comunali

Manutenzione di aree a rischio idrogeologico

Manutenzione di Fontane Rurali

Manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.

Posa in Opera di panchine, manufatti e tavoli in legno.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/2 | ml. 1300,00 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione del viale tagliafuoco attivo | 13.091,00 |
| 1.2.1/3 | ml. 2380,00 | 1 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali | 50.717,00 |
| 2.1.1 | Cau. 915,00 | 2 | Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano | 90.310,50 |
| 3.1.1/2 | Cau. 183,00 | 3 | Cod. Prezzario –NP001 Descrizione - Costo di una giornata lavorativa nei vivai Forestali e arredo aree verdi | 18.062,10 |
| 4.1.1/3 | ml. 1610,00 | 4 | Cod. Prezzario -I.03.008.01 Descrizione – manutenzione Piste Forestali | 34.309,10 |
| 4.2.1/2 | ml. 900,00 | 4 | Cod. Prezzario I.03.006.01 Descrizione - Ripristino manuale tracciato di sentieri | 2.178,00 |
| 4.2.1/2 | ml. 2050,0 | 4 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione - Manutenzione rete sentieristica | 6.375,50 |
| 4.3.1/2 | ml. 350,00 | 4 | Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione - Manutenzione annuale di canalette | 2.240,00 |
| 5.1.1/3 | ha 4,20 | 5 | Cod. Prezzario I.03.017.01 Descrizione -Diradamento e ripulitura in boschi di alto fusto. | 7.220,56 |
| 5.2.1 | ha 8,00 | 5 | Cod. Prezzario I.02.020.01 Descrizione –Ripulitura di Castagneto. | 8.815,04 |
| 5.3.1/4 | mq. 38000,00 | 5 | Cod. Prezzario L.01.008.3 Descrizione - Decespugliamento aree boscate | 33.440,00 |
| 5.4.1 | mc. 100,00 | 5 | Cod. Prezzario I.03.021.02 Descrizione - Esbosco del legname | 521,00 |
| 6.1.1/4 | mq. 31300,00 | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione -Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. | 70.425,00 |
| 6.2.1 | 20,00 ml. | 6 | Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione -Stabilizzazione di pendio mediante viminate | 604,60 |
| 6.3.1.1/11 | ml. 20190,00 | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione - Pulizia Cunette | 14.133,00 |
| 6.3.2.1/9 | mq. 66000,00 | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione - Decespugliamento scarpate stradali | 42.240,00 |
| 6.4.1/5 | ml. 264,00 | 6 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno | 9.939,60 |
| 6.5.1/2 | Cad. 7 | 6 | Cod. Prezzario – F.03.005.01 Descrizione: Posa in opera di panchine in legno | 2.642,85 |
| 6.6.1/3 | Cad. 19 | 6 | Cod. Prezzario – F.03.026.01 Descrizione: Posa in opera di tavolo in legno | 17.072,26 |
|  |  |  | TOTALE | 424.337,91 |

NOLI :

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | Int. | Intervento | Importo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 4.1.1 4.1.3 | 48 ore | 1 4 | Cod. Prezzario A.01.011.07 Descrizione – Manutenzione Piste antincendio e strade, piste forestali e regimentazione delle acque. | 2.505,12 |
| 1.2.4 4.1.1 4.1.3 5.3.4 | 126 ore | 1 4 5 | Cod. Prezzario A.01.003.01 Descrizione – Manutenzione Piste antincendio, strade e piste forestali e regimentazione delle acque. | 6.175,26 |
| 2.1.1 | 16 ore | 2 | Cod. Prezzario A.01.047.07 Descrizione –Potatura alberi | 1.134,40 |
| 6.3.2.1/3-8-10 | 135 ore | 6 | Cod. Prezzario A.01.008.01 Descrizione –Manutenzione scarpate | 8.371,35 |
| 5.3.4 | 78 ore |  | Cod. Prezzario NP01 Descrizione – Trinciatrice per Decespugliamento area boscata | 5.460,00 |
|  |  |  | TOTALE | 23.646,13 |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.