INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| VIGGIANELLO | POTENZA | PZ 2 | 11 |

INTERVENTO   N.  1   - Missione 1 -  Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Milioso (Impianto castagneto) | 40 | 2-3-5 | 550 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Pista Mancieri | 40 | Strade | 1300 ml | 1 | Manutenzione pista forestale a servizio AIB |
| 1.1.3 | Madonna dell’Alto | 16 | Strade | 1300 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Serra Cappellina | 36 - 35 - | 1-2 4-42- 43-47 | 1300 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.5 | Pastoroso 1 | 12 | 94-95 | 180 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.6 | Pastoroso 2 | 13 | Strade | 650 ml | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/6 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/6 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2    Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano |  |  | 818 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4    Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Cammino Mariano del Pollino Zarafa-Viggianello |  | strade | 4000 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Sentiero Santa Lucia |  | strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.3 | Sentiero 910 della Serra di Mauro |  | strade | 1800 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.4 | Sentiero Trinità |  | strade | 400 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.5 | Sentiero Calvario |  | strade | 1500 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.6 | Sentiero Convento S.Antonio |  | strade | 400 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.7 | Sentiero San Nicola |  | strade | 900 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.8 | Sentiero Pisciottolo |  | strade | 800 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.9 | Sentiero Gesù e Maria |  | strade | 250 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.10 | Sentiero Madonna dell’Asunta |  | Strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.11 | Sentiero Sant’Elia |  | Strade | 1700 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/11 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1/11 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N.  5    Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Area impianto castagneto loc.tà Milioso (programma MASE) | 40 | 2-3-5 | 18.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Area impianto castagneto loc.tà San Nicola | 45 | 164 | 1.700 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.3 | Area impianto castagneto loc.tà San Nicola | 45 | 165 | 2.600 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.4 | Bosco Madonna dell’Alto 1 | 16 | 19 | 2.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.5 | Bosco Madonna dell’Alto 2 | 16 | 18 | 3.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.6 | Bosco Pastoroso 1 | 13 | 135 | 3.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.7 | Bosco Pastoroso 2 | 12 | 94-95 | 3.500 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/7 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/7 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6    Missione 6 - Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Vasca Pezzo la Corte |  | acque | 230 ml | 6 | Pulizia Vasca Consorzio |
| 6.1.2 | Fosso Ficarelle |  | acque | 400 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Fosso Morano |  | acque | 400 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fosso Caffio |  | acque | 650 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Fosso Pirticone |  | acque | 400 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Fosso Turbolo |  | acque | 400 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Canalette Fosso Caffio 1 |  | strade | 500 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.2 | Canalette Fosso Caffio 2 |  | strade | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.3 | Canalette San Nicola |  | strade | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.4 | Canalette Torno 1 |  | strade | 100 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.5 | Canalette Torno 2 |  | strade | 220 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.6 | Canalette Scarpaleggia |  | strade | 200 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.7 | Canalette Pisciottolo |  | strade | 100 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.8 | Canalette Cornale |  | strade | 150 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.3.1 | Strada Gallizzi |  | strade | 4.200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.2 | Strada S.Onofrio-Gallizzi |  | strade | 1530 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.3 | Strada Scarpaleggia-Ceruzzo |  | strade | 870 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.4 | Strada Filicara |  | strade | 2.600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.5 | Strada Pantana 1 |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.6 | Strada Pantana 2 |  | strade | 1900 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.7 | Strada Zarafa |  | strade | 2300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.8 | Strada Prastio |  | strade | 3400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.9 | Strada Prantalato |  | strade | 2760 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.10 | Strada Santo Ianni 1 |  | strade | 2050 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.11 | Strada Santo Ianni 2 |  | strade | 1900 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.12 | Strada Ficarelle 1 |  | strade | 1300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.13 | Strada Ficarelle 2 |  | strade | 3500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.14 | Strada Pezzo la Corte |  | strade | 2300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.15 | Strada Piano lo Sfano |  | strade | 1300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.16 | Strada Anzoleconte |  | strade | 700 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.17 | Strada Truscera |  | strade | 2700 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.18 | Strada Montagna di Basso |  | strade | 8000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.19 | Strada San Nicola |  | strade | 2230 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.20 | Strada Santa Rosalia |  | strade | 4400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.21 | Strada Pisciottolo |  | strade | 770 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.22 | Strada Torno |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.23 | Strada Torno- Visitone |  | strade | 1500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.24 | Strada Cornale |  | strade | 3000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.25 | Strada Falascoso |  | strade | 2700 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.26 | Strada Voscari |  | strade | 700 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.27 | Strada Varco |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.28 | Strada Conocchielle |  | strade | 1100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.29 | Strada Vocolio |  | strade | 1100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.30 | Strada Iazzitelli |  | strade | 1100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.31 | Strada Muscello |  | strade | 1100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.32 | Strada Pietralia |  | strade | 1750 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.3.33 | Strada Ruggio-Visitone |  | strade | 4000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette stradali |
| 6.4.1 | Staccionata Pezzo la Corte | 48 | 281-289-290 | 100 ml | 6 | Realizzazione staccionata |
| 6.4.2 | Staccionata Ceruzzo | 41 | 317 | 50 ml | 6 | Realizzazione staccionata |
| 6.4.3 | Staccionata Santa Rosalia | 62 | 166 | 50 ml | 6 | Realizzazione staccionata |
| 6.4.4 | Staccionata Anzoleconte | 60 | 342 | 120 ml | 6 | Realizzazione staccionata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/6 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.2.1/8 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1.1/33 6.3.2.1/33 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.4.1/4 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |
| 6.5.1 | EUAP 0008 – ZPS IT9210275 | NO | SI (compatibile) |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/6 6.2.1/8 6.3.1.1/33 6.3.2.1/33 6.4.1/4 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| 1.1.1/6 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco è situata in loc.tà Milioso. Lo stato arboreo è costituito da un nuovo impianto di castagneto. L’area su cui ricadono i viali tagliafuoco di Madonna dell’Alto è situata nella parte nord- ovest dell’agro di Viggianello a monte della località Piano della Croce. Lo strato arboreo è costituito prevalentemente di diverse specie di vegetazione della tipologia di aghifoglie prevalentemente Pini e Abete. L’area boscata di loc. Serra Cappellina si trova nella parte nord-est dell’agro di Viggianello. Tale area è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di Conifere. L’area boscata di loc. Pastoroso si trova nella parte nord-ovest dell’agro di Viggianello. Tale area è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di Querce e Cerri. |
| --- | --- |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Viggianello. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale. |
| 4.3.1/11 | La Rete sentieristica interessa varie aree del territorio comunale. Il sentiero Cammino Mariano del Pollino, nella parte iniziale, oltre alla manutenzione ordinaria (taglio di erba e arbusti) necessita della sistemazione del piano viario mediante l’utilizzo di escavatore. |
| 5.1.1/7 | L’area su cui ricade l’intervento è situata in loc.tà Milioso. Lo strato arboreo è costituito da un nuovo impianto di castagneto. L’area del nuovo impianto di castagneto in loc.tà San Nicola, su cui ricade l’intervento è situata nella parte nord-est dell’agro di Viggianello a valle della località Piano della Croce. L’area del Bosco di Madonna dell’Alto, su cui ricade l’intervento è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Viggianello a monte della località Piano della Croce. Lo strato arboreo è costituito prevalentemente di diverse specie di vegetazione della tipologia di aghifoglie prevalentemente Pini e Abete. L’area boscata di loc.tà Pastoroso si trova nella parte nord-ovest dell’agro di Viggianello. Tale area è caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di Cerri e Faggi |
| 6.1.1/6 | Aste fluviali che interessano aree del territorio comunale. Il Fosso Caffio oltre al decespugliamento dell’alveo e delle sponde, necessita del taglio selettivo degli alberi insistenti sull’alveo (con rimozione delle ceppaie) e la movimentazione a macchina del materiale di risulta accumulato sulle sponde. |
| 6.2.1/8 | Canalette e cunettoni che interessano aree del territorio comunale. |
| 6.3.1.1/33 | Strade bitumate e sterrate che interessano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano e contrade) |
| 6.3.2.1/33 | Opere d’arte delle infrastrutture stradali (cunette, tombini, ecc.) che interessano aree del territorio comunale. |
| 6.4.1/4 | Realizzazione staccionate: Località Pezzo la Corte, Località Ceruzzo e Località Santa Rosalia, Loclità Anzoleconte |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno realizzati con gli operai forestali con l’ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l’utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione del bosco, manutenzione pista con doppia funzionalità di accesso e di interrompere la continuità orizzontale del fuoco, la manutenzione del verde urbano e zone limitrofe aree scolastiche, aree attrezzate, parcheggi ecc. Manutenzione piste forestali per facilitare interventi di emergenza e prevenzione incendi, pulizia sentieri per facilitare l’accesso alle aree boscate, Pulizia aste fluviali per facilitare il flusso delle acque ed evitare piene, Manutenzione delle strade comunali e pulizia cunette e tombini per il flusso delle acque.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO   INTERESSANTE   GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 5.280 ml | 1 | Cod. Prezzario - I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |
| 2.1 | 818 gg | 2 | Cod. Prezzario -NP001 Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |
| 4.3 | 12.150 ml | 4 | Cod. Prezzario -I.03.007.01 Descrizione – Manutenzione di Sentieri |
| 5.1 | 35.300 mq | 5 | Cod. Prezzario – I.03.020.01 Descrizione: Decespugliamento area boscata |
| 6.1 | 12.920 mq | 6 | Cod. Prezzario -I.01.003.02 Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali |
| 6.2 | 1.670 ml | 6 | Cod. Prezzario -I.03.014.01 Descrizione – Manutenzione Canalette |
| 6.3.1 | 146.720 mq | 6 | Cod. Prezzario - L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2 | 72.860 ml | 6 | Cod. Prezzario – E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |
| 6.4 | 320 ml | 6 | Cod. Prezzario – F.03.082.01 Descrizione: Fornitura e realizzazione di staccionata |

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento Noli |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 246 ore | 6 | Cod. Prezzario - A.01.008.01 Descrizione – Decespugliamento di scarpate stradali |
| 4.3 | 39 ore | 4 | Cod. Prezzario - A.01.011.04 Descrizione: Ripristino del piano viario del sentiero |
| 6.1 | 39 ore | 6 | Cod. Prezzario - A.01.011.04 Descrizione: risanamento dell’area sottostante il ponte |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.