INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCETTURA | Matera | Matera | 16 |

INTERVENTO   N.  1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Coste di Raia | 47 54 | 19-63-72 13 | 5.500 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Montepiano | 51 | 1 | 3.360 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Montepiano | 51 | 1 | 7.300 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.4 | Montepiano | 51 | 3 | 4.840 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.5 | Montepiano | 52 | 24 | 4.750 m | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Castagneto |  |  | 1.090 m | 1 | Manutenzione di strada forestale |
|  |  |  |  | 55 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.3 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.4 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.1.5 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 1.2.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.3 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.4 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.5 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  2   - Missione 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Accettura | 12-14 20-21 32 |  | 1.904 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Coste di Raia |  |  | 1.350 m | 4 | Manutenzione di strada forestale |
|  |  |  |  | 55 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |
| 4.1.2 | Serra del Garbo |  |  | 800 m | 4 | Manutenzione di strada forestale |
|  |  |  |  | 55 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |
| 4.3.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato 701 |  |  | 8.190 m | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.3.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato 702 |  |  | 8.650 m | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.3.3 | Monte Croccia |  |  | 400 m | 4 | Manutenzione di sentieri |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 4.1.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 4.3.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 4.3.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 4.3.3 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.3 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e             miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Cesinale | 51 | 1 | 77,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 | Sp. Accettura- Basentana |  |  | 153.600 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 98 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.2.1 | Sp. Accettura- Stigliano |  |  | 96.000 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 64 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.3.1 | Sp. Accettura-San Mauro Forte F. |  |  | 60.000 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 40 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.4.1 | Sc. Pastine |  |  | 24.800 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 16 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.5.1 | Sc. S. Giovanni |  |  | 13.600 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 8 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.6.1 | Sc. Caruso-Trignola |  |  | 60.000 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 40 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.7.1 | Sc. Montepiano-Valmiletta |  |  | 65.600 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 48 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.8.1 | Sc. Tratturo Camillo-Fornelli |  |  | 21.600 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 16 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.9.1 | Sc. Le Rocche |  |  | 8.960 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 8 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.10.1 | Sc. Montata |  |  | 20.000 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 16 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.11.1 | Sc. Guarino |  |  | 15.000 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 12 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.12.1 | Sc. Ermoli |  |  | 63.920 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 48 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.13.1 | Sp. 51 Fondovalle di Accettura |  |  | 11.200 mq | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  |  |  |  | 8 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.1.2 | Sp. Accettura- Basentana |  |  | 17.900 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.2.2 | Sp. Accettura- Stigliano |  |  | 11.800 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.3.2 | Sp. Accettura-San Mauro Forte F. |  |  | 7.800 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Pastine |  |  | 2.800 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. S. Giovanni |  |  | 1.800 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Caruso-Trignola |  |  | 6.400 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.7.2 | Sc. Montepiano-Valmiletta |  |  | 6.600 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.8.2 | Sc. Tratturo Camillo-Fornelli |  |  | 2.200 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.9.2 | Sc. Le Rocche |  |  | 1.200 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.10.2 | Sc. Montata |  |  | 2.200 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.11.2 | Sc. Guarino |  |  | 1.900 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.12.2 | Sc. Ermoli |  |  | 4.600 m | 6 | Pulizia di cunette |
| 6.3.13.2 | Sp. 51 Fondovalle di Accettura |  |  | 1.500 m | 6 | Pulizia di cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | Parco Regionale Gallipoli Cognato | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud - est dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Coste di Raia, parte dal Fosso Carusa e prosegue in direzione nord – ovest verso Caruso. |
| --- | --- |
| 1.1.2 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Chiapparelle. |
| 1.1.3 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Serra Verde. |
| 1.1.4 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo loc. Fiore. |
| 1.1.5 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, è situata nella parte sud dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Cesinale. |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, è nella parte sud dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Castagneto |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Accettura. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, è situata nella parte sud - est dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Coste di Raia. |
| 4.1.2 | L’area su cui ricade la strada forestale, è nella parte sud dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Serra del Garbo. |
| 4.3.1 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, è situata nella parte nord - ovest dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Parco Regionale Gallipoli Cognato. |
| 4.3.2 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, è situata nella parte nord - ovest dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Parco Regionale Gallipoli Cognato. |
| 4.3.3 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, è situata nella parte nord dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Monte Croccia. |
| 5.1.1 | L’area su cui ricade l’intervento è situata nella parte sud-est dell’agro di Accettura. Tale zona è indicata dal toponimo Cesinale, l’area interessata è la particella 1 del foglio 51 dell’agro di Accettura. |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | L’area su cui ricade la Strada Provinciale per Gallipoli-Cognato (Accettura-Basentana) è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura alla strada statale 407 Basentana. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | L’area su cui ricade la Strada Provinciale Accettura-Stigliano è situata nella parte sud-est dell’agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura al comune di Stigliano. |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | L’area su cui ricade la Strada Provinciale Accettura-San Mauro F. è situata nella parte nord-est dell’agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura al comune di San Mauro F. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Pastine è situata nella parte sud-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale 277 e prosegue verso sud-ovest fino a località “Miniera”. |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | L’area su cui ricade la strada comunale, è situata nella parte sud - est dell’agro di Accettura. Tale zona identificata dal toponimo Montepiano, parte dalla Strada Provinciale 277 e prosegue in direzione ovest verso “Fosso di Giovannazzo”. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Caruso-Trignola è situata nella parte sud-est dell’agro di Accettura. Tale strada collega il comune di Accettura alle località “Caruso” e “Trignola”. |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Montepiano-Valmiletta è situata nella parte sud-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale 277 e prosegue verso nord-ovest fino alla località “Valmiletta”. |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Tratturo Camillo-Fornelli è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale ex Strada Statale 277 e prosegue verso nord-est fino a raggiungere il centro abitato di Accettura. |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Le Rocche è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada parte dalla Strada Provinciale ex Strada Statale 277 e la collega alla Strada Comunale Caruso-Trignola. |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Montata è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada parte dal centro abitato e lo collega alla Strada Comunale Montepiano-Valmiletta. |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Guarino è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada collega alla Strada Comunale Montepiano-Valmiletta e alla Strada Comunale Montata. |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Ermoli è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Accettura. Tale strada attraversa la suddetta località. |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | L’area su cui ricade la Strada Provinciale 51 Fondovalle di Accettura è situata nella parte est dell’agro di Accettura. Tale strada collega la Strada Provinciale Accettura-Basentana con la Strada Provinciale ex SS. 277. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono  conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco dagli incendi; la manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, delle aree attrezzate e  parcheggi, mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi, per prevenire gli incendi e migliorare il decoro urbano; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, per migliorare il collegamento con le aree boscate e prevenire gli incendi; cura attiva popolamenti forestali artificiali, miglioramento boschi esistenti e valorizzazione delle arre boscate a valenza turistica; manutenzione della viabilità comunale e provinciale per migliorare la percorribilità e la visibilità, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | 25.750 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | 1.090 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 2.1.1 | 1.904 gg. | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano |
| 4.1.1 4.1.2 | 2.150 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 4.3.1 4.3.2 4.3.3 | 17.240 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri |
| 5.1.1 | 77,00 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 6.3.13.1 | 614.280 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 6.3.10.2 6.3.11.2 6.3.12.2 6.3.13.2 | 68.700 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.