INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| ALIANO | Matera | Matera | 16 |

INTERVENTO  N.  1   - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Valle Carbone | 2 | 97 | 900 m | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Pantano di Aliano | 52 | 1002 | 1.570 m | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.3 | Pantano di Aliano | 52 | 308-881 883-884 | 1.050 m | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Valle Carbone |  |  | 500 m | 1 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 24 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.1.3 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.3 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  2   - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Aliano | 18 19 20 |  | 280 gg. | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |
| 2.1.2 | Alianello Nuovo | 44 50 |  | 56 gg. | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |
| 2.1.3 | Alianello Vecchio | 49 |  | 28 gg. | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |
| 2.1.4 | Alianello di Sotto | 52 |  | 98 gg. | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |  |
| 2.1.2 | no | no | no |  |
| 2.1.3 | no | no | no |  |
| 2.1.4 | no | no |  | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |
| 2.1.2 | no | no | no |
| 2.1.3 | no | no | no |
| 2.1.4 | no | no | no |

INTERVENTO  N.  4   - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Valle Carbone |  |  | 550 m | 4 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 24 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  5   - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e       miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Madonna della Stella | 26 | 83 | 3,30 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.1.2 | Valle Carbone | 2 | 20-97 | 11,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | no | no | no |
| 5.1.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 5.1.2 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  6   - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Forestella |  |  | 2.400 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
|  |  |  |  | 24 ore | 6 | Rimozione detriti con escavatore NEW HOLLAND E 50.2 SR q.li 50 |
| 6.1.2 | Fosso Mango di Carmine-Monticello |  |  | 1.200 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Fossa del Lago 1 |  |  | 2.500 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fossa del Lago 2 |  |  | 460 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Canale Difesa |  |  | 600 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
|  |  |  |  | 8 ore | 6 | Rimozione detriti con escavatore NEW HOLLAND E 50.2 SR q.li 50 |
| 6.3.1.1 | Sc. Petto Mulino |  |  | 10.500 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
|  |  |  |  | 16 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.2.1 | Sc. Acqua la Cersa |  |  | 13.200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.3.1 | Sc. Profiti |  |  | 19.200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
|  |  |  |  | 16 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.4.1 | Sc. Cropina |  |  | 15.600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
|  |  |  |  | 16 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.5.1 | Sc. Ex prefabbricati |  |  | 2.820 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.6.1 | Sc. Salso |  |  | 17.700 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.7.1 | Sc. Piano d’Amore |  |  | 9.000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.8.1 | Sc. Giardini di Alianello |  |  | 12.000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.9.1 | Sc. Aliano-Serra |  |  | 4.800 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.1.2 | Sc. Petto Mulino |  |  | 1.700 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Acqua la Cersa |  |  | 2.200 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Profiti |  |  | 3.200 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Cropina |  |  | 2.600 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Ex prefabbricati |  |  | 400 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Salso |  |  | 3.000 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.7.2 | Sc. Piano d’Amore |  |  | 1.524 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.8.2 | Sc. Giardini di Alianello |  |  | 2.000 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.9.2 | Sc. Aliano-Serra |  |  | 800 m | 6 | Pulizie di cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | no | no | no |
| 6.1.2 | no | no | no |
| 6.1.3 | no | no | no |
| 6.1.4 | no | no | no |
| 6.1.5 | no | no | no |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.3 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.4 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.5 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord - ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| --- | --- |
| 1.1.2 1.1.3 | L’area su cui ricadono i viali tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Pantano di Aliano, si trova in prossimità del Fiume Agri e della Strada Statale 598 Val d’ Agri. |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Aliano e delle frazioni di Alianello Vecchio, Alianello Nuovo ed Alianello di sotto. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la Strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell’agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 5.1.1 | L’ area si trova nella parte est dell’ agro di Aliano, al Foglio 26 Particella 83 ed è identificata dal toponimo di Madonna della Stella. |
| 5.1.2 | L’area su cui ricadono le lavorazioni, si trova nella parte nord - ovest dell’agro di Aliano, e precisamente al Foglio 2 Particelle 20-97. Tale zona identificata dal toponimo Valle Carbone, parte dal Fiume Sauro, e si estende a salire verso la parte ovest del territorio comunale di Aliano. |
| 6.1.1 | L’ area su cui ricade il Fosso Forestella si trova nella parte sud - ovest dell’ agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Masseria Fortunato, si trova in prossimità del Fiume Agri, della Strada Statale 598 Val d’ Agri e del distributore di benzina Total Erg. |
| 6.1.2 | Il Fosso Mango di Carmine-Monticello è situato nella zona nord - ovest dell’ agro di Aliano, in prossimità della Strada Provinciale Saurina - Bivio di Acinello. |
| 6.1.3 6.1.4 | L’ area su cui ricadono Fossa del Lago 1 e Fossa del Lago 2 si trova nella parte ovest dell’ agro di Aliano. Tale zona è identificata dal toponimo Giardini di Alianello. |
| 6.1.5 | L’ area su cui ricade il Canale si trova nella parte sud - ovest dell’ agro di Aliano. Tale zona identificata dal toponimo Difesa, si trova in prossimità del Fiume Agri, della Strada Statale 598 Val d’ Agri. |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | La Strada Comunale Petto Mulino si trova nella parte nord -est dell’agro di Aliano e collega la Strada Provinciale Saurina al centro abitato di Aliano. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | La Strada Acqua la Cersa si trova nella parte sud - est dell’agro di Aliano e collega la Strada comunale Petto Mulino nei pressi del centro abitato di Aliano con la località “Acqua la Cersa”. |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | La strada Comunale Profiti inizia dalla zona ovest e finisce nella zona sud - ovest dell’ agro di Aliano e collega la Strada Comunale Madonna della Stella con la Strada Provinciale Alianello - Ponte Agri. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | L’ area su cui ricade la Sc. Cropina si trova nella parte sud-ovest dell’ agro di Aliano e collega la Strada Provinciale per Alianello con la località “Cropina”. |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | La Strada Comunale Ex Prefabbricati si trova nella parte nord dell’abitato di Aliano, parte dal centro abitato e prosegue verso ovest. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | La Strada Comunale Salso si trova nella parte est dell’agro di Aliano e collega la Strada Provinciale Aliano - Alianello con la Zona dei Calanchi. |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | La strada Comunale Piano d’Amore ricade nella zona nord - ovest dell’ agro di Aliano e collega la Strada Comunale Madonna della Stella con la Valle Carbone di Alto. |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | La Strada Comunale Giardini di Alianello si trova nella parte ovest dell’ agro di Aliano, e si estende lungo tutto il perimetro della localita’ Giardini. |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | L’ area su cui ricade la Strada Comunale Aliano - Serra si trova nella parte est dell’ agro di Aliano, a nord della Chiesa di Santa Maria della Stella. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono  conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco dagli incendi; la manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, delle aree attrezzate e  parcheggi, mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi, per prevenire gli incendi e migliorare il decoro urbano; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, per migliorare il collegamento con le aree boscate e prevenire gli incendi; cura attiva popolamenti forestali artificiali, miglioramento boschi esistenti e valorizzazione delle arre boscate a valenza turistica; manutenzione dei fossi e dei canali  con il decespugliamento e la rimozione dei detriti, per un regolare deflusso delle piene ed evitare danni ai fondi contermini; manutenzione della viabilità comunale e provinciale per migliorare la percorribilità e la visibilità, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | 3.520 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | 500 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 | 462 gg. | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano |
| 4.1.1 | 550 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 5.1.1 5.1.2 | 14,30 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno |
| 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 | 7.160 mq | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 | 104.820 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 | 17.424 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.