INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| CIRIGLIANO | Matera | Matera | 16 |

INTERVENTO  N.  1   - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Acqua Furr | 1 | 177 | 3.230 m | 1 | Manutenzione di viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Acqua Furr |  |  | 480 m | 1 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 16 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |
| 1.2.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  2   - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Cirigliano | 17 20 21 |  | 416 gg. | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N.  4   - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Cerzito |  |  | 525 m | 4 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 16 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  5   - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e       miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Acqua Furr | 1 | 177 | 13,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
|  |  |  |  | 24 ore | 5 | Rimozione recinzione ammalorata con escavatore NEW HOLLAND E 50.2 SR q.li 50 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  6   - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 | Sc. Rossi-Altarello-Acqua Furr |  |  | 28.500 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
|  |  |  |  | 32 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.2.1 | Sc. Grotta-Montepiano |  |  | 6.000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.3.1 | Sc. Montepiano-La Greca |  |  | 24.960 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.4.1 | Sc. Serre-Rupicelle |  |  | 30.360 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
|  |  |  |  | 32 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.5.1 | Sc. Montepiano-Alvano |  |  | 8.400mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.6.1 | Sc. Cimitero-Pescora-Rupicelle |  |  | 19.920 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.1.2 | Sc. Rossi-Altarello-Acqua Furr |  |  | 4.000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Grotta-Montepiano |  |  | 1.000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Montepiano-La Greca |  |  | 4.000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Serre-Rupicelle |  |  | 5.000 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Montepiano-Alvano |  |  | 1.400 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Cimitero-Pescora-Rupicelle |  |  | 4.684 m | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord - ovest dell’agro di Cirigliano. Il viale tagliafuoco rimarca l’intero perimetro della particella 177 del foglio 1.Tale zona è identificata dal toponimo Acqua Furr. |
| --- | --- |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord - ovest dell’agro di Cirigliano. Tale zona identificata dal toponimo Acqua Furr. |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Cirigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Cirigliano. Tale zona è identificata dal toponimo Cerzito. |
| 5.1.1 | L’area su cui ricade l’intervento è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale zona è indicata dal toponimo Acqua Furr, ed interessa parte della particella 177 del foglio 1. |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Rossi-Altarello-Acqua Furr è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega la località “Rossi” alla località “Acqua Furr”. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Grotta-Montepiano è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega il Santuario della Madonna della Grotta, alla Sp. Ex SS. 103 in località “Rossi”. |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord-ovest dell’agro di Cirigliano, parte dalla strada comunale Grotta-Montepiano e prosegue in direzione nord-ovest, fino a raggiungere località “La Greca”. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord-ovest dell’agro di Cirigliano ed è identificata dal toponimo Serre-Rupicelle. |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Montepiano-Alvano è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega la località’ “Montepiano” alla località’ “Alvano”. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cimitero-Pescora-Rupicelle è situata nella parte sud-ovest dell’agro di Cirigliano. Tale strada parte dal cimitero attraversa località “Pescora” e finisce in località “Rupicelle”. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono  conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco dagli incendi; la manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, delle aree attrezzate e  parcheggi, mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi, per prevenire gli incendi e migliorare il decoro urbano; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, per migliorare il collegamento con le aree boscate e prevenire gli incendi; cura attiva popolamenti forestali artificiali, miglioramento boschi esistenti e valorizzazione delle aree boscate a valenza turistica; manutenzione della viabilità comunale e provinciale per migliorare la percorribilità e la visibilità, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 3.230 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | 480 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 2.1.1 | 416 gg. | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano |
| 4.1.1 | 525 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 5.1.1 | 13,00 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 | 118.140 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 | 20.084 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.