INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| STIGLIANO | Matera | Matera | 16 |

INTERVENTO  N.  1   - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Foresta | 40 | 1 | 3.400 m | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Monte Serra | 57 | 55 | 680 m | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Foresta |  |  | 2.040 m | 1 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 8 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | no | no | no |
| 1.1.2 | no | no | no |
| 1.2.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 1.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 1.2.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  2   - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Stigliano | 17 26 50 52 57 |  | 1.122 gg. | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO  N.  4   - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Foresta |  |  | 1.950 m | 4 | Manutenzione strada forestale |
|  |  |  |  | 8 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  5   - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e       miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Foresta | 40 | 1 | 34,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO  N.  6   - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Finocchio 1 |  |  | 7.000 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
|  |  |  |  | 4 ore | 6 | Rimozione detriti con escavatore NEW HOLLAND E 50.2 SR q.li 50 |
| 6.1.2 | Fosso Finocchio 2 |  |  | 5.000 mq | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
|  |  |  |  | 4 ore | 6 | Rimozione detriti con escavatore NEW HOLLAND E 50.2 SR q.li 50 |
| 6.2.1 | Via Roma |  |  | 94 mq | 6 | Realizzazione palizzata |
| 6.3.1.1 | Sc. Santo Spirito |  |  | 19.200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.2.1 | Sc. Cersolla |  |  | 11.400 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.3.1 | Sc. Cogne |  |  | 55.872 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
|  |  |  |  | 39 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.4.1 | Sc. Calvera |  |  | 28.380 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.5.1 | Sc. Radicata |  |  | 6.600 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.6.1 | Sc. Ghiascione |  |  | 12.300 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.7.1 | Zona art. viale 1 |  |  | 9.720 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.8.1 | Zona art. viale 2 |  |  | 5.760 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.9.1 | Zona art. viale 3 |  |  | 6.510 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.10.1 | Zona art. viale 4 |  |  | 7.170 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.11.1 | Zona art. viale 5 |  |  | 3.420 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.12.1 | Zona art. viale 6 |  |  | 5.700 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.13.1 | Sc. Padula |  |  | 24.000 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.14.1 | Sc. Difesa-Tempa Cisterna |  |  | 53.100 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.15.1 | Sc. Salice |  |  | 7.200 mq | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.16.1 | Sc. Montagna |  |  | 32 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali 2 passate e pulizia cunette con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.17.1 | Sp. 79 Serra di Croce |  |  | 39 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali 2 passate e pulizia cunette con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.18.1 | Sp. 54 Craco-Gannano |  |  | 39 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali 2 passate e pulizia cunette con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.19.1 | Sp. ex SS. 103 Stigliano-Accettura |  |  | 32 ore | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali 2 passate con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.1.2 | Sc. Santo Spirito |  |  | 3.400 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Cersolla |  |  | 2.100 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Cogne |  |  | 8.900 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Calvera |  |  | 4.600 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Radicata |  |  | 1.100 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Ghiascione |  |  | 2.000 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.7.2 | Zona art. viale 1 |  |  | 1.600 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.8.2 | Zona art. viale 2 |  |  | 900 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.9.2 | Zona art. viale 3 |  |  | 1.000 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.10.2 | Zona art. viale 4 |  |  | 1.100 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.11.2 | Zona art. viale 5 |  |  | 600 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.12.2 | Zona art. viale 6 |  |  | 900 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.13.2 | Sc. Padula |  |  | 4.200 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.14.2 | Sc. Difesa-Tempa Cisterna |  |  | 8.400 m | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.15.2 | Sc. Salice |  |  | 1.240 m | 6 | Pulizie di cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | no | no | no |
| 6.1.2 | no | no | no |
| 6.2.1 | no | no | no |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | no | no | no |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | no | no | no |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | no | no | no |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | no | no | no |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | no | no | no |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | no | no | no |
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | no | no | no |
| 6.3.16.1 | no | no | no |
| 6.3.17.1 | no | no | no |
| 6.3.18.1 | no | no | no |
| 6.3.19.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.2.1 | no | no | no |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.16.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.17.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.18.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.19.1 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale Foresta. I viali tagliafuoco precisamente costeggiano la Strada Comunale e l’area pic-nic. |
| --- | --- |
| 1.1.2 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova subito a sud del centro abitato di Stigliano, al Foglio 57 Particella 55. Tale zona è identificata dal toponimo Monte Serra. |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta. |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Stigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta. |
| 5.1.1 | L’ area su cui ricadono le lavorazioni selvicolturali si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale. |
| 6.1.1 6.1.2 | L’area su cui ricadono i fossi, si trova nella parte sud dell’agro di Stigliano. Tale zona è identificata dal toponimo Santa Maria Calvera. |
| 6.2.1 | L’area su cui ricade la palizzata si trova nel centro abitato di Stigliano e precisamente in Via Roma. |
| 6.3.1.1 6.3.1.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e scende verso sud fino alla contrada di Santo Spirito. |
| 6.3.2.1 6.3.2.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e prosegue in direzione in direzione sud - est verso le località di Cersolla e Radicata. |
| 6.3.3.1 6.3.3.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato, precisamente da Via Cilento e prosegue in direzione sud verso la località di Acinello. |
| 6.3.4.1 6.3.4.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, attraversa la contrada Calvera. |
| 6.3.5.1 6.3.5.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord - ovest dell’ agro di Stigliano, attraversa la località Radicata. |
| 6.3.6.1 6.3.6.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilaccello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Chiascione. |
| 6.3.7.1 6.3.7.2 | Il viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in località Acinello. |
| 6.3.8.1 6.3.8.2 | Il viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in località Acinello. |
| 6.3.9.1 6.3.9.2 | Il viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in località Acinello. |
| 6.3.10.1 6.3.10.2 | Il viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in località Acinello. |
| 6.3.11.1 6.3.11.2 | Il viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in località Acinello. |
| 6.3.12.1 6.3.12.2 | Il viale in questione si trova nella zona artigianale di Stigliano in località Acinello. |
| 6.3.13.1 6.3.13.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - ovest dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Comunale 1 Cogne e prosegue in direzione sud - ovest verso la località Padula. |
| 6.3.14.1 6.3.14.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilaccello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Tempa Cisterna. |
| 6.3.15.1 6.3.15.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Comunale 1 Cogne e prosegue in direzione sud verso la località Salice. |
| 6.3.16.1 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord - ovest dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e prosegue in direzione nord - est verso la località Montagna. |
| 6.3.17.1 | La Strada Provinciale in questione si trova nella parte sud - est dell’agro di Stigliano, parte dalla Strada Comunale Carpinello e prosegue in direzione sud verso località “Gannano”. |
| 6.3.18.1 | La Strada Provinciale in questione si trova nella parte sud - est dell’agro di Stigliano, parte dalla Strada Statale 598 Val d’Agri e prosegue in direzione nord - est verso Craco. |
| 6.3.19.1 | La Strada Provinciale in questione si trova nella parte nord - ovest dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato e prosegue in direzione nord - ovest fino al limite comunale con Accettura. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono  conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco dagli incendi; la manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, delle aree attrezzate e  parcheggi, mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi, per prevenire gli incendi e migliorare il decoro urbano; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, per migliorare il collegamento con le aree boscate e prevenire gli incendi; cura attiva popolamenti forestali artificiali, miglioramento boschi esistenti e valorizzazione delle aree boscate a valenza turistica; manutenzione dei fossi e dei canali  con il decespugliamento e la rimozione dei detriti, per un regolare deflusso delle piene ed evitare danni ai fondi contermini; realizzazione di viminate e palizzate per stabilizzare versanti in frana e in erosione superficiale; manutenzione della viabilità comunale e provinciale per migliorare la percorribilità e la visibilità, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 | 4.080 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | 2.040 m | 1 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 2.1.1 | 1.122 gg. | 2 | Cod. Prezzario NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano |
| 4.1.1 | 1.950 m | 4 | Cod. Prezzario I.03.010.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale |
| 5.1.1 | 34,00 Ha | 5 | Cod. Prezzario I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento del terreno |
| 6.1.1 6.1.2 | 12.000 mq | 6 | Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali |
| 6.2.1 | 94 mq | 6 | Cod. Prezzario NP004 Descrizione: Realizzazione di palizzata |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 6.3.13.1 6.3.14.1 6.3.15.1 | 256.332 mq | 6 | Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 6.3.10.2 6.3.11.2 6.3.12.2 6.3.13.2 6.3.14.2 6.3.15.2 | 42.040 m | 6 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.