INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tursi | MT | MATERA | 15 |

INTERVENTO   N.  1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Pesco Grosso n1 |  |  | 1250 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Pesco Grosso n2 |  |  | 2900 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Pesco Grosso n3 |  |  | 1580 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Loc. Anglona |  |  | 1100 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.2.1 | Loc Anglona n1 Parcheggio Noli |  |  | Ha 0.93 | 1 | Decespugliamento area Parcheggio |
| 1.2.2 | Loc Anglona n2 Parcheggio Noli |  |  | Ha 1.25 | 1 | Decespugliamento area Parcheggio |
| 1.2.3 | Loc Anglona n3 Parcheggio Noli |  |  | Ha 2 | 1 | Decespugliamento area Parcheggio |
| 1.2.4 | Loc Anglona n4 Parcheggio Noli |  |  | Ha0.15 | 1 | Decespugliamento area Parcheggio |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/4 | No | NO | NO |
| 1.2.1/4 | No | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1/4 1.2.1/4 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Centro Urbano e Perurbano |  |  | 450 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e perurbano( scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc.) |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Loc. Pescogrosso 1 |  |  | 550 ml | 4 | Manutenzione Pista Forestale |
| 4.2.2 | Loc.Pescogrosso 2 |  |  | 800 ml | 4 | Manutenzione Pista Forestale |
| 4.3.1 | Loc.Fontanella |  |  | 390 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |
| 4.3.2 | Loc.San Rocco |  |  | 610 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |
| 4.3.3 | Loc.Croce di Anglona |  |  | 820 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |
| 4.3.4 | Loc.San Francesco |  |  | 846 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |
| 4.3.5 | Loc.Pescogrosso-Mulini |  |  | 1030 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |
| 4.3.6 | Loc. Anglona |  |  | 942 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |
| 4.3.7 | Loc.Diga di Gannano-Mira Mobile |  |  | 110 ml | 4 | Manutenzione Sentiero Forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.2 | NO | NO | NO |
| 4.3.1 | No | No | No |
| 4.3.2 | No | No | No |
| 4.3.3 | No | No | No |
| 4.3.4 | No | No | No |
| 4.3.5 | No | No | No |
| 4.3.6 | No | No | No |
| 4.3.7 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO  N.  5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Loc. Pescogrosso San Rocco |  |  | Ha 7,5 | 5 | Cura Attiva dei popolamenti artificiali e miglioramento dei boschi esistenti |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Torrente Pescogrosso Centro abitato |  |  | 2000 ml *10 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Torrente Pescogrosso Parte Finale Noli |  |  | 2500 ml*20 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | Affluente Pescogrosso Noli |  |  | 840 ml*6 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Fosso Venasciolo +Noli |  |  | 765 ml*8 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Fosso La Canala + Noli |  |  | 400 ml*8 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Fosso Aquaro Grande+Noli |  |  | 560 ml*8 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Fosso Cantarato +noli |  |  | 1206 ml*3 | 6 | Rimozione Sedimenti Rinforzo argini |
| 6.1.8 | Diga di Gannano Canale di Sponda +Noli |  |  | 150 ml*3 | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.9 | Fosso Caprarico Vallo + Noli |  |  | 700 ml*10 | 6 | Rimozione Sedimenti Rinforzo argini |
| 6.1.10 | Fosso Cattedrale+Noli |  |  | 300 ml*8 | 6 | Decespugliamento Rimozione Sedimenti |
| 6.1.11 | Fosso Caprarico Vallo 2 + Noli |  |  | 140 ml*10 | 6 | Rimozione Sedimenti Rinforzo argini |
| 6.1.12 | Fosso Caprarico Vallo 3 + Noli |  |  | 450 ml*10 | 6 | Rimozione Sedimenti Rinforzo argini |
| 6.1.13 | Fosso Tomavoi + Noli |  |  | 1100 ml*10 | 6 | Decespugliamento Rimozione Sedimenti |
| 6.3.1.1 | S.C. Troyli-Marone Monte |  |  | 12634 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | S.P. San Rocco |  |  | 4067 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | S.C. Serre |  |  | 3762 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | S.C. Santa Maria delle Vigne |  |  | 5188 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | S.P. Ponte Masone Caprarico Noli |  |  | 12638 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | S.P.Rabatana |  |  | 3108 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.7.1 | Strada Pantoni |  |  | 1100 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | S.P.Tursi Ponte Masone Nuovo tronco Noli |  |  | 2620 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.9.1 | Strada Santi Quaranta-Rabatana |  |  | 1144 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | Strada Anglona tratto Borgo S.P a S.P. |  |  | 830 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Strada Cimitero-Venasciolo +Noli |  |  | 555 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.12.1 | Strada Acqua Salsa 1 + Noli |  |  | 200 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.13.1 | Strada Acqua Salsa 2 + Noli |  |  | 145 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.14.1 | S.P. Ponte Masone Anglona +Noli |  |  | 6611 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.15.1 | S.P. Anglona Pane e Vino + Noli |  |  | 5825 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.16.1 | S. P. Ponte Masone Ponte Agri + Noli |  |  | 4606 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.17.1 | S.P.39 Tursi-Colobraro-Valsinni + Noli |  |  | 7000 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.18.1 | Via Panarce+ Noli |  |  | 595 ml | 6 | Decespugliamento Scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | S.C. S.C. Troyli-Marone Monte Noli |  |  | 12634 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.2.2 | S.P. San Rocco Noli |  |  | 4067 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.3.2 | S.C. Serre Noli |  |  | 3792 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.4.2 | S.C. Santa Maria delle Vigne Noli |  |  | 5188 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.5.2 | S.P. Ponte Masone Caprarico |  |  | 12638 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.6.2 | S.P.Rabatana |  |  | 3108 ml |  | Pulizia Cunetta |
| 6.3.7.2 | Strada Pantoni |  |  | 1100 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.8.2 | Strada P. Tursi Ponte Masone Nuovo Tronco |  |  | 2620 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.9.2 | Strada Santi Quaranta-Rabatana |  |  | 1144 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.10.2 | Strada Anglona tratto Borgo S.P |  |  | 830 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.11.2 | Strada Cimitero-Venasciolo +Noli |  |  | 555 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.12.2 | Strada Acqua Salsa 1 + Noli |  |  | 200 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.13.2 | Strada Acqua Salsa 2 + Noli |  |  | 145 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.14.2 | S.P. Ponte Masone Anglona +Noli |  |  | 6811 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.15.2 | S.P. Anglona Pane e Vino + Noli |  |  | 5825 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.16.2 | S. P. Ponte Masone Ponte Agri + Noli |  |  | 4606 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.17.2 | S.P.39 Tursi-Colobraro-Valsinni + Noli |  |  | 7000 ml | 6 | Pulizia Cunetta |
| 6.3.18.2 | Via Panarce+ Noli |  |  | 595 ml | 6 | Pulizia Cunetta |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/13 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1/18 | NO | NO | NO |
| 6.3.2.1/18 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1/13 6.3.1.1/18 6.3.2.1/18 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.