INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| GARAGUSO | Matera | Matera | 17 |

INTERVENTO   N.  1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Loc.Riciglio-Cesine-area- Attrezzata | 38 | 6 | 1500ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Loc.Campo Sportivo | 32 | 498 | 0.50ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.3 | Hotel 407-Scalo Garaguso- | 6 |  | 1100ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.4 | Loc.Pantoni pineta |  |  | 1000ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | NO | NO | NO |
| 1.1.2 | NO | NO | NO |
| 1.1.3 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico | NO | NO |
| 1.1.2 | idrogeologico | NO | NO |
| 1.1.3 | idrogeologico | NO | NO |
| 1.1.4 | idrogeologico | NO | NO |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano di Garaguso |  |  | 450gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Loc. Riciglio- Cesine | 38 | 89 124 | 550ml | 4 | Manutenzione di strada forestale di servizio di accesso al parco e all’ area boscata circostante |
| 4.5.1 | Loc. Pozzo Feti | 37 | 292 | 690ml | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.2 | San Gaudenzio | 37 | 369 | 360ml | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.3 | Loc. Tempa Salandrella | 39 |  | 200ml | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.4 | Loc. Contrada Costa | 41 |  | 1050ml | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.5 | Loc ,Gualania | 43 | 163 | 400ml | 4 | Manutenzione di sentieri |
| 4.5.6 | Loc, Guardiola | 42 | 79 | 500ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.5.1 | NO | NO | NO |
| 4.5.2 | NO | NO | NO |
| 4.5.3 | NO | NO | NO |
| 4.5.4 | NO | NO | NO |
| 4.5.5 | NO | NO | NO |
| 4.5.6 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.5.1 | idrogeologico | NO | NO |
| 4.5.2 | idrogeologico | NO | NO |
| 4.5.3 | idrogeologico | NO | NO |
| 4.5.4 | idrogeologico | NO | NO |
| 4.5.5 | idrogeologico | NO | NO |
| 4.3.6 | idrogeologico | NO | NO |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Degli Innamorati fontana | 41 | 573 | 180 mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.2 | Loc. Fosso la Parata | 6 | 143 | 5600mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.3 | Loc.Salsa fontana | 34 |  | 120mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.4 | Loc. Auceddar fontana | 46 |  | 150 mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.5 | Loc.Macchia del Cervo | 6 |  | 480mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.6 | Loc.Bradanello | 6 |  | 13000mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.7 | Loc.Distretto 2Torrino piezometrico | 6 |  | 150 mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.3.1 | Strada Loc.Scalo Garaguso |  |  | 1500ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2 | Strada Loc. Riciglio-Cesine |  |  | 2000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3 | Strada Loc. Canalecchia |  |  | 6800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4 | Strada Loc. San Mauro Forte |  |  | 2000ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.5 | Strada Loc. Scarancella |  |  | 2600ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6 | Strada Loc. Serre Casiglio |  |  | 9600ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7 | Strada Loc.Aia Pulcinella |  |  | 2300ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8 | Strada Loc.Garaguso Calciano |  |  | 2600ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.9 | Strada Morgecchia |  |  | 8000ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.10 | Strada Loc. Scalo Garaguso2 |  |  | 1700ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.11 | Strada comunale Fontanelle |  |  | 300ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.12 | Strada Loc Parata |  |  | 1100ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Strada Loc.Scalo Garaguso |  |  | 750ml ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Loc.Riciglio-Cesine |  |  | 30ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Strada Loc. Canalecchia |  |  | 3400ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Strada Loc. S.Mauro Forte |  |  | 1000ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Strada Loc. Scarancella |  |  | 1300ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Strada Serre Casiglio |  |  | 4800ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Strada Loc.Aia Pulcinella |  |  | 1150ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Loc,Garaguso-Calciano |  |  | 1300ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Strada Morgecchia |  |  | 4000ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Strada Loc.Scalo Garaguso |  |  | 850ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.11.2 | Strada comunale Fontanelle |  |  | 300ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.2 | Strada Loc. Parata |  |  | 550ml | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 | NO | no | no |
| 6.3.2.1 | NO | no | no |
| 6.3.3.1 | NO | no | no |
| 6.3.4.1 | NO | no | no |
| 6.3.5.1 | NO | no | no |
| 6.3.6.1 | NO | no | no |
| 6.3.7.1 | NO | no | no |
| 6.3.8.1 | NO | no | no |
| 6.3.9.1 | NO | no | no |
| 6.3.10.1 | NO | no | no |
| 6.3.11.1 | NO | no | no |
| 6.3.1.2 | NO | no | no |
| 6.3.2.2 | NO | no | no |
| 6.3.3.2 | NO | no | no |
| 6.3.4.2 | NO | no | no |
| 6.3.5.2 | NO | no | no |
| 6.3.6.2 | NO | no | no |
| 6.3.7.2 | NO | no | no |
| 6.3.8.2 | NO | no | no |
| 6.3.9.2 | NO | no | no |
| 6.3.10.2 | NO | no | no |
| 6.3.11.2 | NO | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

| 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con tra zone boscate |
| 4.3.1 | Collegamento con tra zone boscate |
| 4.3.2 | Collegamento con tra zone boscate |
| 5.1.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.