INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| COMUNE:OLIVETO LUCANO | PROVINCIA: MATERA | MACROAREA: MT | AREA: 17 |
| --- | --- | --- | --- |

INTERVENTO   N.  1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Loc. Vallone di Mezzo | 11 | 543 | 250 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Loc.Serra Antica | 4 | 287 | 100 ml | 1 | Manutenzione viale tagliafuoco |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | No | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | NO | NO | NO |
| 1.1.2 | NO | NO | NO |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Oliveto Lucano | 14-20 21-32 |  | 260 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano, e Perurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Loc. Trono – Strada di Accesso al Pilaccio | 1 | 104 1311 | 100ml | 4 | Manutenzione di Strada Forestale |
| 4.1.2 | Loc .Serra Antica -Tufarello | 4 | 287 204 | 100 ml | 4 | Manutenzione di Strada Forestale |
| 4.2.1 | Loc.Serra Cavallo | 14 | 307 61 | 1000 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.2.2 | Loc.Scarrone | 6 10 |  | 700ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.1.2 | NO | NO | NO |
| 4.2.1 | NO | NO |  |
| 4.2.2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | NO | NO | NO |
| 4.1.2 | NO | NO | NO |
| 4.2.1 | NO | NO | NO |
| 4.2.2 | NO | NO | NO |

INTERVENTO  N.  5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e    miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Loc. Dietro Niviera-Area Attrezzata | 8 | 41 42 304 555 | 3,00Ha | 5 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | NO | NO | NO |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (PR) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Fosso Vallone –Piscicolo-Vallone di mezzo |  |  | 2100mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso Mezzala |  |  | 680 mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.1.3 | Fosso Fontana Nuova |  |  | 600mq | 6 | Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali |
| 6.3.7.1 | Loc .Serra Antica 1 | 4 3 | 1557 7 | 2000ml | 6 | Decespugliagliamento di scarpate stradali |
| 6.3.8.1 | Loc.Piano di Campo | 8 12 | 546 316 | 1600ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.9.1 | Loc.Salsolla | 2 3 4 |  | 2000ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | Loc.Pian del Lago | 6 6 | 39 334 | 2000ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Loc.Serra Antica 2 | 4 |  | 1000ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.12.1 | Loc.San Giovanni 1 | 2 3 |  | 600ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.13.1 | Loc.San Giovanni 2 | 2 3 |  | 1600ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.14.1 | Loc.Serra Antica 2 | 4 |  | 800ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.15.1 | Loc.Serra Antica3 | 4 |  | 600ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.16.1 | Loc.Salsolla / San Giovanni | 2 3 |  | 1200ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.17.1 | Loc.Fontana Nuova1 | 11 10 | 454 463 | 800ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.18.1 | Loc, Fontana Nuova 2 | 10 10 | 310 203 | 400ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.21.1 | Loc. Piano del Mandorlo | 4 | 1820 1694 | 2000ml | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.7.2 | Loc .Serra Antica 1 | 4 |  | 1000ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Pian di Campo |  |  | 800ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Strada Salzolla |  |  | 1000ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.10.2 | Strada Pian del Lago |  |  | 1000ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.11.2 | Strada Serra Antica 2 |  |  | 500ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.12.2 | Strada San.Giovanni 1 |  |  | 300ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.13.2 | Strada San.Giovanni 2 |  |  | 800ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.14.2 | Strada Fontana Nuova 1 |  |  | 400ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.15.2 | Loc.Serra Antica3 |  |  | 300ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.16.2 | Loc.Salsolla / San Giovanni |  |  | 600ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.17.2 | Loc, Fontana Nuova 1 |  |  | 400ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.18.2 | Loc Fontana Nuova 2 |  |  | 200ml | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.21.2 | Loc. Piano del Mandorlo |  |  | 1000ml | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | NO | NO | NO |
| 6.1.2 | NO | NO | NO |
| 6.1.3 | NO | NO | NO |
| 6.3.7.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.8.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.9.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.10.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.11.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.12.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.13.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.14. 1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.15.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.16.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.17.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.18.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.21.1-2 | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.7.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.8.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.9.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.10.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.11.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.12.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.13.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.14.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.15.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.16.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.17.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.18.1-2 | NO | NO | NO |
| 6.3.21.1-2 | NO | NO | NO |

.