INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| --- | --- | --- | --- |
| MISSANELLO | POTENZA | PZ2 | 09 |

INTERVENTO   N.  1   - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | paschiere | 10 | 163 | 1200m | 1 | manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |

| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  2   - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Centro Urbano | 11 |  | 264gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  3   - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NO | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |

INTERVENTO  N.  4  - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | paschiere | 10 |  | 150 m | 4 | Manutenzione strada forestale |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO  N.  5  - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | paschiere | 10 | 160-163 | 5 000.00 mq | 5 | decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Centro urbano forracinile | 11 | varie | 5 000,00 mq | 5 | decespugliamento area boscata |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 5.1.2 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 5.1.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO  N.  6  - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.1 | Fosso Mastrassise | 15 |  | 1 500.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.2.1 | Fosso frontino |  |  | 1 800.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.3.1 | Fosso gargiuolo |  |  | 1 500.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.4.1 | Vasca Missanello basso | 15 | 610 | 1 050.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.5.1 | Vasca Missanello alto | 15 | 341 | 1 050.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.6.1 | Vasca Vivoli | 16 | 511 | 2 400.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.1.7.1 | Autosoll. Piano Argenzio | 19 | varie | 15 000.00 mq | 6 | manutenzione reticolo idrografico |
| 6.2.1.1 | Paschiere | 10 | 163-160 | 400m | 6 | manutenzione canalette e fossi di guardia |
| 6.3.1.1 | campofuoti |  |  | 1 200.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.2.1 | Salerno pecore |  |  | 680.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.3.1 | frontino |  |  | 1 000.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.4.1 | Sant’elia |  |  | 2 500.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.5.1 | giardini | 21-22-23 |  | 8 000.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.6.1 | Colleg. Ss598-centro abitato | 10-11-15 |  | 5 200.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.7.1 | Isca fontana |  |  | 1 400.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.8.1 | caselle |  |  | 1 800.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.9.1 | castiglione | 1 |  | 1 000.00 mq | 6 | Manutenzione viabilità |
| 6.3.1.2 | campofuoti |  |  | 600m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.2.2 | Salerno pecore |  |  | 340m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.3.2 | frontino |  |  | 500m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.4.2 | Sant’elia |  |  | 1250m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.5.2 | giardini | 21-22-23 |  | 3365m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.6.2 | Colleg. Ss598-centro abitato | 10-11-15 |  | 2600m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.7.2 | Isca fontana |  |  | 600m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.8.2 | caselle |  |  | 900m | 6 | Pulizia cunetta |
| 6.3.9.2 | castiglione | 1 |  | 500m | 6 | Pulizia cunetta |

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.1.2.1 | NO | NO | NO |
| 6.1.3.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.1.4.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.1.5.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.1.6.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.1.7.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.2.1.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 | Parco appennino lucano D.P.R 8/12/2007 | NO | NO |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.1. 6.1.2.1. 6.1.3.1. 6.1.4.1. 6.1.5.1. 6.1.6.1 6.1.7.1. 6.2.1.1. | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: La manutenzione del verde urbano nei pressi dei plessi scolastici ed edifici pubblici, delle aree sportive e cimiteriale, dei giardini comunali attraverso la cura delle aiuole, lo sfalcio d’erba, la pulizia e la potatura di alberi, la regolarizzazione delle siepi. La pulizia di cunette, fossi di guardia e caditoie e della viabilità del centro abitato. Valorizzazione delle aree boscate a valenza turistica e nei pressi dei Santuari. Pulizia dei fossi e dei fiumi ed i relativi argini che con la manutenzione periodica evita danni ai fondi contermini. Pulizia scarpate e cunette sulle strade comunali.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO  INTERESSANTE  GLI INTERVENTI

| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 1200m | 1 | Cod. Prezzario - I.03.004.01 Descrizione: manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |
| 2.1.1 | 264gg | 2 | Cod. Prezzario - NP001 Descrizione: manutenzione verde urbano e periurbano |
| 4.1.1 | 150m | 4 | Cod. Prezzario - I.03.010.01 Descrizione: manutenzione strada forestali |
| 5.1.1 5.1.2 | 10 000,00 mq | 5 | Cod. Prezzario - L.01.008.01 Descrizione: decespugliamento area boscata |
| 6.1.1.1 6.1.2.1 6.1.3.1 6.1.4.1 6.1.5.1 6.1.6.1 6.1.7.1 | 24 300.00 mq | 6 | Cod. Prezzario - I.01.003.01 Descrizione: decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1.1 | 400m | 6 | Cod. Prezzario - I.03.014.01 Descrizione: manutenzione canalette e fossi di guardia |
| 6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 | 22 780,00 mq | 6 | Cod. Prezzario - L.01.007.01 Descrizione: decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 | 10 655,00 ml | 6 | Cod. Prezzario - E.01.030.01 Descrizione: pulizia di cunette |

Per la valutazione degli interventi nella situazione  Ante  si rimanda alla Scheda Comunale  Documentazione Fotografica allegata.